Приложение 1 к

постановлению администрации города

от «\_\_\_» \_\_\_ 20\_\_\_г. №\_\_\_\_

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Мегиона

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона в 2019-2025 годах |
| Дата утверждения муниципальной программы  | 20.12.2018 №2779  |
| Координатор муниципальной программы | Департамент муниципальной собственности администрации города |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация города МегионаДепартамент муниципальной собственности администрации городаМуниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения» |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан |
| Задачи муниципальной программы  | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Мегиона:Улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих в городе Мегионе. Улучшение жилищных условий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семьей, имеющих детей-инвалидов; ветеранов Великой Отечественной войны, семей, имеющих трех и более детей.Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в непригодном для проживания (аварийном) жилье, а также для обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Мегиона, признанных нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.Расселение граждан из строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории города Мегиона, с целью дальнейшей ликвидации.Сокращение очередности граждан, состоящих на учете на получение однократно, бесплатно земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. |
| Подпрограммы или основные мероприятия, региональные проекты | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»:Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»:Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства»;Основное мероприятие «Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством».Основное мероприятие «Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно».Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории города Мегиона»Основное мероприятие «Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации»;Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства».Основное мероприятие «Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства».Основное мероприятие по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории города Мегиона»Основное мероприятие «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений». |
| Портфели проектов, проекты городского округа, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения  | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»Общий объем финансирования всего по проекту:3 230 627,6 тыс. руб.Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,Бюджет автономного округа – 3 004 483,6 тыс. руб., Местный бюджет – 226 144,0 тыс. руб.;2019 – 385 158,2 тыс. руб., в том числе за счет средств:Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,Бюджет автономного округа – 358 197,1 тыс. руб., Местный бюджет – 26 961,1 тыс. руб.;2020 – 338 477,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,Бюджет автономного округа – 314 783,6 тыс. руб., Местный бюджет – 23 693,5 тыс. руб.;2021 – 680 416,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,Бюджет автономного округа – 632 786,9 тыс. руб., Местный бюджет – 47 629,1 тыс. руб.;2022 – 1 007 270,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,Бюджет автономного округа – 936 761,5 тыс. руб., Местный бюджет – 70 508,9 тыс. руб.2023 – 819 305,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,Бюджет автономного округа – 761 954,5 тыс. руб., Местный бюджет – 57 351,4 тыс. руб. |
| Целевые показатели муниципальной программы | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»:1.Увеличение количества молодых семей города Мегиона, улучшивших свои жилищные условия – 9 семей;Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства»:1.Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия – 94 человек;2.Доля ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в списке очередности указанных категорий граждан – 100%;3.Доля Ветеранов Великой Отечественной войны улучшивших свои жилищные условия в списке очередности указанных категорий граждан – 100%;4.Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно – 75 человек;5.Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 №36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» (приобретение канцелярских товаров, технических средств) – 100%.Основное мероприятие «Приобретение жилья, изъятие жилых помещений в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации»:1.Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории города Мегиона, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.01.2019 на 55 650,0 м2 (с 75 652,8 м2 до 20 002,8 м2).1.1. Сокращение количества аварийного жилья в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 40 900,0 м2 (с 55 932,5 м2 до 15 032,5 м2).1.2. Количество человек, улучшивших свои жилищные условия, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - 2 779 чел.2.Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2018, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья – 14;3.Предоставление жилых помещений в наемном доме социального использования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории города Мегиона – 28 шт.Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства».1.Увеличение объемов строительства инженерных сетей (протяженность трассы) 0 м.Финансирование основного мероприятия направлено на выполнение дополнительных работ, выявленных в ходе строительства объекта, при этом протяженность трассы не изменилась.Основное мероприятие «Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства».1. Увеличение сформированных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для бесплатного предоставления гражданам льготных категорий - 191 участок.Основное мероприятие «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»:1.Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории города Мегиона – 203 шт. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 - 2025 |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Объем финансирования:Всего по программе: 5 387 333,7 тыс. руб.Федеральный бюджет – 72 890,7 тыс. руб. Бюджет автономного округа – 4 865 554,2 тыс. руб.Местный бюджет – 448 888,8 тыс. руб. 2019 – 1 465 485,8 тыс. руб.:Федеральный бюджет – 7 947,1 тыс. руб.Бюджет автономного округа – 1 296 082,2 тыс. руб.Местный бюджет – 161 456,5 тыс. руб.2020 – 913 942,8 тыс. руб.: Федеральный бюджет – 14 370,2 тыс. руб.Бюджет автономного округа – 818 799,7 тыс. руб.Местный бюджет – 80 772,9 тыс. руб.2021 – 830 907,7 тыс. руб.:Федеральный бюджет – 14 233,0 тыс. руб.Бюджет автономного округа – 759 382,8 тыс. руб.Местный бюджет – 57 291,9 тыс. руб.2022 – 1 116 752,2 тыс. руб.:Федеральный бюджет – 14 260,4 тыс. руб.Бюджет автономного округа – 1 026 187,8 тыс. руб.Местный бюджет – 76 304,0 тыс. руб.2023 – 892 053,7 тыс. руб.:Федеральный бюджет – 11 421,6 тыс. руб.Бюджет автономного округа – 819 981,5 тыс. руб.Местный бюджет – 60 650,6 тыс. руб.2024 – 168 191,5 тыс. руб.:Федеральный бюджет – 10 658,4 тыс. руб.Бюджет автономного округа – 145 120,2 тыс. руб.Местный бюджет – 12 412,9 тыс. руб.2025 – 0,0 тыс. руб.Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.Бюджет автономного округа – 0,0 тыс. руб.Местный бюджет – 0,0 тыс. руб. |
| Объем налоговых расходов городского округа (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы) | Объем финансирования:Всего по программе: 0,0 тыс. руб.Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.Бюджет автономного округа – 0,0 тыс. руб.Местный бюджет – 0,0 тыс. руб. |

Приложение 2 к

постановлению администрации города

от «\_\_\_» \_\_\_ 20\_\_\_г. №\_\_\_\_

 «Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №показателя | Наименование целевых показателей\*  | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |   |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Увеличение количества молодых семей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия, (семей)  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия, (человек)  | 1 | 0 | 44 | 19 | 8 | 9 | 8 | 5 | 94 |
| 3 | Доля ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в списке очередности указанных категорий граждан, (%) | 3,9 | 7,8 | 16,1 | 15,8 | 29,2 | 41,3 | 70,5 | 100 | 100  |
| 4 | Доля Ветеранов Великой Отечественной войны улучшивших свои жилищные условия в списке очередности указанных категорий граждан, (%) | 100,0 | 100 | - | - | - |  - |  - |  - | 100 |
| 5 | Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» (приобретение канцелярских товаров, технических средств), (%)  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно, (человек) | 54 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 7 | Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории города Мегиона, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.01.2019, (кв.м.) , из них: | 75 652,8 |  5 100,0 | 9 730,0  | 14 850,0 | 13 750,0 |  11 020,0 | 1 200,0 | 0 | 20 002,8 |
| 7.1. |  расселяемого в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», (кв.м.) | 55 932,5 | 4 350,0 | 4 100,0 | 8 800 | 13 050,0 | 10 600 | 0 | 0 | 15 032,5 |
| 7.2. | Количество человек, улучшивших свои жилищные условия, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», (чел.) |  4 290 | 319 | 320 | 570 | 885 | 685 | 0 | 0 | 1 511 |
| 8 | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2018, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья, (семей) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| 9 | Предоставление жилых помещений в наемном доме социального использования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории города Мегиона, (шт.) | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 10 | Увеличение объемов строительства инженерных сетей (протяженность трассы), (м.)  | 1588,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Увеличение сформированных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для бесплатного предоставления гражданам льготных категорий | 0 | 42 | 22 | 18 | 53 | 36 | 10 | 10 | 191 |
| 12 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории города Мегиона, (шт.), в том числе: | 203 | 164 | 37 | 2\*\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*показатели под №№1, 2, 4, 6 определяются исходя из общего количества участников, состоящих на учете по данным мероприятиям на начало реализации

 программы, и могут быть изменены в зависимости от вновь признанных участников

\* показатель №9 определен согласно количеству приобретенных жилых помещений, 50% которых планируется предоставить по договорам найма.

\*\*показатель 2 строения расселены, но не ликвидированы (снос запланирован на 2021 год)».

Приложение 3 к

постановлению администрации города

от «\_\_\_» \_\_\_ 20\_\_\_г. №\_\_\_\_

«Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Координатор/исполнитель | Источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) годы |
| Всего  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» |
|  1.1. | Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий молодых семей» (целевой показатель 1) | Департамент муниципальной собственности  | Всего: | 9 914,9 | 1 658,0 | 2 756,3 | 1653,8 | 1 633,6 | 1 630,2 | 583,0 | 0.0 |
| Федеральный бюджет | 1 087,2 | 78,0 | 785,6 | 57,4 | 84,8 | 81,4 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 8 131,1 | 1 497,0 | 1 832,9 | 1 416,4 | 1 416,4 | 1 416,4 | 552,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 696,6 | 83,0 | 137,8 | 180,0 | 132,4 | 132,4 | 31,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Итого по подпрограмме 1 |   | Всего: | 9 914,9 | 1 658,0 | 2 756,3 | 1653,8 | 1 633,6 | 1 630,2 | 583,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 1 087,2 | 78,0 | 785,6 | 57,4 | 84,8 | 81,4 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 8 131,1 | 1 497,0 | 1 832,9 | 1 416,4 | 1 416,4 | 1 416,4 | 552,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 696,6 | 83,0 | 137,8 | 180,0 | 132,4 | 132,4 | 31,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» |
|  2.1. | Основное мероприятие 1 «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства» (целевые показатели 2-4) | Департамент муниципальной собственности  | Всего: | 252 391,4 | 59 971,4 | 52 168,6 | 54 212,7 | 28 270,3 | 27 196,7 | 30 571,7 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 69 559,1 | 7 869,1 | 11 340,2 | 14 175,6 | 14 175,6 | 11 340,2 | 10 658,4 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 182 832,3 | 52 102,3 | 40 828,4 | 40 037,1 | 14 094,7 | 15 856,5 | 19 913,3 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.  | Основное мероприятие 2 «Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» (целевой показатель 5) | Департамент муниципальной собственности  | Всего: | 60,6 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 60,6 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Предоставление гражданам , имеющим трех и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно» (целевой показатель 6) | Департамент муниципальной собственности | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Итого по подпрограмме 2 |   | Всего: | 252 452,0 | 59 981,5 | 52 178,7 | 54 222,8 | 28 280,4 | 27 206,8 | 30 581,8 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 69 559,1 | 7 869,1 | 11 340,2 | 14 175,6 | 14 175,6 | 11 340,2 | 10 658,4 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 182 892,9 | 52 112,4 | 40 838,5 | 40 047,2 | 14 104,8 | 15 866,6 | 19 923,4 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории города Мегиона» |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации» (целевые показатели 7,8,9) | Департамент муниципальной собственности | Всего: | 1 338 202,7 | 604 487,8 | 470 970,8 | 77 866,9 | 54 216,3 | 30 840,9 | 99 820,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 1 171 660,8 | 515 755,9 | 417 388,6 | 69 556,5 | 50 328,2 | 28 589,0 | 90 042,6 | 0,0 |
| Местный бюджет | 166 541,9 | 88 731,9 | 53 582,2 | 8 310,4 | 3 888,1 | 2 251,9 | 9 777,4 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» (целевой показатель 10) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | Всего: | 40 416,8 | 3 210,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 206,7 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 37 009,8 | 2 407,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 602,2 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3 407,0 | 802,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 604,5 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 «Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (целевой показатель11). | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | Всего: | 81 350,9 | 8 274,0 | 18 068,6 | 16 586,9 | 25 351,5 | 13 069,9 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 75 656,2 | 7 694,8 | 16 803,7 | 15 425,8 | 23 576,9 | 12 155,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 5 694,7 | 579,2 | 1 264,9 | 1 161,1 | 1 774,6 | 914,9 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Основное мероприятие региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Департамент муниципальной собственности | Всего: | 3 230 627,6 | 385 158,2 | 338 477,1 | 680 416,0 | 1 007 270,4 | 819 305,9 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 3 004 483,6 | 358 197,1 | 314 783,6 | 632 786,9 | 936 761,5 | 761 954,5 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 226 144,0 | 26 961,1 | 23 693,5 | 47 629,1 | 70 508,9 | 57 351,4 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Итого по подпрограмме 3 |   | Всего: | 4 690 598,0 | 1 001 130,1 | 827 516,5 | 774 869,8 | 1 086 838,2 | 863 216,7 | 137 026,7 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 4 288 810,4 | 884 055,4 | 748 975,9 | 717 769,2 | 1 010 666,6 | 802 698,5 | 124 644,8 | 0,0 |
| Местный бюджет | 401 787,6 | 117 074,7 | 78 540,6 | 57 100,6 | 76 171,6 | 60 518,2 | 12 381,9 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 "Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории города Мегиона" |
|  4.1. | Основное мероприятие 1 «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» (целевые показатели 12) | Департамент муниципальной собственности  | Всего: | 434 368,8 | 402 716,2 | 31 491,3 | 161,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 2 244,4 | 0,0 | 2 244,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 385 719,8 | 358 417,4 | 27 152,4 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 46 404,6 | 44 298,8 | 2 094,5 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Итого по подпрограмме 4 |   | Всего: | 434 368,8 | 402 716,2 | 31 491,3 | 161,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 2 244,4 | 0,0 | 2 244,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 385 719,8 | 358 417,4 | 27 152,4 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 46 404,6 | 44 298,8 | 2 094,5 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: | Всего: | 5 387 333,7 | 1 465 485,8 | 913 942,8 | 830 907,7 | 1 116 752,2 | 892 053,7 | 168 191,5 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 72 890,7 | 7 947,1 | 14 370,2 | 14 233,0 | 14 260,4 | 11 421,6 | 10 658,4 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 4 865 554,2 | 1 296 082,2 | 818 799,7 | 759 382,8 | 1 026 187,8 | 819 981,5 | 145 120,2 | 0,0 |
| Местный бюджет | 448 888,8 | 161 456,5 | 80 772,9 | 57 291,9 | 76 304,0 | 60 650,6 | 12 412,9 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| инвестиции в объекты муниципальной собственности | Всего: | 4 564 506,6 | 992 728,1 | 835 148,8 | 795 245,0 | 1 075 481,4 | 865 903,3 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 4 249 109,2 | 926 143,7 | 773 000,6 | 742 380,5 | 1 001 184,4 | 806 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 315 397,4 | 66 584,4 | 62 148,2 | 52 864,5 | 74 297,0 | 59 503,3 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | Всего: | 822 827,1 | 472 757,7 | 78 794,0 | 35 662,7 | 41 270,8 | 26 150,4 | 168 191,5 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 72 890,7 | 7 947,1 | 14 370,2 | 14 233,0 | 14 260,4 | 11 421,6 | 10 658,4 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 616 445,0 | 369 938,5 | 45 799,1 | 17 002,3 | 25 003,4 | 13 581,5 | 145 120,2 | 0,0 |
| Местный бюджет | 133 491,4 | 94 872,1 | 18 624,7 | 4 427,4 | 2 007,0 | 1 147,3 | 12 412,9 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |   |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Координатор: Департамент муниципальной собственности | Всего: | 5 387 333,7 | 1 465 485,8 | 913 942,8 | 830 907,7 | 1 116 752,2 | 892 053,7 | 168 191,5 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 72 890,7 | 7 947,1 | 14 370,2 | 14 233,0 | 14 260,4 | 11 421,6 | 10 658,4 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 4 865 554,2 | 1 296 082,2 | 818 799,7 | 759 382,8 | 1 026 187,8 | 819 981,5 | 145 120,2 | 0,0 |
| Местный бюджет | 448 888,8 | 161 456,5 | 80 772,9 | 57 291,9 | 76 304,0 | 60 650,6 | 12 412,9 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель 1: Администрация города Мегиона,Департамент муниципальной собственности администрации города, муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения» | Всего: | 5 265 566,0 | 1 454 001,7 | 895 874,2 | 814 320,8 | 1 091 400,7 | 878 983,8 | 130 984,8 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 72 890,7 | 7 947,1 | 14 370,2 | 14 233,0 | 14 260,4 | 11 421,6 | 10 658,4 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 4 752 888,2 | 1 285 979,8 | 801 996,0 | 743 957,0 | 1 002 610,9 | 807 826,5 | 110 518,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 439 787,1 | 160 074,8 | 79 508,0 | 56 130,8 | 74 529,4 | 59 735,7 | 9 808,4 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель 2: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | Всего: | 121 767,7 | 11 484,1 | 18 068,6 | 16 586,9 | 25 351,5 | 13 069,9 | 37 206,7 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 112 666,0 | 10 102,4 | 16 803,7 | 15 425,8 | 23 576,9 | 12 155,0 | 34 602,2 | 0,0 |
| Местный бюджет | 9 101,7 | 1 381,7 | 1 264,9 | 1 161,1 | 1 774,6 | 914,90 | 2 604,50 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 ».

Приложение 4 к

постановлению администрации города

от «\_\_\_» \_\_\_ 20\_\_\_г. №\_\_\_\_

«Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные

в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта или мероприятия | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс.рублей |
| всего | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел I.Портфель проекта, основанный на национальном проекте «Жилье и городская среда» |
| Портфель проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| 1. | Номер основного мероприятия 3.4. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (целевые показатели 7.1., 7.2.)Срок реализации 01.01.2019-31.12.2024 | Всего | 3 230 627,6 | 385 158,2 | 338 477,1 | 680 416,0 | 1 007 270,4 | 819 305,9 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 3 004 483,6 | 358 197,1 | 314 783,6 | 632 786,9 | 936 761,5 | 761 954,5 | 0,0 |
| Местный бюджет | 226 144,0 | 26 961,1 | 23 693,5 | 47 629,1 | 70 508,9 | 57 351,4 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Итого по портфелю проектов | Всего | 3 230 627,6 | 385 158,2 | 338 477,1 | 680 416,0 | 1 007 270,4 | 819 305,9 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 3 004 483,6 | 358 197,1 | 314 783,6 | 632 786,9 | 936 761,5 | 761 954,5 | 0,0 |
| Местный бюджет | 226 144,0 | 26 961,1 | 23 693,5 | 47 629,1 | 70 508,9 | 57 351,4 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| ИТОГО | всего | 3 230 627,6 | 385 158,2 | 338 477,1 | 680 416,0 | 1 007 270,4 | 819 305,9 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 3 004 483,6 | 358 197,1 | 314 783,6 | 632 786,9 | 936 761,5 | 761 954,5 | 0,0 |
| Местный бюджет | 226 144,0 | 26 961,1 | 23 693,5 | 47 629,1 | 70 508,9 | 57 351,4 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Портфели проектов города Мегиона |
| 2. | - | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по портфелю проектов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

Приложение 5 к

постановлению администрации города

от «\_\_\_» \_\_\_ 20\_\_\_г. №\_\_\_\_

«Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной

программы, их связь с целевыми показателями

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | Наименование целевого показателя (\*\*) |
| Наименованиеосновного мероприятия | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)) (\*) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цели. Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан |
| Задачи. Улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих в городе Мегионе |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» |
| 1.1 | Улучшение жилищных условий молодых семей | Предоставление субсидии на приобретение жилого помещения | Пункт 1.1 Порядка реализации к настоящей муниципальной программе;постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 №643-п «Об организации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре условий реализации жилищных прав граждан» | Показатель 1. Увеличение количества молодых семей города Мегиона, улучшивших свои жилищные условия; показатель 1 рассчитывается исходя из общего количества молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в предыдущем отчетному году (2018 год -1 человек) (базовый показатель) с указанием значения показателей по годам и итоговым целевым значением (суммарный показатель за все годы реализации программы) на момент окончания действия программы).  |
| Цели. Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан |
| Задачи. Улучшение жилищных условий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семьей, имеющих детей-инвалидов; ветеранов Великой Отечественной войны, семей, имеющих трех и более детей. |
| Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» |
| 2.1 | Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства | Предоставление жилых помещений | Пункт 2.2 Порядка реализации к настоящей муниципальной программе;Статья 109 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного круга – Югры от 09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; постановление Правительства ХМАО – Югры от 25.01.2013 №21-п «Об отдельных вопросах обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | Показатель 2.Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей города Мегиона, улучшивших свои жилищные условия; показатель 2 рассчитывается исходя из показателя обеспеченности детей-сирот в предыдущем отчетному году (2018 год- 1 человек) (базовый показатель) с указанием значения показателей по годам и итоговым целевым значением (суммарный показатель за все годы реализации программы) на момент окончания действия программы.  |
| 2.2 | Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства | Предоставление субсидии на приобретение жилого помещения | Пункт 2.1, 2.3. Порядка реализации к настоящей муниципальной программе;Федеральные законы от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», от 10.10.2006 №237-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для приобретения жилых помещений в собственность» | Показатель 3Доля ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в списке очередности указанных категорий граждан; показатель 3 рассчитывается как отношение показателя обеспеченности в отчетном 2018 году (4 человека) и числа граждан состоящих в списке участников мероприятия (на 01.12.2018- 102 человека) умноженного на 100% (базовый показатель) с указанием значения показателей по годам и итоговым целевым значением на дату завершения реализации программы показатель на 2019 год рассчитывается исходя из числа лиц, состоящих на учете (по состоянию на 01.01.2019 – 89 человек), показатели на последующие годы рассчитываются от количества числа участников мероприятия за минусом участников предыдущего отчетного года и участников, снятых с учета по иным основаниям. |
|  |  | Предоставление субсидии на приобретение жилого помещения | Пункт 2.4. Порядка реализации к настоящей муниципальной программе реализации мероприятия постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 №643-п «Об организации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре условий реализации жилищных прав граждан»  | Показатель 4 Доля Ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших свои жилищные условия в списке очередности указанных категорий граждан рассчитывается как отношение показателя обеспеченности в отчетном 2019 году (1 человек) и числа граждан состоящих в списке участников мероприятия (1 человек) умноженного на 100% (базовый показатель). |
| 2.3 | Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством | Администрирование по постановке на учет отдельных категорий граждан | Пункт 2.3 Порядка реализации к настоящей муниципальной программе;постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» | Показатель 5Денежные средства направляются на администрирование по постановке на учет отдельных категорий граждан, с целью улучшения жилищных условий, определен согласно доведенным объемам финансирования; Показатель 5 рассчитывается как отношение освоенных финансовых средств на обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона ХМАО-Югры от 31.03.2009 №36-оз к объему субвенции предоставленной из бюджета автономного округа бюджету муниципального образования для осуществления передаваемых им отдельных государственных полномочий, предусмотренных пунктами 3.1., 3.2. статьи 2 Закона ХМАО – Югры от 31.03.2009 №36-оз.  |
| 2.3. | Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | Предоставление социальной поддержки на приобретение жилого помещения | Пункт 2.5. Порядка реализации к настоящей муниципальной программе,постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 №643-п «Об организации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре условий реализации жилищных прав граждан» | Показатель 6Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно; Показатель 6 рассчитывается исходя из общего количества граждан, имеющих трех и более детей, улучшивших свои жилищные условия на начало реализации мероприятия в 2016 году (базовый показатель) с указанием значения показателей по годам и итоговым целевым значением (суммарный показатель за все годы реализации программы) на момент окончания действия программы. |
| Цели. Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан |
| Задачи. Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в непригодном для проживания (аварийном) жилье, а также для обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Мегиона, признанных нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования. |
| Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории города Мегиона» |
| 3.1 | Приобретение жилья, изъятие земельного участка жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской федерации | Предоставление жилых помещений, выплата возмещений за изымаемые жилые помещения | Пункт 3.1. Порядка реализации к настоящей муниципальной программе;постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» | Показатель 7.Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории города Мегиона, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.01.2019, кв.м., определен согласно доведенным объемам финансирования и планируемых к приобретению жилых помещений; показатель 7 рассчитывается исходя из общего количества аварийного и непригодного жилья на территории города Мегиона (на 01.01.2019 – 75 652,8 кв.м.) базовый показатель с указанием значения показателя по годам и итоговым целевым значением (суммарный показатель за все годы реализации программы минус из базового показателя, что будет составлять целевой показатель.Показатель 8 рассчитывается исходя из количества семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по состоянию на 01.04.2018, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья рассчитывается исходя из количества граждан получивших жилые помещение предыдущем отчетном году, с ежегодным увеличением базового показателя.  |
| 3.2. |  | Приобретение жилых помещений с целью создания наемных домов социального использования | Пункт 3.2. Порядка реализации к настоящей муниципальной программе;Жилищный Кодекс Российской Федерации, постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» | Показатель 9.Предоставление жилых помещений в наемном доме социального использования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории города Мегиона;показатель 9 рассчитывается исходя из планируемых к приобретению жилых помещений (базовый показатель) с указанием значения показателей по годам и итоговым целевым значением (суммарный показатель за все годы реализации программы) на момент окончания действия программы. |
| 3.3. | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | Пункт 3.3. Порядка реализации к настоящей муниципальной программе;Приложение 3 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» | Показатель 10.Увеличение объемов строительства инженерных сетей (протяженность трассы), м. |
| 3.4. | Мероприятия по освобождению земельных участков , планируемых для жилищного строительства и комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Искусственное повышение рельефа (отсыпка) территории. Ликвидация объектов, утративших технологическую необходимость или пришедших в ветхое состояние, объектов инженерной инфраструктуры, хозяйственных построек, незаконных (самовольных) строений | Пункт 3.3. Порядка реализации к настоящей муниципальной программе;приложение 3 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» | Показатель 11.Увеличение сформированных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для бесплатного предоставления гражданам льготных категорий (общее количество сформированных земельных участков). |
| 3.5. | Основное мероприятие региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Предоставление жилых помещений, выплата возмещений за изымаемые жилые помещения | Пункт 3.1. Порядка реализации к настоящей муниципальной программе;Порядок 2 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2019 №104-п «Об Адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» (далее – Адресная программа) | Показатель 7.1. Сокращение количества аварийного жилищного фонда определен согласно доведенным объемам финансирования и планируемых к приобретению жилых помещений, а также планируемых к достижению показателей по сокращению аварийного жилищного фонда в соответствии с приложением 4 Адресной программы; показатель 7.1 рассчитывается исходя из общей площади не расселенного аварийного жилья, признанного таковым до 01.01.2017 на территории города Мегиона (на 01.01.2019 – 55 932,5кв.м.) базовый показатель с указанием значения показателя по годам и итоговым целевым значением (суммарный показатель за все годы реализации программы минус из базового показателя, что будет составлять целевой показатель).Показатель 7.2. Количество человек, улучшивших свои жилищные условия, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» проживающие в жилищном фонде, признанном аварийным, чел., определен согласно планируемым к приобретению жилых помещений, а также планируемым к достижению показателей по сокращению аварийного жилищного фонда в соответствии с приложением 4 Адресной программы; показатель 7.2 рассчитывается исходя из общего количества не расселенных граждан аварийного жилья, признанного таковым до 01.01.2017 на территории города Мегиона (на 01.01.2019 – 4 290 чел.) базовый показатель с указанием значения показателя по годам и итоговым целевым значением (суммарный показатель за все годы реализации программы минус из базового показателя, что будет составлять целевой показатель. |
| Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан |
| Задачи. Расселение граждан из строений, приспособленных для проживания расположенных на территории города Мегиона, с целью дальнейшей ликвидации |
| Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории города Мегиона» |
| 4.1. | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений | Предоставление государственной поддержки на приобретение жилого помещения в собственность на территории Российской Федерации | Пункт 4. Порядка реализации к настоящей муниципальной программе;постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 №643-п «Об организации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре условий реализации жилищных прав граждан» | Показатель 12.Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории города Мегиона; показатель 12 рассчитывается исходя из общего количества приспособленных для проживания строений на территории города Мегиона, расположенных на территории города Мегиона (базовый показатель) с указанием значения показателей по годам и итоговым целевым значением (разница от базового показателя и ежегодного показателя) на момент окончания действия программы. |

».

Приложение 6 к

постановлению администрации города

от «\_\_\_» \_\_\_ 20\_\_\_г. №\_\_\_\_

 «Таблица 6

Очередность сноса жилых домов в рамках подпрограммы 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории города Мегиона»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Улица | № дома | Площадь жилых домов, кв.м. |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | г.Мегион | ул.Садовая | 20/1 | 728,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г.Мегион | ул.Садовая | 24/2 | 476,4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.Мегион | ул.Советская | 17 | 341,8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г.Мегион | ул.АБ-12 | 12 | 177,9 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г.Мегион | ул.АБ-12 | 13 | 202,2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г.Мегион | ул.АБ-12 | 14 | 226 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г.Мегион | ул.АБ-12 | 11 | 197 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г.Мегион | ул.АБ-12 | 9 | 193,9 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г.Мегион | ул.АБ-12 | 15 | 174,1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г.Мегион | ул.АБ-12 | 18 | 189 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | пгт.Высокий | ул.Есенина | 52 | 33,7 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | пгт.Высокий | ул.Кошурникова | 6 | 164,7 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | пгт.Высокий | ул.Кошурникова | 5 | 160,5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | пгт.Высокий | ул.40 лет Победы | 12 | 296,6 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | пгт.Высокий | Гагарина | 34 | 198,6 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | пгт.Высокий | Гагарина | 48 | 274,5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | пгт.Высокий | ул.Бахилова | 5 | 448,5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | пгт.Высокий | ул.Бахилова | 2 | 894,9 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | пгт.Высокий | ул.Зеленая | 6 | 452,6 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | пгт.Высокий | ул.Комсомольская | 9 | 222,8 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | пгт.Высокий | ул.Комсомольская | 5 | 143,8 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | пгт.Высокий | ул.Комсомольская | 6 | 145,2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | пгт.Высокий | ул.Комсомольская | 2 | 149,5 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | пгт.Высокий | ул.Клубная | 10 | 148,6 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | пгт.Высокий | ул.Мира | 10 | 218,9 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | пгт.Высокий | ул.Мира | 11 | 149,9 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | пгт.Высокий | ул.Мира | 12 | 146,0 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | пгт.Высокий | ул.Сосновая | 3 | 116,4 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | пгт.Высокий | ул.Сосновая | 15 | 115,0 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | пгт.Высокий | ул.Строителей | 4 | 202,2 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | пгт.Высокий | ул.Строителей | 8 | 176,9 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | пгт.Высокий | ул.Строителей | 10 | 172,4 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | пгт.Высокий | ул.Строителей | 12 | 178,1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | пгт.Высокий | ул.Строителей | 16 | 162,4 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | пгт.Высокий | ул.Строителей | 17 | 195,3 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | пгт.Высокий | ул.Центральная | 29 | 163,3 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г.Мегион | ул.АБ-12 | 20 |   | 277,5 |   |   |   |   |   |
| 38 | г.Мегион | проезд Балочный | 6 |   | 367,9 |   |   |   |   |   |
| 39 | г.Мегион | проезд Балочный | 8 |   | 323 |   |   |   |   |   |
| 40 | г.Мегион | ул.Пионерская | 17 |   | 485,6 |   |   |   |   |   |
| 41 | г.Мегион | ул.Львовская | 8 |   | 313,1 |   |   |   |   |   |
| 42 | г.Мегион | ул.Свободы | 35/1 |   | 497,6 |   |   |   |   |   |
| 43 | г.Мегион | ул.Советская | 12а |   | 341,5 |   |   |   |   |   |
| 44 | г.Мегион | ул.Советская | 15 |   | 348,5 |   |   |   |   |   |
| 45 | г.Мегион | ул.Садовая | 28/1 |   | 752,1 |   |   |   |   |   |
| 46 | г.Мегион | ул.Садовая | 28 |   | 745,5 |   |   |   |   |   |
| 47 | г.Мегион | ул.Свободы | 39/1 |   | 468,5 |   |   |   |   |   |
| 48 | г.Мегион | ул.50 лет Октября | 18/1 |   | 722,1 |   |   |   |   |   |
| 49 | пгт.Высокий | ул.Мира | 6 |   | 162,2 |   |   |   |   |   |
| 50 | пгт.Высокий | ул.Мира | 7 |   | 153,7 |   |   |   |   |   |
| 51 | пгт.Высокий | ул.Мира | 8 |   | 142,7 |   |   |   |   |   |
| 52 | пгт.Высокий | ул.Мира | 13 |   | 139,7 |   |   |   |   |   |
| 53 | пгт.Высокий | ул.Мира | 14 |   | 147,8 |   |   |   |   |   |
| 54 | пгт.Высокий | ул.Мира | 17 |   | 273,2 |   |   |   |   |   |
| 55 | пгт.Высокий | ул.Муравленко | 3 |   | 344,5 |   |   |   |   |   |
| 56 | пгт.Высокий | ул.Муравленко | 9 |   | 575,3 |   |   |   |   |   |
| 57 | пгт.Высокий | ул.Молодежная | 8 |   | 148,2 |   |   |   |   |   |
| 58 | пгт.Высокий | ул.Молодежная | 9 |   | 264,3 |   |   |   |   |   |
| 59 | пгт.Высокий | ул.Комсомольская | 8 |   | 144,7 |   |   |   |   |   |
| 60 | пгт.Высокий | ул.Пионерская | 6 |   | 147,1 |   |   |   |   |   |
| 61 | пгт.Высокий | ул.Пионерская | 9 |   | 239,9 |   |   |   |   |   |
| 62 | пгт.Высокий | ул.Пионерская | 10 |   | 257,3 |   |   |   |   |   |
| 63 | пгт.Высокий | ул.Пионерская | 11 |   | 143,6 |   |   |   |   |   |
| 64 | пгт.Высокий | ул.Пионерская | 12 |   | 146,3 |   |   |   |   |   |
| 65 | пгт.Высокий | ул.Садовая | 7 |   | 141,7 |   |   |   |   |   |
| 66 | пгт.Высокий | ул.Северная | 6 |   | 211,7 |   |   |   |   |   |
| 67 | пгт.Высокий | ул.Таежная | 9 |   | 222,5 |   |   |   |   |   |
| 68 | пгт.Высокий | 7 микрорайон  | 10 |   | 613,3 |   |   |   |   |   |
| 69 | пгт.Высокий | 7 микрорайон | 11 |   | 377,2 |   |   |   |   |   |
| 70 | пгт.Высокий | ул.Школьная | 5А |   | 149,9 |   |   |   |   |   |
| 71 | пгт.Высокий | ул.Школьная | 16 |   | 170 |   |   |   |   |   |
| 72 | пгт.Высокий | ул.Школьная | 17 |   | 80,7 |   |   |   |   |   |
| 73 | г.Мегион | ул.Губкина | 4 |   | 888,2 |   |   |   |   |   |
| 74 | г.Мегион | ул.Совхозная | 2 |   | 128,1 |   |   |   |   |   |
| 75 | пгт.Высокий | ул.Амурская | 2 |   | 266,2 |   |   |   |   |   |
| 76 | пгт.Высокий | ул.Амурская | 9 |   | 146,4 |   |   |   |   |   |
| 77 | пгт.Высокий | ул.40 лет Победы | 5 |   | 142,2 |   |   |   |   |   |
| 78 | пгт.Высокий | ул.40 лет Победы | 7 |   | 144,9 |   |   |   |   |   |
| 79 | пгт.Высокий | Ул.Таежная | 12 |   | 147,4 |   |   |   |   |   |
| 80 | пгт.Высокий | ул.Мира | 2 |   | 149,2 |  |  |  |  |  |
| 81 | пгт.Высокий | Ул.Дружбы | 5 |   |   | 920,3 |   |   |   |   |
| 82 | пгт.Высокий | Ул.Дружбы | 4 |   |   | 899 |   |   |   |   |
| 83 | пгт.Высокий | 7 микрорайон  | 8 |   |   | 492,6 |   |   |   |   |
| 84 | пгт.Высокий | ул.40 лет Победы | 9 |   |   | 148,7 |   |   |   |   |
| 85 | пгт.Высокий | жил.гор.УТТ-1 | 5 |   |   | 51,4 |   |   |   |   |
| 86 | г.Мегион | Ул.Заречная | 17/2 |   |   | 445,9 |   |   |   |   |
| 87 | г.Мегион | ул.Заречная | 17/4 |   |   | 503 |   |   |   |   |
| 88 | г.Мегион | ул.Заречная | 17/3 |   |   | 509,9 |   |   |   |   |
| 89 | г.Мегион | ул.Львовская | 3а |   |   | 88,1 |   |   |   |   |
| 90 | г.Мегион | ул.Садовая | 22/1 |   |   | 724,5 |   |   |   |   |
| 91 | г.Мегион | ул.Садовая | 22/2 |   |   | 490,2 |   |   |   |   |
| 92 | г.Мегион | ул.Садовая | 17/2 |   |   | 504,3 |   |   |   |   |
| 93 | г.Мегион | ул.Садовая | 20/3 |   |   | 508,3 |   |   |   |   |
| 94 | г.Мегион | ул.Садовая | 9б |   |   | 498,2 |   |   |   |   |
| 95 | г.Мегион | ул.Свободы | 25/4 |   |   | 489,1 |   |   |   |   |
| 96 | г.Мегион | ул.Свободы | 37/1 |   |   | 517,6 |   |   |   |   |
| 97 | г.Мегион | ул.Свободы | 39 |   |   | 723 |   |   |   |   |
| 98 | г.Мегион | ул.Таежная | 1 |   |   | 181,3 |   |   |   |   |
| 99 | г.Мегион | ул.Таёжная | 3 |   |   | 277,6 |   |   |   |   |
| 100 | г.Мегион | ул.Кузьмина | 13 |   |   | 249,4 |   |   |   |   |
| 101 | г.Мегион | ул.Новая  | 29 |   |   | 556,4 |   |   |   |   |
| 102 | пгт.Высокий | ул.Центральная | 43 |  |  | 207,5 |  |  |  |  |
| 103 | пгт.Высокий | ул.Дружбы | 1 |  |  | 896,0 |  |  |  |  |
| 104 | пгт.Высокий | 8 микрорайон  | 2 |   |   |  1001,3 |  |  |  |  |
| 105 | пгт.Высокий | 8 микрорайон  | 1 |  |  | 972,0 |  |  |  |  |
| 106 | пгт.Высокий | Молодежная  | 7 |  |  | 145,0 |  |  |  |  |
| 107 | пгт.Высокий | ул.40 лет Победы | 6 |   |  | 153,4  |  |  |  |  |
| 108 | г.Мегион | ул.50 лет Октября | 16 |   |   |   | 489,1 |   |   |   |
| 109 | г.Мегион | ул.Нефтеразведочная | 16 |   |   |   | 469,8 |   |   |   |
| 110 | г.Мегион | ул.Садовая | 18/1 |   |   |   | 498,1 |   |   |   |
| 111 | г.Мегион | ул.Строителей | 7 |   |   |   | 495,7 |   |   |   |
| 112 | г.Мегион | ул.Садовая | 30/4 |   |   |   | 504,4 |   |   |   |
| 113 | г.Мегион | ул.Садовая | 30/5 |   |   |   | 966,9 |   |   |   |
| 114 | г.Мегион | ул.Садовая | 34 |   |   |   | 727,9 |   |   |   |
| 115 | г.Мегион | ул.Свободы | 52 |   |   |   | 336,1 |   |   |   |
| 116 | г.Мегион | ул.Советская | 12 |   |   |   | 340,5 |   |   |   |
| 117 | г.Мегион | ул.Советская | 14 |   |   |   | 338,7 |   |   |   |
| 118 | г.Мегион | ул.Советская | 14а |   |   |   | 344,1 |   |   |   |
| 119 | г.Мегион | ул.Советская | 16 |   |   |   | 338,1 |   |   |   |
| 120 | г.Мегион | ул.Советская | 18 |   |   |   | 313,5 |   |   |   |
| 121 | г.Мегион | ул.Садовая | 30 |   |   |   | 1005,3 |   |   |   |
| 122 | г.Мегион | ул.Садовая | 30/1 |   |   |   | 499,6 |   |   |   |
| 123 | г.Мегион | ул.Садовая | 30/2 |   |   |   | 495,5 |   |   |   |
| 124 | г.Мегион | ул.Садовая | 32 |   |   |   | 756,3 |   |   |   |
| 125 | г.Мегион | ул.Свободы | 25/3 |   |   |   | 496,7 |   |   |   |
| 126 | г.Мегион | ул.Свободы | 37/2 |   |   |   | 722,3 |   |   |   |
| 127 | г.Мегион | ул.Южная  | 3/1 |   |   |   | 351,3 |   |   |   |
| 128 | г.Мегион | ул.Садовая | 24/3 |  |  |  | 496,7 |  |  |  |
| 129 | г.Мегион | ул.Садовая | 10 |   |   |   |   | 501,2 |   |   |
| 130 | г.Мегион | ул.Садовая | 11 |   |   |   |   | 505,3 |   |   |
| 131 | г.Мегион | ул.Садовая | 8 |   |   |   |   | 491,4 |   |   |
| 132 | г.Мегион | ул.Строителей | 11/3 |   |   |   |   | 741,7 |   |   |
| 133 | г.Мегион | ул.Ленина | 11 |   |   |   |   | 335,8 |   |   |
| 134 | г.Мегион | ул.Ленина | 13 |   |   |   |   | 342,5 |   |   |
| 135 | г.Мегион | ул.Нефтеразведочная | 14 |   |   |   |   | 498,8 |   |   |
| 136 | г.Мегион | ул.Нефтеразведочная | 16а |   |   |   |   | 499,5 |   |   |
| 137 | г.Мегион | ул.Пионерская | 21/1 |   |   |   |   | 859,9 |   |   |
| 138 | г.Мегион | ул.Ленина | 13а |   |   |   |   | 952 |   |   |
| 139 | г.Мегион | ул.Львовская | 3 |   |   |   |   | 332,8 |   |   |
| 140 | г.Мегион | ул.Пионерская | 19 |   |   |   |   | 764,7 |   |   |
| 141 | г.Мегион | ул.Садовая | 9 |   |   |   |   | 512,4 |   |   |
| 142 | г.Мегион | ул.50 лет Октября | 12 |   |   |   |   | 502,6 |   |   |
| 143 | г.Мегион | ул.50 лет Октября | 14 |   |   |   |   | 509,2 |   |   |
| 144 | г.Мегион | ул.50 лет Октября | 18 |   |   |   |   | 493,8 |   |   |
| 145 | г.Мегион | ул.50 лет Октября | 20 |   |   |   |   | 497,8 |   |   |
| 146 | г.Мегион | ул.Свободы | 27 |   |   |   |   | 497,9 |   |   |
| 147 | г.Мегион | ул.Свободы | 25 |   |   |   |   | 512,1 |   |   |
| 148 | г.Мегион | ул.Свободы | 25/7 |   |   |   |   | 514,9 |   |   |
| 149 | г.Мегион | ул.Свободы | 25/9 |   |   |   |   | 499,2 |   |   |
| 150 | г.Мегион | ул.Свободы | 37/4 |   |   |   |   | 508,6 |   |   |
| 151 | г.Мегион | ул.Свободы | 41/1 |   |   |   |   | 740,6 |   |   |
| 152 | г.Мегион | ул.Советская | 20 |   |   |   |   | 303,7 |   |   |
| 153 | г.Мегион | ул.Советская | 22 |   |   |   |   | 305,5 |   |   |
| 154 | г.Мегион | ул.Советская | 24 |   |   |   |   | 317,6 |   |   |
| 155 | г.Мегион | Ул.Колхозная | 48 |   |   |   |   |   | 635,4 |   |
| 156 | г.Мегион | ул.Пионерская | 7 |   |   |   |   |   | 501,8 |   |
| 157 | г.Мегион | ул.Пионерская | 9 |   |   |   |   |   | 503 |   |
| 158 | г.Мегион | ул.Садовая | 2а |   |   |   |   |   | 496,4 |   |
| 159 | г.Мегион | ул.Садовая | 4 |   |   |   |   |   | 501 |   |
| 160 | г.Мегион | ул.Садовая | 6 |   |   |   |   |   | 500,4 |   |
| 161 | г.Мегион | ул.Садовая | 8а |   |   |   |   |   | 495,7 |   |
| 162 | г.Мегион | ул.Садовая | 9а |   |   |   |   |   | 418,2 |   |
| 163 | г.Мегион | ул.Садовая | 10а |   |   |   |   |   | 500,4 |   |
| 164 | г.Мегион | ул.Садовая | 15 |   |   |   |   |   | 491,7 |   |
| 165 | г.Мегион | ул.Садовая | 15/4 |   |   |   |   |   | 502,7 |   |
| 166 | г.Мегион | ул.Садовая | 18 |   |   |   |   |   | 503,2 |   |
| 167 | г.Мегион | ул.Садовая | 18/3 |   |   |   |   |   | 511,2 |   |
| 168 | г.Мегион | ул.Садовая | 25/2 |   |   |   |   |   | 500,3 |   |
| 169 | г.Мегион | ул.Садовая  | 27 |   |   |   |   |   | 1060,8 |   |
| 170 | г.Мегион | ул.Садовая | 19/2 |   |   |   |   |   | 726,4 |   |
| 171 | г.Мегион | ул.Садовая | 21/3 |   |   |   |   |   | 506,9 |   |
| 172 | г.Мегион | ул.Строителей | 5/2 |   |   |   |   |   | 731,8 |   |
| 173 | г.Мегион | ул.Советская | 11а |   |   |   |   |   | 498,9 |   |
| 174 | г.Мегион | ул.Новая  | 25 |   |   |   |   |   | 543,2 |   |
| 175 | г.Мегион | ул.Заречная | 7а |   |   |   |   |   | 503,7 |   |
| 176 | г.Мегион | ул.Заречная | 9 |   |   |   |   |   | 514,6 |   |
| 177 | г.Мегион | ул.Заречная | 11 |   |   |   |   |   | 494,8 |   |
| 178 | г.Мегион | ул.Заречная | 13 |   |   |   |   |   | 505,1 |   |
| 179 | г.Мегион | ул.Заречная | 27/3 |   |   |   |   |   | 470,5 |   |
| 180 | г.Мегион | Новая  | 27/1 |   |   |   |   |   | 525,7 |   |
| 181 | г.Мегион | ул.Чехова | 8 |   |   |   |   |   | 368,9 |   |
| 182 | г.Мегион | ул.Чехова | 9а |   |   |   |   |   | 506,2 |   |
| 183 | г.Мегион | ул.АБ-12 | 19 |   |   |   |   |   | 262 |   |
| 184 | пгт.Высокий | 8 микрорайон  | 5 |  |  |  |  |  | 989,1 |  |
| 185 | г.Мегион | ул.Совхозная | 4/1 |  |  |  |  |  | 161,9 |  |
| 186 | г.Мегион | ул.Чехова | 11 |   |   |   |   |   |   | 390,6 |
| 187 | г.Мегион | ул.Чехова | 7 |   |   |   |   |   |   | 371,5 |
| 188 | г.Мегион | ул.Губкина | 6/1 |   |   |   |   |   |   | 897,7 |
| 189 | г.Мегион | Заречная | 19/3 |   |   |   |   |   |   | 729,3 |
| 190 | г.Мегион | ул.Нефтяников | 23 |   |   |   |   |   |   | 504,6 |
| 191 | г.Мегион | ул.Нефтяников | 25 |   |   |   |   |   |   | 420,5 |
| 192 | г.Мегион | ул.Нефтяников | 27 |   |   |   |   |   |   | 376,9 |
| 193 | г.Мегион | ул.Нефтяников | 27/2 |   |   |   |   |   |   | 738,5 |
| 194 | г.Мегион | ул.Нефтяников | 29 |   |   |   |   |   |   | 496,6 |
| 195 | г.Мегион | ул.Пионерская | 4 |   |   |   |   |   |   | 512,8 |
| 196 | г.Мегион | ул.Пионерская  | 3 |   |   |   |   |   |   | 143,1 |
| 197 | г.Мегион | ул.Таежная | 11 |   |   |   |   |   |   | 492,7 |
| 198 | г.Мегион | ул.Таежная | 13 |   |   |   |   |   |   | 488,9 |
| 199 | г.Мегион | Таежная | 11б |   |   |   |   |   |   | 491,2 |
| 200 | г.Мегион | ул.Свободы | 3 |   |   |   |   |   |   | 644 |
| 201 | г.Мегион | Заречная | 21 |   |   |   |   |   |   | 643,9 |
| 202 | г.Мегион | А.Жагрина | 22 |  |  |  |  |  |  | 701,8 |
| 203 | г.Мегион | Пионерская  | 5 |  |  |  |  |  |  | 495,2 |
| 204 | пгт.Высокий | 8 микрорайон  | 3 |  |  |  |  |  |  | 998,5 |
|   |  Всего |   |   | 8637,7 | 13053,0 | 12152,7 | 10986,6 | 13541,5 | 16431,9 | 10538,3 |

».