Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа

город Мегион на 2019-2025 годы»

за сентябрь 2019 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2862 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Мегион.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа

город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки.

Повышение качества и комфорта территорий общего пользования.

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Решением Думы города от 21.06.2019 №362 «О бюджете городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2019 год предусмотрена в сумме 29 927,1 тыс. рублей.

09.09.2019 заключен контракт с индивидуальным предпринимателем на сумму 2 350 000 рублей на поставку товара (скульптурная композиция «Книга летописи большой нефти»).

27.09.2019 заключен контракт с ООО "Мегапроект" на сумму 170 000 рублей. Работы по контракту выполнены в полном объеме, оплата в январе 2020 года. После расчета НМЦК сложилась экономия бюджетных ассигнований на сумму 1 667 рублей, данный остаток не будет использован.

За сентябрь 2019 года мероприятия не реализовывались.

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Начальник отдела анализа и стратегического планирования

(34643) 96-337, доб. 741