Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа

город Мегион на 2019-2025 годы»

за апрель 2021 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2862 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Мегион.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа

город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки.

Повышение качества и комфорта территорий общего пользования.

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 №37 «О бюджете городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2021 год предусмотрена в сумме 16 621,9 тыс. рублей.

Согласно бюджетной росписи плановая сумма составила 34 011 320,97 рублей:

Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий"

основное мероприятие *«Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки»*

*-выделение БА на сумму 184 тыс.руб. (уведомл. №1-89 от 27.04.2021).*

*-в стадии согласования контракт на сумму 184 тыс.руб. на оказание услуг по выполнению негосударственной экспертизы сметной документации по объектам благоустройства дворовых территорий; заключение контракта - май 2021 г.; срок выполнения работ - июль 2021 г.*

*-выделение БА из бюджета ХМАО на сумму 16 181 тыс.руб (уведомл. №1-87 от 26.04.2021). - документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки.*

*Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования»*

основное мероприятие *«Повышение качества и комфорта территорий общего пользования»*

*-заключен контракт №01873000045200003860001 от 17.11.2020 с ООО "Ажур" на сумму - 16 432,5 тыс.руб. на выполнение работ по благоустройству объекта "Аллея трудовой славы в г.Мегион". Срок выполнения работ по контракту: май - сентябрь 2021 г.*

*-заключен контракт №0187300004521000101 от 19.04.2021 с ИП Глотов С.А. на сумму - 1 147,7 т.р. на выполнение работ по благоустройству объекта "Аллея трудовой славы в г.Мегион" (электроосвещение наружное). Срок выполнения работ по контракту: июль - сентябрь 2021 г.*

*-в стадии согласования контракт на сумму 66,2 тыс.руб. на выполнение работ по благоустройству объекта "Аллея трудовой славы в г.Мегион" (озеленение); заключение контракта - май 2021 г.; срок выполнения работ по контракту - август 2021 г. -выделение БА из бюджета ХМАО на сумму 0,2 тыс.руб (уведомл. №1-72 от 07.04.2021).*

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Зам.начальника планово-экономического отдела