Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» за август 2020 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности.

Создание условий для комфортного проживания граждан.

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион.

Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории городского округа город Мегион.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.

Строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион.

Субсидии организациям городского округа город Мегион.

Энергосбережение в бюджетной сфере.

Энергосбережение в жилищной сфере.

Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.

Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2020 год предусмотрена в сумме 64 440 тыс. рублей.

Сумма согласно бюджетной росписи на август 2020 года плановый бюджет составляет 69 142,66 тыс. рублей.

Сумма освоенных средств местного бюджета за август 2020 года, при плане 8 787,4 тыс. рублей составляет 5 522,9 тыс. рублей или 62,9%.

Ассигнования направлены на реализацию следующих мероприятий:

Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион»

*Основное мероприятие «*Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и животных»

1) заключен 3-и контракта на общую сумму 547 248,05 руб. Срок исполнения контрактов - сентябрь 2020 г.

2) Свободный остаток БА - 341 151,95 руб., планируется к возврату в бюджет автономного округа (письмо МКУ "КС" №1624 от 05.08.2020).

*Основное мероприятие «Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования):*

*1) 23.01.2020 - заключен контракт с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 12 500 000 руб. Срок исполнения контракта - октябрь 2020 года. 2) 28.01.2019 - заключен контракт с ИП Днистрян В.М. на сумму 15 930 000 руб. (в том числе: 2019 г. - 7 965 000 руб.; 2020 г. - 7 965 000 руб.). Срок исполнения контракта - декабрь 2020 года.*

*3) 02.06.2020 - заключен контракт с ИП Днистрян В.М. на сумму 215 428,49 руб. Работы по контракту выполнены в полном объеме. 16.06.2020 - заключен контракт с ИП Днистрян В.М. на сумму 1 497 506,88 руб. Срок исполнения контракта - сентябрь 2020 г. 4) 25.02.2020 - заключен контракт с ООО "Геокар" на сумму 490 215,05 р. Срок исполнения контракта - октябрь 2020 г. 5) 23.12.2019 - заключен контракт с ООО "Геокар" на сумму 1 148 390 руб. Срок исполнения контракта - декабрь 2020 г. 6) Увеличение БА на сумму 76 337 руб. (уведомл. №1-104 от 12.03.2020). 7) Уменьшение БА на сумму 500 610 руб. (уведомл. №1-128 от 21.05.2020). 8) 03.03.2020 - заключен контракт с ИП Днистрян В.М. на сумму 499 940 руб. Срок исполнения контракта - октябрь 2020 года. 9) Уменьшение БА на сумму 60 руб. (уведомление №1-104 от 12.03.2020). 10)16.06.2020 - заключен контракт с ООО "Нижневартовский промстройпроект" на сумму 2 775 000 руб. Срок выполнения работ - ноябрь 2020 г. 11) Увеличение БА на сумму 1 000 000 руб. (уведомл. №1-123 от 21.04.2020). Уменьшение БА на сумму 225 000 руб. (уведомл. №1-148 от 23.07.2020). 12)25.02.2020 - заключен контракт с ООО "Геокар" на сумму 490 215,05 р. Срок исполнения контракта - октябрь 2020 г. 13) 17.08.2020 - заключен контракт с ООО "ТК №1" на сумму 586 414,87 руб. Срок исполнения контракта - октябрь 2020 г. 14) 03.02.2020 - заключен контракт с ИП Глотов С.А. на сумму 65 254 руб. Работы по контракту выполнены на сумму 64 606 руб., соглашение о расторжении от 16.07.2020. 15) Уменьшение БА на сумму 434 746 руб. (уведомл. №71 от 20.01.2020, №1-104 от 12.03.2020). Увеличение БА на сумму 100 000 руб. (уведомл. №1-151 от 12.08.2020. 16) 27.08.2020 - заключен контракт с ООО "Электрон" на сумму 99 847,52 руб. Срок исполнения - октябрь 2020 г. 17) 03.08.2020 - заключен контракт с ИП Глотов С.А. на сумму 1 133 159,22 руб. Срок исполнения контракта - октябрь 2020 г.*

*Размещен аукцион на сумму 1 870 951 руб., срок исполнения контракта - октябрь2020г.*

*Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион»:*

*Основное мероприятие:*

*«Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов»*

*- В данное время ведется работы по проверке направленных документов о предоставлении субсидия открытому акционерному обществу "Жилищно-коммунальное управление " на возмещение затрат на жилищные услуги на территории городского округа город Мегион .*

*Основное мероприятие:*

*«Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХМАО-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам»:*

*- Фактическое потребление за второй квартал 2020 года на основании распоряжения администрации города от 12.08.2020 №211 сумма оплаты за услуги составила 1 064 600 тыс.рублей, для полной оплаты согласно распоряжения денежные средства были заявлены в Департамент Финансов ДЭПЖКК ХМАО-Югры. При дополнительном поступлении денежных средств будет проведена полная оплата согласно выше указанного распоряжения на возмещение затрат на жилищные услуги на территории городского округа город Мегион.*

*Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион»*

*Подпрограмма 3* *«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности городского округа город Мегион»*

*Основное мероприятие: «Энергосбережение в бюджетной сфере»*

*- 12.03.2020 - заключен контракт с ИП Таухетдинов Р.А. на сумму 30 000 рублей. Работы по контракту выполнены в полном объеме. - 29.05.2020 - заключен контракт с ИП Таухетдинов Р.А. на сумму 16 520 рублей. Работы по контракту выполнены в полном объеме. Свободный остаток бюджетных ассигнований 3 480 рублей.*

*Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион»*

*- 16.06.2020 - заключен контракт с ИП Глотов С.А. на сумму 745 086,84 руб. Срок выполнения работ - август 2020 г. СМР выполнены на сумму 182 527,88р. Оплата - июль 2020.*

*- Уменьшение БА на сумму 4 050,69 руб. (уведомление №1-148 от 23.07.2020).*

*.*

Дементьева Ольга Викторовна

Начальник отдела анализа и стратегического планирования

(34643) 96-337, доб. 741