Пояснительная о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

за август 2021 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2861 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения.

Муниципальная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Формирование производственно-технологической базы по обращению с отходами.

Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления.

Формирование и развитие комплексной системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населения.

Основное мероприятие программы-снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения.

Целевые показатели основного мероприятия предусматривают ежегодное выявление и ликвидацию 2 единицы несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории в объеме 804 м³.

Решением Думы города Мегиона от 21.05.2021 №75 О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 «О бюджете городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2021 год предусмотрена в сумме 5 869 тыс. рублей.

Сумма согласно бюджетной росписи на август 2021 года плановый бюджет составляет 5 099,88 тыс. рублей, выполнено за отчетный период 0 тыс.рублей. ведется следующая работа:

- заключен контракт №0187300004521000286 от 02.07.2021 с ООО "Электрон" на сумму 3 531,1 т.р. на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок на территории г.Мегион; работы выполнены на сумму 3 325 т.р. оплата в сентябре 2021 г.; срок исполнения контракта - сентябрь 2021 г;

- заключен контракт №0187300004521000333 от 17.08.2021 с ООО "ЯНЭНЕРГО" на сумму 1 275 т.р. на оказание услуг по расчету нормативов ТКО в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 269 от 04.04.2016 для г.Мегиона ХМАО-Югра (3 сезона); срок исполнения - декабрь 2021 г.

За счет средств субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках основного мероприятия «Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения» денежные средства будут освоены ноябрь-декабрь 2021.

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Зам. начальника планово- экономического отдела