Пояснительная о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

за декабрь 2019 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 23.11.2018 №2506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского округа город Мегион.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания.

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Решением Думы города от 29.10.2019 №392 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 «О бюджете городского округ город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2019 год предусмотрена в сумме 226 884,0 тыс. рублей.

За 2019 год сумма освоенных средств составляет 216 667, 98 тыс. рублей, из них:

177 746,88 тыс. рублей это средства местного бюджета и 38 921,30 тыс. рублей средства бюджета автономного округа.

Исполнение программы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» за 2019 год составило 95,5%, в том числе по уровням бюджетов:

бюджет автономного округа, план 38 921,30 тыс. рублей, фактически освоено 38 921,30 тыс. рублей исполнение составляет 100%;

местный бюджет, план 187 962,70 тыс. рублей, фактически освоено 177 746,68 тыс. рублей или же 94,6%.

Подпрограмма «Развитие транспортной системы» за 2019 год в финансовом обеспечении выполнена на 89,6%, или в денежном выражении с распределением из уровней бюджетов:

бюджет автономного округа, план 38 921,30 тыс. рублей, фактически освоено 38 921,30 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

местный бюджет, план 14 913, 4 тыс. рублей, фактически освоено 9 922,21 тыс. рублей, что составляет 66,5%.

Реализация основных мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной системы»:

«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения». Исполнение данного мероприятия осуществлено на 90,8%. План 45404,1 тыс. рублей, фактически освоено 41 211, 79 тыс. рублей. Данные мероприятия были реализованы посредством заключения двух контрактов, а именно:

от 19.07.2019 № 01873000045190002890001 с ООО СК "ЮТА» Ремонт автомобильных дорог местного значения городского округа город Мегион;

от 30.09.2019 с ООО "Электрон" срок действия контракта по 31.12.2019 года. Акт выполненных работ №01 от 03.10.2019. В августе 2019 года произведен ремонт автомобильных дорог.

Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город "Мегион" за 2019 год в финансовом обеспечении исполнена на 97,0%, в том числе: за счет средств местного бюджета профинансировано 167 025,26 тыс. рублей к плановым 172 250,1 тыс. рублей, или же 97,0%. Основным мероприятием в данной подпрограмме является обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа. Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт) была произведена в общем объеме 2 356 м, или 24,6% относительно плановых показателей 9 590 метров. Данные работы проводились обществом с ограниченной ответственностью «Электрон» согласно заключенному муниципальному контракту от 25.01.2019 № 0187300004518000591-0228381-03. Работы выполнены в рамках предписаний, выданных надзорными органами - работы по устранению колейности.

Подпрограмма 3 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион". Согласно информации, составленной на основании данных ГИБДД ОМВД России по городу Мегиону «Справка об аварийности на территории городского округа города Мегион» снижены с 45 человек до 41 человека, или на 9,9%, однако количество ДТП превысило предполагаемый статистический показатель на 12,5%, или 4 шт.

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Начальник отдела анализа и стратегического планирования

(34643) 96-337, доб. 741