Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» за декабрь 2019 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности.

Создание условий для комфортного проживания граждан.

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион.

Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории городского округа город Мегион.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.

Строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион.

Субсидии организациям городского округа город Мегион.

Энергосбережение в бюджетной сфере.

Энергосбережение в жилищной сфере.

Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.

Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Решением Думы города от 29.10.2019 №392 «О бюджете городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2019 год предусмотрена в сумме 89 581,5 тыс. рублей.

Сумма освоенных средств местного бюджета за декабрь 2019 года, при плане 20922,3 тыс. рублей составляет 31295,9 тыс. рублей или же 149,6%.

Ассигнования направлены на реализацию следующих мероприятий:

«Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и животных» подпрограммы №1 предусмотрено из средств регионального бюджета 0,0 тыс. рублей, освоение средств составляет 8,4 тыс.рублей.

«Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования) подпрограммы №1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион» исполнено на 96,7%, освоена сумма 2599,2 тыс. рублей (план 2688,9 тыс. рублей).

«Строительство городского кладбища» подпрограммы №1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион» запланировано в сумме 1460,2 тыс. рублей, освоено 88,0 тыс. рублей. или 6,0%;

3607,5 тыс. рублей, освоение 0,0%.

«Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион» подпрограммы №4 «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион» запланировано в сумме 0,0 тыс. рублей, освоение 449,7 тыс. рублей.

В целях исполнения следующих мероприятий программы:

1.«Обслуживание сетей уличного освещения» 28.01.2019 заключен контракт с ИП Днистрян В.М. на сумму 15 930 000 рублей, в том числе: 2019 год 7 965 000 рублей; 2020 год 7 965 000 рублей. Срок исполнения контракта декабрь 2020 года.

2.«Потребление электроэнергии на уличное освещение» 24.12.2018 заключен контракт с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 12 500 тыс. рублей. Срок исполнения контракта декабрь 2019 года. Также решением Думы города №408 от 19.12.2019 (уведомление №386 от 19.12.2019) увеличена сумма расходов бюджетных ассигнований на сумму 460 тыс. рублей. 24.12.2019 заключен контракт с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 460 тыс. рублей. Работы по контракту выполнены в полном объеме.

3.«Содержание кладбища и планировка территории» 22.01.2019 заключен контракт с ООО "Геокар" на сумму 1 495 273 рублей. Срок исполнения контракта декабрь 2019 года.

4. «Подготовка объектов к новогодним мероприятиям», заключено 5 контрактов на выполнение работ по подготовке объектов к новогодним мероприятиям на 2019-2020 годы на общую сумму 4 822 717,53 рублей. Срок исполнения контрактов январь 2020 года. В декабре 2019 работы выполнены на сумму 1 063 825,83 рублей, оплата в январе 2020 года на декабрь

5.Потребление электроэнергии на уличное освещение», 24.12.2018, заключен контракт с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 12 500 тыс. рублей. Срок исполнения контракта декабрь 2019 года. Увеличение бюджетных ассигнований на сумму 1 250 тыс. рублей на основании протокола заседания комиссии №22 от 07.10.2019 (уведомление №288 от 07.10.2019). Дополнительное соглашение №2 от 24.10.2019 об увеличении цены контракта на 10%, до суммы 13 750 тыс. рублей. Работы по контракту выполнены в полном объеме, увеличение бюджетных ассигнований на сумму 460,0 тыс. рублей, на основании решения Думы города №408 от 19.12.2019 (уведомление №386 от 19.12.2019). 24.12.2019 заключен контракт с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 460 тыс. рублей. Работы по контракту выполнены в полном объеме.

Дементьева Ольга Викторовна

Начальник отдела анализа и стратегического планирования

(34643) 96-337, доб. 741