Пояснительная о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

за декабрь 2019 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2861 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения.

Муниципальная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Формирование производственно-технологической базы по обращению с отходами.

Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления.

Формирование и развитие комплексной системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населения.

Основное мероприятие программы-снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения.

Целевые показатели основного мероприятия предусматривают ежегодное выявление и ликвидацию 3 единиц несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории в объеме 1333 м³.

Решением Думы города от 29.10.2019 №392 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 «О бюджете городского округ город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2019 год предусмотрена в сумме 17 007,78 тыс. рублей.

В целях реализации основного мероприятия заключены муниципальные контракты:

на обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа город Мегион с ООО «Баркас+» от 05.11.2019 заключен муниципальный контракт на сумму 9 723 511,13 рублей. Срок выполнения работ по контракту - декабрь 2019 года. Сумма выполненных работ в целом по контракту составила 9 408 430,52 рублей в целом, в том числе в ноябре на 3 176 844,19 рублей и в декабре 6 231 586,33 рублей и 19.12.2019 заключено соглашение о расторжении муниципального контракта на данную сумму. По итогам исполнения контракта сформировался свободный остаток бюджетных средств на сумму 315 080,61 рублей , который не будет использован.

В рамках исполнения мероприятия программы 09.12.2019 заключен муниципальный контракт №79 с ООО «Пятый элемент» на сумму 162 800,00 рублей. Срок поставки товаров по контракту до 22.12.2019 на сумму 162 800, 00 рублей. Контракт исполнен в полном объеме.

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Начальник отдела анализа и стратегического планирования

(34643) 96-337, доб. 741