Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» за декабрь 2020 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности.

Создание условий для комфортного проживания граждан.

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион.

Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории городского округа город Мегион.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.

Строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион.

Субсидии организациям городского округа город Мегион.

Энергосбережение в бюджетной сфере.

Энергосбережение в жилищной сфере.

Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.

Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

На основании постановления администрации города Мегиона от 01.10.2020 №1847 О внесении изменений в постановление администрации города от 27.12.2018 №2910 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2020 год предусмотрена в сумме 61 294,5 тыс. рублей.

Сумма согласно бюджетной росписи на декабрь 2020 года плановый бюджет составляет 169 401,06 тыс. рублей.

Сумма освоенных средств местного бюджета за декабрь 2020 года, при плане 67 976,5 тыс. рублей фактическое освоение составляет 70 823,95 тыс. рублей или 104,2 %.

Ассигнования направлены на реализацию следующих мероприятий:

Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион»

*Основное мероприятие* «Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования):

- 28.01.2019 - заключен контракт с ИП Днистрян В.М. на сумму 15 930 т.р. (в том числе: 2019 г. - 7 965 т.р.; 2020 г. - 7 965 т.р.). Контракт исполнен, кредиторская задолженность на01.01.2021-329т.р. - Увеличение БА на сумму 1 006,2 т.р. (уведомл. №1-172 от 29.09.2020, №1-176 от 02.10.2020 контракты исполнены; Увеличение БА на сумму 3 623,1 т.р. (уведомл. №1-104 от 12.03.20, №1-128 от 21.05.20, №1-172 от 29.09.20, №1-235 от 18.12.20); - Заключено 5-ть контрактов на общую сумму 2 559,3 т.р. Срок исполнения контрактов - декабрь 2020 г., контракты исполнены.

*Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион»:*

*Основное мероприятие:*

*«Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса»*

- заключены соглашения, выделенные ассигнования на предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию «Тепловодоканал» из бюджета городского округа город Мегион субсидии в целях возмещение затрат Получателя, связанных с проведением капитального ремонта (в том числе с заменой) систем газоснабжения , теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов , в период подготовки к эксплуатации в осенне- зимний период использованы в полном объеме .

- 16.06.2020 - заключен контракт с ООО "Нижневартовский промстройпроект" на сумму 2 775 т.р., работы по контракту выполнены на сумму - 2 249 т.р. Срок исполнения контракта - март 2021 г. - Увеличение БА на сумму 1 000 т.р. (уведомл. №1-123 от 21.04.2020). Уменьшение БА на сумму 225 т.р. (уведомл. №1-148 от 23.07.2020)

*Основное мероприятие:*

*«Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов»*

*-* субсидия открытому акционерному обществу "Жилищно-коммунальное управление " на возмещение затрат на жилищные услуги на территории городского округа город Мегион выплачена с января по ноябрь в полном объеме оплата за декабрь 2020 на рассмотрении.

*Основное мероприятие:*

*«Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХМАО-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам»:*

Исполнение мероприятия реализовывается за квартальный период.

За период 4 квартал выплаченные на основании распоряжение от 23.12.2020 № 341 в полном объеме, документы проверены на соответствие. Денежные средства использованы в полном объеме.

Дементьева Ольга Викторовна

Зам. начальника планово-экономического отдела.

(34643) 96-337, доб. 741