Пояснительная о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

за декабрь 2020 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2861 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения.

Муниципальная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Формирование производственно-технологической базы по обращению с отходами.

Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления.

Формирование и развитие комплексной системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населения.

Основное мероприятие программы-снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения.

Целевые показатели основного мероприятия предусматривают ежегодное выявление и ликвидацию 3 единицы несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории в объеме 1333 м³.

Решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2020 год предусмотрена в сумме 1 168,60 тыс. рублей.

Сумма согласно бюджетной росписи на декабрь 2020 года плановый бюджет составляет 1 169,0 тыс. рублей.

Сумма освоенных средств местного бюджета за декабрь 2020 года.

За счет средств субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках основного мероприятия «Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения» заключен муниципальный контракт от 02.11.2020 №70, выделенные ассигнования использованы в полном объеме.

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Зам. начальника планово- экономического отдела

(34643) 96-337, доб. 741