Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» за декабрь 2021 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности.

Создание условий для комфортного проживания граждан.

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион.

Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории городского округа город Мегион.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.

Строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион.

Субсидии организациям городского округа город Мегион.

Энергосбережение в бюджетной сфере.

Энергосбережение в жилищной сфере.

Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.

Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Решением Думы города Мегиона от 23.12.2021 №143 О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 «О бюджете городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2021 год предусмотрена в сумме 631 996,8 тыс. рублей.

Согласно бюджетной росписи на декабрь 2021 года плановый бюджет составляет 631 168,57 тыс. рублей, освоенных средств с января по декабрь 2021 года 630 366,08 тыс. рублей, в том числе за декабрь 587 477,9 тыс.руб. в том числе проведена работа:

Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион»;

*Основное мероприятие* «Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования):

Обслуживание сетей уличного освещения:

- заключен контракт №01873000045200005320001 от 22.12.2020 с ИП Днистрян В.М. на сумму 6 520 т.р. на выполнение работ по тех-му обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения; срок исполнения - декабрь 2021 г.;

Потребление электроэнергии на уличное освещение:

- заключен контракт №ЭС-09/510-М от 08.12.2020 с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 12 500 т.р. на оказание услуг по передаче электрической энергии на уличное освещение. Дополнительное соглашение от 22.10.2021 об изменении цены контракта на сумму 15 000 т.р.;

- выделение БА на сумму 4 500 т.р. (ув. №1-183 от 22.10.2021; №1-198 от 19.11.2021).;

Содержание кладбища и планировка территории:

- заключен контракт №1-УС от 25.01.2021 с ООО "Геокар" на сумму 542,9 т.р. на оказание услуг по содержанию городских кладбищ; работы по контракту выполнены.

- заключен контракт №0187300004521000122 от 14.05.2021 с ООО "Геокар" на сумму 939,1 т.р. на оказание услуг по содержанию городских кладбищ; работы выполнены в полном объеме.;

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра г.Мегион. Городское кладбище (2-я очередь) - II этап строительства.:

- заключен контракт №0187300004521000003 от 15.02.2021 с ИП Руденко Ю.Н. на сумму 3 870,3 т.р. на выполнение работ по объекту "Городское кладбище (2-я очередь) - II этап строительства"; Работы выполнены.

- заключен контракт №0187300004521000096 от 20.04.21 с ИП Глотов С.А. на сумму 844,9 т.р. на выполнение работ по объекту "Городское кладбище (2-я очередь) - II этап строительства"; Работы выполнены.

-перераспределение БА: на сумму 1 500 т.р. - на мероприятие "Содержание кладбища и планировка территории" (ув. №1-41 от 15.01.21); на сумму 1 300 т.р. - на мероприятие "Расчет нормативов накопления ТКО", МП "Развитие системы обращения с отходами" (ув. №1-77 от 09.04.21); на сумму 184 т.р. - на подпрогр.1 "Благоустройство дворовых территорий", МП "ФСГС" (ув. №1-89 от 27.04.21). Перенос БА на сумму 0,8 т.р. (ув. №1-150 от 06.09.2021).

- выделение БА на сумму 1 000 т.р. (ув. №1-198 от 19.11.21).

- заключено 2-а контракта на общую сумму 998,8 т.р. на выполнение работ по объекту "Городское кладбище (2-я очередь) - II этап стр-ва"; Работы выполнены.

Ремонт и установка нового игрового оборудования на детских игровых площадках:

- перераспределение БА на сумму 700 т.р. (ув. №1-47 от 21.01.2021).

- выделение БА на сумму 700 т.р. (ув. №1-77 от 09.04.2021).

- заключен контракт №16-УС от 23.04.2021 с ООО "Геокар" на сумму 526,9 т.р. на оказание услуг по содержанию детских площадок; работы по контракту выполнены.

- заключен контракт №54-Р от 11.08.2021 с ООО "Геокар" на сумму 173,1 т.р. на выполнение работ по ремонту оборудования на детских игровых площадках; работы по контракту выполнены.

Снос гаражей, сараев, ветхих строений:

- заключен контракт №0187300004521000319 от 02.08.2021 с ООО "Сервисная компания "МТУ" на сумму 700 т.р. на выполнение работ по объекту «Устройство детской площадки в пгт.Высокий по ул.Гагарина,13а»; работы по контракту выполнены.

-перераспределение БА на сумму 500 т.р. (ув. №1-47 от 21.01.21).

-выделение БА на сумму 2 316 т.р. (ув. №1-100 от 21.05.21; №1-107 от 27.05.21; №1-134 от 23.07.21; №1-148 от 24.08.21; №1-197 от 19.11.21; №1-218 от 25.11.21; №1-226 от 01.12.21).

- заключено 7-мь контрактов на общую сумму 2 104 т.р. на выполнение работ по сносу гаражей, сараев, балков, жилых домов в г.Мегион; 5-ть контрактов исполнены; работы по 2-м контрактам выполнены частично, срок исполнения - 1 кв. 2022 г.

- заключено 2-а контракта на общую сумму 149,2 т.р. на оказание услуг по выполнению ПСД на снос (демонтаж) нежилого здания РММ (1 корпус) и административного здания; 1-н контракт исполнен, 1-н контракт в стадии исполнения, срок исполнения - 1 кв. 2022 г.

Подготовка объектов к новогодним мероприятиям:

- выделение БА на сумму 1 200 т.р. (ув. №1-198 от 19.11.21).

- заключен контракт №96-Р от 30.11.2021 с ООО "СпецТрансСервис" на сумму 600 т.р. на выполнение работ по объекту "Устройство ледовых композиций и декоративной ели в п.Высокий"; работы по контракту выполнены.

- заключен контракт №95-Р от 30.11.2021 с ООО "СпецТрансСервис" на сумму 600 т.р. на выполнение работ по объекту "Устройство декоративной ели и светодиодных фигур в г.Мегионе"; работы по контракту выполнены.

- санитарная обработка мест общего пользования в муниципальном жилом фонде.;

Перенос БА на сумму 600 т.р. (ув. №1-189 от 22.10.2021).

- заключен контракт №91-УС от 08.11.2021 с ООО "ЖЭК" на сумму 599,9 т.р. на оказание услуг по санитарной обработке мест общего пользования многоквартирных жилых домов г.Мегиона дезинфицирующими средствами. Работы по контракту выполнены.

Техническое обслуживание LED экрана объемно-световой композиции на первом кольце при въезде в г.Мегион.:

- выделение БА на сумму 254,1 т.р. (ув. №1-134 от 23.07.2021).

- заключен контракт №56-УС от 11.08.2021 с ИП Глотов С.А. на сумму 254,1 т.р. на оказание услуг по техническому обслуживанию LED экрана объемно-световой композиции на первом кольце при въезде в г.Мегион; работы по контракту выполнены.

*Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион»:*

*Основное мероприятие: «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса»*

- заключено соглашение предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета, Ханты-Мансийского автономного округа –Югры №08-ОЗП-2021. Работы выполнены в полном объеме.

- выделение БА на сумму 58,6 т.р. (ув. №1-134 от 23.07.2021).

-заключен контракт №57-УС от 11.08.2021 с ООО "Мегапроект" на сумму 58,6 т.р. на оказание услуг по выполнению ПСД по объекту "Стр-во внеплощадочных сетей к Физкультурно-спортивному комплексу с универсальным спортивным залом и залом бокса в г.Мегионе". Работы по контракту выполнены.

Основное мероприятие *«Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению по и по социально ориентированным трозничным ценам и предоставление субсидии на вщзмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд»*

*-* заключено соглашение, на предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХМАО-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам. Обязательства выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие *«Предоставление субсидии из бюджета города Мегиона на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения и оказывающих коммунальные услуги населению города Мегиона, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы»*

- Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 12 ноября 2021 года №614-рп «О предоставлении бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» согласно приложения 1 к указанному распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –Югры муниципальному образованию г.Мегион в целях оплаты задолженности МУП «Тепловодоканал» перед ПАО НК «РОСНЕФТЬ» за потребленный газ было выделено 61 862,5 тыс.руб. Обязательства выполнены в полном объеме.

- Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 26 ноября 2021 года №521-п «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -Югры» муниципальному образованию г.Мегион в целях оплаты задолженности МУП «Тепловодоканал» перед ПАО НК «РОСНЕФТЬ» за потребленный газ было выделено 490 300 тыс.руб. (сумма с учетом счетов за октябрь 2021 года без учета НДС). Обязательства выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 4 *«Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда города Мегиона»*

Основное мероприятие *«Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион»:*

- перераспределение БА на сумму 600 т.р. (ув. №1-47 от 21.01.2021).

-выделение БА на сумму 1 000 т.р. (ув. №1-100 от 21.05.2021). Перенос БА на сумму 0,042 т.р. (ув. №1-150 от 06.09.2021).

- заключен контракт №32-Р от 09.06.2021 с ООО "Сантехсервис №3" на сумму 17,3 т.р. на выполнение работ по ремонту муниципального жилищного фонда по адресу: г.Мегион, ул.50 лет Октября, д.20 кв.5; работы по контракту выполнены.

- заключен контракт №0187300004521000356 от 17.09.2021 с ИП Глотов С.А. на сумму 982,6 т.р. на выполнение работ по ремонту муниципального жилищного фонда по адресу: пгт Высокий, 8 мкр, д. 4, кв.1; г.Мегион, ул.Сутормина, д. 6, кв. 34; г.Мегион, ул.Заречная, д.29, кв. 2; г.Мегион, ул.Садовая, д. 23, кв. 4. Работы по контракту выполнены.;

-выделение БА на сумму 51,9 т.р. (ув. №1-132 от 23.07.2021).

-заключен контракт №0187300004521000356 от 17.09.2021 с ИП Глотов С.А. на сумму 51,9 т.р. на выполнение работ по ремонту муниципального жилищного фонда по адресу: г.Мегион, ул.Свободы, д. 4, кв. 173. Работы по контракту выполнены.

Дементьева Ольга Викторовна

Зам. начальника планово-экономического отдела.

(34643) 5-92-88