Пояснительная о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

за ноябрь 2021 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2861 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения.

Муниципальная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Формирование производственно-технологической базы по обращению с отходами.

Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления.

Формирование и развитие комплексной системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населения.

Основное мероприятие программы-снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения.

Целевые показатели основного мероприятия предусматривают ежегодное выявление и ликвидацию 2 единицы несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории в объеме 804 м³.

Решением Думы города Мегиона от 21.05.2021 №75 О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 «О бюджете городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2021 год предусмотрена в сумме 5 869 тыс. рублей.

Сумма согласно бюджетной росписи на ноябрь 2021 года плановый бюджет составляет 5091,92 тыс. рублей, выполнено за отчетный период с января по ноябрь 4 487,3 тыс.рублей. в том числе за ноябрь 956,3 тыс.руб:

Подпрограмма 1 «*Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения»*

Основное мероприятие «*Ликвидация несанкционированной свалки на территории городского округа город Мегион»*

- заключен контракт №0187300004521000333 от 17.08.2021 с ООО "ЯНЭНЕРГО" на сумму 1 275 т.р. на оказание услуг по расчету нормативов ТКО в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 269 от 04.04.2016 для г.Мегиона ХМАО-Югра (3 сезона); работы выполнены на сумму 956,3 т.р.; срок исполнения - декабрь 2021 г.

- за счет средств субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках основного мероприятия «Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения» ведется работа по согласованию необходимой документации, денежные средства будут освоены ноябрь-декабрь 2021.

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна