Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа

город Мегион на 2019-2025 годы»

за декабрь 2021 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2862 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Мегион.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа

город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки.

Повышение качества и комфорта территорий общего пользования.

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Решением Думы города Мегиона от 23.12.2021 №143 О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 «О бюджете городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2021 год предусмотрена в сумме 61 341 тыс. рублей.

Согласно бюджетной росписи плановая сумма на декабрь составила 61 341,0 тыс.рублей, выполнено за период с января по декабрь 61 338,57 тыс.рублей.Выполнение по муниципальной программе составило 100%.

Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий"

основное мероприятие *Инициативный проект "Организация благоустройства территории в районе дома 11 по ул.Строителей и строения 13/2 по ул.Строителей в г.Мегион*

*- выделение БА на сумму 6 853,7 т.р. (ув. №1-115 от 11.06.2021, ув. №1-124 от 09.07.2021; ув. №1-156 от 13.09.2021; ув. №1-170 от 30.09.2021; ув. №1-173 от 08.10.2021).*

*- заключен контракт №0187300004521000338 от 23.08.2021 с ООО "Ермак" на сумму 5 970 т.р. на выполнение работ по объекту «Благоустройство территории в районе дома 11 по ул.Строителей и строения 13/2 по ул.Строителей в г.Мегионе»; Доп. соглашение №1 от 15.10.2021 об увеличении цены контракта на сумму 6 561 т.р.; Работы по контракту выполнены в полном объеме.*

*- заключен контракт №81-Р от 22.10.2021 с ООО "Ермак" на сумму 292,7 т.р. на выполнение работ по объекту «Благоустройство территории в районе дома 11 по ул.Строителей и строения 13/2 по ул.Строителей в г.Мегионе» (доп-ый проезд); Работы по контракту выполнены в полном объеме.*

основное мероприятие *Инициативный проект "Организация детской площадки в районе домов 30, 30/1, 30/2 по улице Ленина, в поселке городского типа Высокий, города Мегион"*

Подпрограмма 2 *«Благоустройство территорий общего пользования»*

*-выделение БА на сумму 3 535 т.р. (ув. №1-115 от 11.06.2021; ув. №1-124 от 09.07.2021); Перенос БА на сумму 560,4 т.р. (ув. №1-142 от 11.08.2021).*

*- заключен контракт №0187300004521000323 от 09.08.2021 с ООО "ЭКОПРОМ-86" на сумму 2 974,6 т.р. на выполнение работ по объекту «Устройство детской площадки в районе домов 30,30/1,30/2,30/3 по ул.Ленина, в пгт.Высокий г.Мегион»; работы по контракту выполнены в полном объеме.*

*Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования»*

основное мероприятие *Инициативный проект "Организация благоустройства территории, расположенной в районе строения 4 по ул.Нефтяников в г.Мегион":*

*- выделение БА на сумму 4 400 т.р. (ув. №1-115 от 11.06.2021; ув. №1-124 от 09.07.2021). - заключен контракт №0187300004521000362 от 24.09.2021 с ИП Днистрян В.М. на сумму 4 400 т.р. на выполнение работ по объекту «Благоустройство территории, расположенной в районе строения 4 по ул.Нефтяников в г.Мегион»; работы по контракту выполнены в полном объеме.*

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Зам.начальника планово-экономического отдела