Пояснительная о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

за февраль 2019 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 23.11.2018 №2506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского округа город Мегион.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания.

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Решением Думы города от 21.02.2019 №333 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 «О бюджете городского округ город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2019 год предусмотрена в сумме 214 719,9 тыс. рублей.

В феврале 2019 года сумма освоенных средств составляет 13136,0 рублей из средств местного бюджета. Из общей суммы 374,96 тыс. рублей направлены на реализацию мероприятия «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом» подпрограммы №1 "Развитие транспортной системы» и 12 761,0 тыс. рублей (местный бюджет) на реализацию мероприятия «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа» подпрограммы №2 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город "Мегион".

Объем освоенных средств составляет 13 136,0 тыс. рублей от планового показателя 13 425,0 тыс. рублей или же 97,8%.

В целях исполнения следующих мероприятий программы:

«Предоставление транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети» заключены муниципальный контракт на общую сумму 8 430 588,16 рублей.

«Содержание и ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети города Мегиона и поселка городского типа Высокий» заключен контракт с ООО "Электрон" на сумму 181 625,3 тыс. рублей.

Дементьева Ольга Викторовна

Начальник отдела анализа и стратегического планирования

(34643) 96-337, доб. 741