Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» за февраль 2019 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности.

Создание условий для комфортного проживания граждан.

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион.

Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории городского округа город Мегион.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.

Строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион.

Субсидии организациям городского округа город Мегион.

Энергосбережение в бюджетной сфере.

Энергосбережение в жилищной сфере.

Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.

Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Решением Думы города от 21.02.2019 №333 «О бюджете городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2019 год предусмотрена в сумме 82603,8 тыс. рублей.

Сумма освоенных средств местного бюджета за февраль 2019 года составляет 7736,1 тыс. рублей, Ассигнования направлены на реализацию мероприятия «Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования) подпрограммы №1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион».

Фактически освоено программных денежных средств 128,8% от запланированной.

В целях исполнения следующих мероприятий программы:

1.«Обслуживание сетей уличного освещения» 28.01.2019 заключен контракт с ИП Днистрян В.М. на сумму 15 930 000 рублей, в том числе: 2019 год 7 965 000 рублей; 2020 год 7 965 000 рублей. Срок исполнения контракта декабрь 2020 года.

2.«Потребление электроэнергии на уличное освещение» 24.12.2018 заключен контракт с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 12 500 тыс. рублей. Срок исполнения контракта - декабрь 2019 года.

3.«Содержание кладбища и планировка территории» 22.01.2019 заключен контракт с ООО "Геокар" на сумму 1 495 273 руб. Срок исполнения контракта декабрь 2019 года.

Дементьева Ольга Викторовна

Начальник отдела анализа и стратегического планирования

(34643) 96-337, доб. 741