Пояснительная о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

за февраль 2020 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 23.11.2018 №2506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского округа город Мегион.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания.

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2020 год предусмотрена в сумме 130 053, 7 тыс. рублей.

За февраль 2020 год сумма освоенных средств составляет 14 580, 73 тыс. рублей, из них:

- Исполнение подпрограммы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» 100%, а именно реализация основного мероприятия «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным качеством» за февраль 2020 год составило 100%, или 640,00 тыс. руб. Данные денежные средства освоены в январе 2020 года согласно заключенному с ИП Гурьевым муниципальному контракту № 01873000045190005520001 от 18.12.2009 года сумму 4 999 248 руб., по перевозке пассажиров на маршрутной сети. Срок оказания услуг по контракту - июнь 2020 года.

- Исполнение подпрограммы «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город "Мегион" в феврале 2020 года на 100% или в сумме 13 940,71 тыс. руб. Источником данных денежных средств является местный бюджет. Согласно запланированных основных мероприятий: «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа» плановая сумма в феврале 2020 года освоена на 100% путем оплаты за услуги по заключённому контракту с ООО "Электрон" № 01873004518000591-0228381-03 от 25.12.2019 года на сумму 301 348,2 тыс. руб. (в том числе: 2019 г. - 181 625,3 тыс. руб.; 2020 г. - 119 722,9 тыс. руб.). Срок выполнения работ по контракту - сентябрь 2020 г.

В феврале 2020 года произошло перераспределение денежных средств по статье расходов «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» путем уменьшения бюджетных ассигнований на сумму 12 979 тыс. руб. согласно уведомлений: №71 от 20.01.2020; №1-96 от 10.02.2020; №1-97 от 10.02.2020).

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Начальник отдела анализа и стратегического планирования

(34643) 96-337, доб. 741.