Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» за февраль 2020 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности.

Создание условий для комфортного проживания граждан.

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион.

Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории городского округа город Мегион.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.

Строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион.

Субсидии организациям городского округа город Мегион.

Энергосбережение в бюджетной сфере.

Энергосбережение в жилищной сфере.

Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.

Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2020 год предусмотрена в сумме 61 464, 54 тыс. рублей.

Сумма освоенных средств местного бюджета за февраль 2020 года, при плане 9 646,2 тыс. рублей составляет 9 849,1 тыс. рублей или же 102,1%.

Ассигнования направлены на реализацию следующих мероприятий:

- «Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования) подпрограммы №1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион» исполнено на 100 %, освоена сумма 9 246, 54 тыс. рублей (план 9 246, 40 тыс. рублей), в том числе произведена оплата кредиторской задолженности 2019 г. на сумму 24 517,96 руб.; 25.02.2020 - заключен контракт № 01873000045200000140001 с ООО "Геокар" на сумму 490 215,05 руб. Срок исполнения контракта - октябрь 2020 года.

- Согласно распоряжения от 23.01.2020 №13 "О предоставлении субсидии открытому акционерному обществу "Жилищно-коммунальное управление " на возмещение затрат на жилищные услуги на территории городского округа город Мегион (за декабрь 2019 года) в феврале 2020 по статье расходов «Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов» было освоено 602,52 тыс. руб. при плане 399,75 тыс. руб. (150,7%)., что в целом, по выше указанной статьи расходов за 2020 составляет 12,6%.

Дементьева Ольга Викторовна

Начальник отдела анализа и стратегического планирования

(34643) 96-337, доб. 741