Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы» за февраль 2022 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности.

Создание условий для комфортного проживания граждан.

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Улучшение санитарного состояния города Мегиона.

Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории города Мегиона.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.

Строительство объектов коммунального комплекса города Мегиона.

Субсидии организациям города Мегиона.

Энергосбережение в бюджетной сфере.

Энергосбережение в жилищной сфере.

Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.

Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 «О бюджете городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2022 год предусмотрена в сумме 44 168,1 тыс. рублей.

Согласно бюджетной росписи на февраль 2022 года плановый бюджет составляет 45 668,1 тыс. рублей, освоенных средств за февраль 2022 года 718,6 тыс. рублей, в том числе проведена работа:

Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион»;

*Основное мероприятие* «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и животных:

*Отлов, транспортировка, учет, содержание, умертвление, утилизация безнадзорных и бродячих животных, обитающих на территории городского округа;*

- заключен контракт №112-УС от 27.12.2021 с ИП Матвеев А.Н. на сумму - 592 т.р. на оказание услуг по проведению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев; работы по контракту выполнены на сумму 591,8 т.р., оплата в марте 2022 г. Соглашение о расторжении на сумму 591,8 т.р. в стадии согласования.;

*Проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции на территории города Мегиона ;*

- документация для размещения муниципального заказа на сумму 979,9 т.р. в стадии подготовки.

*Основное мероприятие* «Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования):

*Обслуживание сетей уличного освещения:*

- заключен контракт №0187300004521000389 от 20.12.2021 с ИП Днистрян В.М. на сумму 7 963 т.р. на выполнение работ по тех-му обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения; срок исполнения - декабрь 2022 г.;

*Потребление электроэнергии на уличное освещение:*

-заключен контракт №ЭС-09/510-М от 16.12.2021 с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 15 000 т.р. на оказание услуг по передаче электрической энергии на уличное освещение; срок исполнения - декабрь 2022 г.

*Противопаводковые мероприятия:*

-заключен контракт №4-УС от 31.01.2022 с ИП Днистрян В.М. на сумму 100 т.р. на оказание услуг по выполнению противопаводковых мероприятий; срок исполнения - октябрь 2022 г.

*Содержание кладбища и планировка территории:*

-заключен контракт №113-УС от 28.12.2021 с ООО "Геокар" на сумму 345,5 т.р. на оказание услуг по содержанию городских кладбищ; срок исполнения - апрель 2022 г. 2) Документация для размещения муниципального заказа на сумму 654,5 т.р. в стадии подготовки.

*Уход за газонами и цветниками:*

Документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки.

*Ремонт и установка нового игрового оборудования на детских игровых площадках:*

- размещен аукцион на сумму 674 т.р. на оказание услуг по содержанию детских игровых площадок на территории г.Мегиона, ориентировочный срок заключения контракта - март 2022 г., исполнение - октябрь 2022 г.;

-документация для размещения муниципального заказа на сумму 326,0 т.р. в стадии подготовки.

*Снос гаражей, сараев, ветхих строений, домов:*

- заключен контракт №9-Р от 04.02.2022 с ИП Глотов С.А. на сумму 424,9 т.р. на выполнение работ по сносу аварийных жилых домов г.Мегион; срок исполнения - июнь 2022 г.;

- документация для размещения муниципального заказа на сумму 75,1 т.р. в стадии подготовки.

*Подготовка объектов к новогодним мероприятиям:*

-заключен контракт №0187300004521000398 от 27.12.2021 с ИП Днистрян В.М. на сумму 1 691,4 т.р. на выполнение работ по содержанию и демонтажу ледовых городков в г.Мегионе; срок исполнения - март 2022 г.

*Ремонт и содержание площадей и скверов:*

-документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки.

*Противопожарное обустройство лесов вокруг города Мегиона:*

Документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки.

*Ханты-Мансийский автономный округ - Югра г.Мегион. Городское кладбище (2-я очередь) - II этап строительства:*

-заключен контракт №0187300004521000420 от 24.01.2022 с ИП Днистрян В.М. на сумму 2 069 т.р. на выполнение работ по объекту "Городское кладбище (2-я очередь) - II этап строительства"; срок исполнения - май 2022 г.;

-документация для размещения муниципального заказа на сумму 2 539,6 т.р. в стадии подготовки.

*Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион»:*

*Основное мероприятие: «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса»:*

-заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-мансийского автономного округа- Югры от 25 января 2022 №08-ОЗП-2022 между администрацией города Мегиона и Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Срок исполнения июнь-сентябрь 2020 года.

Основное мероприятие *«Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению по и по социально ориентированным трозничным ценам и предоставление субсидии на вщзмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд»:*

- в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 635-п «О мерах реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-Коммунальный комплекс и городская среда» порядок предоставления документов для заключения договора на возмещение недополученных доходов от реализации сжиженного газа населению города Мегиона изменился. Ведется работа по реализации мероприятия.

*Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности города Мегиона»:*

*Оснащение приборами учета зданий, строений и сооружений;*

*По мероприятиям:*

*Установка приборов учета, оборудования в муниципальных учреждениях в целях экономии и достижения экономического эффекта;*

-заключен контракт №12-Р от 22.02.2022 с ИП Васильев Р.И. на сумму 50 т.р. на выполнение работ по объекту "Замена индивидуальных узлов учета". Срок исполнения - март 2022 г.

- заключен контракт №8-УС от 11.02.2022 с ИП Святюк В.В. на сумму 100 т.р. на оказание услуг по выполнению тепловизионного обследования зданий: ДК "Сибирь", МАУ "Дворец искусств" и ДК "Прометей" (Культурно-досуговый комплекс) в целях повышения энергосбережения и энергетической эффективности. Срок исполнения - март 2022 г.; работы по контракту выполнены в полном объеме, оплата в марте 2022 г.

Подпрограмма 4 *«Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда города Мегиона»*

Основное мероприятие *«Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион»:*

-размещен аукцион на сумму 500 т.р. на выполнение работ по ремонту муниципального жилищного фонда г.Мегиона, ориентировочный срок заключения контракта - март 2022 г., исполнение - июль 2022 г.

-документация для размещения муниципального заказа на сумму 1 000,0 т.р. в стадии подготовки.

Дементьева Ольга Викторовна

Зам. начальника планово-экономического отдела.

(34643) 5-92-88