Пояснительная о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы»

за февраль 2023 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 23.11.2018 №2506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Мегиона.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания.

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети города Мегиона.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2023 год предусмотрена в сумме 194 700 тыс. рублей.

Сумма согласно бюджетной росписи на февраль 2023 года составляет 173 110,26 тыс.руб., фактически освоено денежных средств за февраль 6 535,3 тыс.рублей, проведены мероприятия:

Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы"

Основное мероприятие «*Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»:*

*Разработка ПСД "Устройство проезда к многоквартирным жилым домам №1,2 по ул. А.М.Кузьмина г.Мегиона";*

*-* документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки; ориентировочный срок размещения - март 2023 г.; заключение контракта - апрель 2023 г.

*Устройство проезда к многоквартирным жилым домам №1,2 по ул. А.М.Кузьмина г.Мегиона;*

*-* Размещение муниципального заказа после разработки проектно-сметной документации.

*Устройство, обустройство пожарного подъезда;*

- документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки; ориентировочный срок размещения - апрель 2023 г.; заключение контракта - май 2023 г.

*Устройство выезда с парковки жилого дома №31 по ул.Пр.Победы;*

- документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки; ориентировочный срок размещения - апрель 2023 г.; заключение контракта - май 2023 г.

Основное мероприятие «*Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным качеством»*

*Предоставление транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети;*

- заключено 6 контрактов на общую сумму 6 343,1 т.р. на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования; срок исполнения: 01.01.2023 - 30.06.2023.

*Субсидия перевозчику (подрядчику) в целях возмещения недополученных доходов в связи с выполнением работ по перевозке обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Мегиона проживающих на территории СУ-920 и 28 микрорайона города Мегиона, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях поселка городского типа Высокий города Мегиона и проживающих на территории поселка городского типа Высокий города Мегиона на проезд автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) до муниципальных общеобразовательных органихаций и обратно;*

- документация подготовлена, проходит стадию согласования.

Подпрограмма 2 "*Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города "Мегиона"*

Основное мероприятие «*Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа»:*

*-* в феврале 2023 г. произведена оплата кредиторской задолженности сформировавшейся по состоянию на 01.01.2023 на сумму 5 468,0 т.р.;

- заключен контракт №0187300004522000910 от 24.01.2023 с ООО "Спецтранссервис" на сумму 69 123,2 т.р. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства УДС г.Мегион. Срок исполнения по контракту - 31.03.2023.

Подпрограмма *3 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе"*

Основное мероприятие «*Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города»*

*Строительство светофорного объекта;*

Заключен контракт №5-Р от 31.01.2023 с ООО "Спецтранссервис" на сумму 587,7 т.р. на выполнение работ по объекту «Монтаж светофорного объекта по ул.Свободы в районе МАОУ «СОШ №1»»; срок выполнения работ по контракту - март 2023 г.

*Обслуживание камер видеонаблюдения на улично-дорожной сети;*

Документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки; ориентировочный срок размещения - март 2023 г.; заключение контракта - апрель 2023 г.

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Зам.начальника планово-экономического отдела

(34643) 5-92-88