Пояснительная о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы»

за апрель 2023 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 23.11.2018 №2506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Мегиона.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания.

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети города Мегиона.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2023 год предусмотрена в сумме 194 700 тыс. рублей.

Сумма согласно бюджетной росписи на апрель 2023 года составляет 172 760,24 тыс.руб., фактически освоено денежных средств с января - апрель 30812,8 тыс. рублей, в том числе за апрель -6 527,9 тыс. рублей, проведены мероприятия:

Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы"

Основное мероприятие «*Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»:*

*Предоставление транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети:*

*-*заключено 6 контрактов на общую сумму 6 343,1 т.р. на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования; срок исполнения: 01.01.2023 - 30.06.2023.

-документация для размещения муниц. заказов на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 в стадии подготовки.

*Разработка ПСД "Устройство проезда к многоквартирным жилым домам №1,2 по ул. А.М.Кузьмина г.Мегиона";*

-заключен контракт №16-2023/ТУ-001284 от 28.04.2023 с АО "Связьтранснефть" на сумму 38,9 т.р. на оказание услуг по разработке и выдаче тех. условий на выполнение проектных работ по устройству проезда к многоквартирным жилым домам № 1, 2 по ул. А.М.Кузьмина г.Мегион, срок исполнения - июнь 2023 г.

*Устройство проезда к многоквартирным жилым домам №1,2 по ул. А.М.Кузьмина г.Мегиона:*

-размещение муниципального заказа после разработки проектно-сметной документации.

*Устройство, обустройство пожарного подъезда;*

-заключен контракт №23-Р от 17.04.2023 с ООО "Спецтранссервис" на сумму 250,0 т.р. на выполнение работ по объекту «Устройство подъезда к пожарному гидранту в микрорайоне им. В.Антоненко пгт. Высокий», срок исполнения - май 2023 г.

*Устройство выезда с парковки жилого дома №31 по ул.Пр.Победы;*

-заключен контракт №26-Р от 20.04.2023 с ООО "Спецтранссервис" на сумму 250,0 т.р. на выполнение работ по объекту «Устройство выезда с парковки жилого дома №31 по ул. Проспект Победы в г.Мегион», срок исполнения - июнь 2023 г.

Основное мероприятие «*Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным качеством»*

*Субсидия перевозчику (подрядчику) в целях возмещения недополученных доходов в связи с выполнением работ по перевозке обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Мегиона проживающих на территории СУ-920 и 28 микрорайона города Мегиона, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях поселка городского типа Высокий города Мегиона и проживающих на территории поселка городского типа Высокий города Мегиона на проезд автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) до муниципальных общеобразовательных органихаций и обратно;*

-заключено соглашение №02/2-08/3 от 23.03.2023 О предоставлении субсидии на 5000 млн.руб., постановление от 06.04.2023 №593 «О предоставлении субсидии индивидуальному предпринимателю Карибову Шахбубе Фаидовичу в целях возмещения недополученных доходов в связи с выполнением работ по перевозке обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Мегиона и проживающих на территории СУ-920 и 28 микрорайона города Мегиона, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях поселка городского типа Высокий города Мегиона и проживающих на территории поселка городского типа Высокий города Мегиона на проезд автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) до муниципальных общеобразовательных организаций и обратно».

Подпрограмма 2 "*Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города "Мегиона"*

Основное мероприятие «*Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа»:*

-в феврале 2023 г. произведена оплата кредиторской задолженности, сформировавшейся по состоянию на 01.01.2023 на сумму 5 468,0 т.р.;

-заключен контракт №0187300004522000910 от 24.01.2023 с ООО "Спецтранссервис" на сумму 69 123,2 т.р. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства УДС г.Мегион, срок исполнения: 24.01.2023 - 31.03.2023. Контракт исполнен, оплата в мае 2023 г.

-заключен контракт №0187300004523000274 от 17.04.2023 с ООО "Спецтранссервис" на сумму 240 053,3 т.р. (в том числе: 2023 г. - 80 053,3 т.р.; 2024 г. - 160 000,0 т.р.) на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства УДС г.Мегион; срок исполнения: 17.04.2023 - 31.05.2024.

Подпрограмма *3 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе"*

Основное мероприятие «*Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города»*

*Строительство светофорного объекта;*

-заключен контракт №5-Р от 31.01.2023 с ООО "Спецтранссервис" на сумму 587,7 т.р. на выполнение работ по объекту «Монтаж светофорного объекта по ул. Свободы в районе МАОУ «СОШ №1»»; срок выполнения работ по контракту - март 2023 г., контракт исполнен. *Обслуживание камер видеонаблюдения на улично-дорожной сети;*

-документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки; ориентировочный срок размещения - май 2023 г.; заключение контракта - май 2023 г.; исполнение контракта - июль 2023 г.

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна