Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» за июль 2020 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности.

Создание условий для комфортного проживания граждан.

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион.

Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории городского округа город Мегион.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.

Строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион.

Субсидии организациям городского округа город Мегион.

Энергосбережение в бюджетной сфере.

Энергосбережение в жилищной сфере.

Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.

Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2020 год предусмотрена в сумме 69 046,0 тыс. рублей.

Сумма освоенных средств местного бюджета за июль 2020 года, при плане 8 539,5 тыс. рублей составляет 6 144,7 тыс. рублей или 72%.

Ассигнования направлены на реализацию следующих мероприятий:

Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион»

*Основное мероприятие «*Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и животных»

- 27.01.2020 - заключен контракт с ИП Матвеев А.Н. на сумму 1 662,5 тыс.рублей Работы по контракту выполнены на сумму 1 484,3 тыс. рублей, соглашение о расторжении от 21.05.2020.

- 01.06.2020 - заключен контракт с ИП Матвеев А.Н. на сумму 185,5 тыс.рублей., работы по контракту выполнены в полном объеме.

- Свободный остаток бюджетных ассигнований - 1,4 тыс.рублей.

*Основное мероприятие «Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования)*

*- заключено 3-и контракта на сумму 2 491 749,05 руб. Работы по контрактам выполнены в полном объеме. Свободный остаток бюджетных ассигнований - 112,95 руб.*

*Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион»:*

*Основное мероприятие:*

*«Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов»*

*- За июнь 2020 субсидия открытому акционерному обществу "Жилищно-коммунальное управление " на возмещение затрат на жилищные услуги на территории городского округа город Мегион выплачена в полном объеме. Фактическое потребление за июль 2020 года документы не поступали, после закрытия объема оказанных услуг акционерное общество "Жилищно-коммунальное управление " направит на проверку документы на предоставление субсидии открытому акционерному обществу "Жилищно-коммунальное управление " на возмещение затрат на жилищные услуги на территории городского округа город Мегион Основное мероприятие:*

*«Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХМАО-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам.*

*- Предоставление субсидии акционерному обществу "Мегионгазсервис" на возмещение недополученных доходом от реализации сжиженного газа населению городского округа город Мегион производится по квартально. Подготовлен проект распоряжения за 2 квартал 2020 года, в данное время находится на согласовании.*

*Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион»*

*Подпрограмма 3* *«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности городского округа город Мегион»*

*Основное мероприятие: «Энергосбережение в бюджетной сфере»*

*- 12.03.2020 - заключен контракт с ИП Таухетдинов Р.А. на сумму 30 000 рублей. Работы по контракту выполнены в полном объеме. - 29.05.2020 - заключен контракт с ИП Таухетдинов Р.А. на сумму 16 520 рублей. Работы по контракту выполнены в полном объеме. Свободный остаток бюджетных ассигнований 3 480 рублей.*

*Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион»*

*- 16.06.2020 - заключен контракт с ИП Глотов С.А. на сумму 745 086,84 руб. Срок выполнения работ - август 2020 г. СМР выполнены на сумму 182 527,88р. Оплата - июль 2020.*

*- Уменьшение БА на сумму 4 050,69 руб. (уведомление №1-148 от 23.07.2020).*

*.*

Дементьева Ольга Викторовна

Начальник отдела анализа и стратегического планирования

(34643) 96-337, доб. 741