Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа

город Мегион на 2019-2025 годы»

за июль 2020 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2862 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Мегион.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа

город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки.

Повышение качества и комфорта территорий общего пользования.

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2020 год предусмотрена в сумме 29 227,7 тыс. рублей.

Проведение мероприятий:

*Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования»*

*2.2.1. основное мероприятие «Повышение качества и комфорта территорий общего пользования»*

*2.2.2. Государственная поддержка муниципальных программ*

*1) 19.05.2020 - заключен контракт с ООО "ЮграСтройиндустрия" на сумму 18 370,8 тыс.руб; срок исполнения контракта - сентябрь 2020 г. 2) 14.07.2020 - заключен контракт с ИП Глотов С.А. на сумму 4 969,4 тыс.руб (озеленение, эл/монтажные работы); срок исполнения контракта - сентябрь 2020 г. 10.06.2020 - заключен контракт с ИП Булычев В.Ю. на сумму 3 999,9тыс.руб. на поставку товара (скульптурные композиции «Книга летописи большой нефти») для комплектации объекта «Аллея трудовой славы в г.Мегионе». Срок исполнения контракта - август 2020 г. 3) 23.06.2020 - заключен контракт с ООО БСтЭ "Гарантия" на сумму 50 000 руб. (экспертиза СД). Работы по контракту выполнены, оплата в августе 2020 г.*

*4) 20.07.2020 - заключен контракт с ИП Глотов С.А. на сумму 443 040,61 руб. Срок исполнения контракта - сентябрь 2020 г. 27.09.2019 - заключен контракт с ООО "Мегапроект" на сумму 170 000 руб. Работы по контракту выполнены в ноябре 2019 г., оплата проедена в марте 2020 г*

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Начальник отдела анализа и стратегического планирования

(34643) 96-337, доб. 741