Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» за июль 2021 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности.

Создание условий для комфортного проживания граждан.

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион.

Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории городского округа город Мегион.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.

Строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион.

Субсидии организациям городского округа город Мегион.

Энергосбережение в бюджетной сфере.

Энергосбережение в жилищной сфере.

Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.

Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Решением Думы города Мегиона от 21.05.2021 №75 О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 «О бюджете городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2021 год предусмотрена в сумме

Сумма согласно бюджетной росписи на июль 2021 года плановый бюджет составляет 65 825 тыс. рублей, освоенных средств за июль 2021 года тыс. рублей, в том числе:

Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион»

*Основное мероприятие* «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и животных»:

- заключен контракт №109-УС от 28.12.2020 с ИП Матвеев А.Н. на сумму - 507,6 т.р. на оказание услуг по проведению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Срок исполнения по контракту - 31.12.2021. - заключен контракт №0187300004521000026 от 22.03.2021 с ИП Матвеев А.Н. на сумму - 1 535 т.р. на оказание услуг по проведению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Срок исполнения по контракту - 31.12.2021.

*Основное мероприятие* «Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования):

- заключен контракт №01873000045200005320001 от 22.12.2020 с ИП Днистрян В.М. на сумму 6 520 т.р. на выполнение работ по тех-му обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения; срок исполнения - декабрь 2021 г;

- заключен контракт №ЭС-09/510-М от 08.12.2020 с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 12 500 т.р. на оказание услуг по передаче электрической энергии на уличное освещение. Срок исполнения - декабрь 2021 г;

- заключен контракт №15-УС от 20.04.2021 с ИП Днистрян В.М. на сумму 400 т.р. на оказание услуг по выполнению противопаводковых мероприятий. Срок исполнения - октябрь 2021 г;

- заключен контракт №0187300004521000122 от 14.05.2021 с ООО "Геокар" на сумму 939,1 т.р. на оказание услуг по содержанию городских кладбищ; срок исполнения - декабрь 2021 г;

- заключен контракт №45-УС от 01.07.2021 с ООО "Электрон" на сумму 499,7 т.р. на оказание услуг по уходу за газонами. Срок исполнения - сентябрь 2021 г;

- заключен контракт №46-УС от 07.07.2021 с ООО "Электрон" на сумму 499,9 т.р. на оказание услуг по уходу за цветниками и живой изгородью. Срок исполнения - сентябрь 2021 г;

- заключен контракт №16-УС от 23.04.2021 с ООО "Геокар" на сумму 526,9 т.р. на оказание услуг по содержанию детских площадок. Срок исполнения - октябрь 2021 г;

- в стадии заключения контракт №54-Р на сумму 173,1 т.р. на выполнение работ по ремонту оборудования на детских игровых площадках; заключение контракта - август 2021 г.; исполнение - август 2021 г;

- заключено 3-и контракта на общую сумму 1 100,5 т.р. на выполнение работ по сносу гаражей, сараев, балков, жилых домов в г.Мегион; срок исполнения - август 2021 г; - размещено 2-а аукциона на общую сумму 252,7 т.р. на оказание услуг по выполнению ПСД на снос (демонтаж) нежилого здания РММ (1 корпус) и административного здания; заключение контракта - сентябрь 2021 г.; исполнение - ноябрь 2021 г;

- заключен контракт №38-Р от 24.06.2021 с ИП Татанашвили П.Г. на сумму 600 т.р. на выполнение работ по объекту "Отсыпка территории по ул. Береговая в г.Мегионе", контракт исполнен;

- стадии заключения контракт №56-УС с ИП Глотов С.А. на сумму 254,1 т.р. на оказание услуг по техническому обслуживанию LED экрана объемно-световой композиции на первом кольце при въезде в г.Мегион; заключение контракта - август 2021 г.; исполнение - декабрь 2021 г;

- заключен контракт №0187300004521000095 от 22.04.2021 с ООО Медицинская клиника "Артромедика" на сумму - 879,4 т.р. на оказание услуг по проведению мероприятий по дезинсекции (акарицидная и ларвицидная обработка) и дератизации на территории г.Мегион. Срок исполнения - сентябрь 2021 г.

Дементьева Ольга Викторовна

Зам. начальника планово-экономического отдела.

(34643) 5-92-88