Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа

город Мегион на 2019-2025 годы»

за июль 2021 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2862 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Мегион.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа

город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки.

Повышение качества и комфорта территорий общего пользования.

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Решением Думы города Мегиона от 21.05.2021 №75 О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 «О бюджете городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2021 год предусмотрена в сумме 60 066,8 тыс. рублей.

Согласно бюджетной росписи плановая сумма составила 61 290,82 тыс.рублей, выполнено за период 1 334,6 тыс.рублей в том числе:

Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий"

основное мероприятие *«Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки»:*

*- заключен контракт №0187300004521000294 от 05.07.2021 с ООО "Ермак" на сумму 11 000,5 т.р. (в том числе: ХМАО - 9 350,4 т.р.; МБ - 1 650,1 т.р.) на выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовой территории жилого дома 14 по ул.Заречная в г.Мегионе»; работы выполнены на сумму 95,1 т.р., оплата в августе 2021 г.; срок исполнения - август 2021 г;*

*- заключен контракт №21-УС от 12.05.2021 с ООО "БСтЭ "Гарантия" на сумму - 184 т.р. на оказание услуг по выполнению негосударственной экспертизы сметной документации по объектам благоустройства дворовых территорий; работы по контракту выполнены*

*Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования»:*

основное мероприятие *«Повышение качества и комфорта территорий общего пользования»:*

*- заключен контракт №01873000045200003860001 от 17.11.2020 с ООО "Ажур" на сумму - 16 432,5 т.р. на выполнение работ по благоустройству объекта "Аллея трудовой славы в г.Мегион". Срок выполнения работ по контракту: май - сентябрь 2021 г.*

*- заключен контракт №0187300004521000101 от 19.04.2021 с ИП Глотов С.А. на сумму - 1 147,7 т.р. на выполнение работ по благоустройству объекта "Аллея трудовой славы в г.Мегион" (электроосвещение наружное). Работы по контракту выполнены на сумму 1 136,3 т.р, соглашение о расторжении от 28.07.2021.*

*- заключен контракт №23-Р от 13.05.2021 с ООО "Геокар" на сумму 66,2 т.р. на выполнение работ по благоустройству объекта "Аллея трудовой славы в г.Мегион" (озеленение); срок выполнения работ по контракту - август 2021 г.*

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Зам.начальника планово-экономического отдела