Пояснительная о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

за июнь 2021 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 23.11.2018 №2506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского округа город Мегион.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания.

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Решением Думы города Мегиона от 21.05.2021 №75 О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 «О бюджете городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2021 год предусмотрена в сумме 172 181 тыс. рублей.

Согласно отчета о состоянии лицевого счета плановая сумма на июнь составила 172 181 руб в том числе:

Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы"

Основное мероприятие «*Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным качеством»*

*- заключен контракт №01873000045200002190001 от 18.09.2020 с ИП Карибов Ш.Ф. на сумму 12 287,6 тыс.руб. (в том числе: 2020 г. - 5 625,1 т.р.; 2021 г. - 6 662,5 т.р.) на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования; срок исполнения по контракту: 01.10.2020 - 30.06.2021 г.*

*- заключено 6-ть контрактов на общую сумму 11 083,4 т.р. (в том числе: 2021 г. - 5 707,7 т.р.; 2022 г. - 5 375,7 т.р.) на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования; срок исполнения: 01.07.2021 - 30.06.2022.*

*- размещен план-график на заключение 2-х контрактов на общую сумму 2 195,0 т.р. (в том числе: 2021 г. - 1 022,3 т.р.; 2022 г. - 1 172,7 т.р.); аукционная документация в стадии согласования; срок исполнения: 01.09.2021 - 31.05.2022.*

Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город "Мегион"

Основное мероприятие «*Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа» (7-11)*

*- заключен контракт №01873000045200003780001 от 02.11.2020 с ООО "Электрон" на сумму 199 985,4 т.р. (в том числе: 2020 г. - 29 999,9 т.р.; 2021 г. - 169 985,4 т.р.) на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства УДС. Срок исполнения: 02.11.2020 - 31.12.2021.*

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Зам.начальника планово-экономического отдела

(34643) 5-92-88