Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа

город Мегион на 2019-2025 годы»

за июнь 2021 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2862 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Мегион.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа

город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки.

Повышение качества и комфорта территорий общего пользования.

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Решением Думы города Мегиона от 21.05.2021 №75 О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 «О бюджете городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2021 год предусмотрена в сумме 60 066,8 тыс. рублей.

Согласно бюджетной росписи плановая сумма составила 59 466,82 тыс.рублей в том числе:

Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий"

основное мероприятие *«Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки»*

*- Выделение БА на сумму 184 т.р. (ув. №1-89 от 27.04.2021). 2) заключен контракт №21-УС от 12.05.2021 с ООО "БСтЭ "Гарантия" на сумму - 184 т.р. на оказание услуг по выполнению негосударственной экспертизы сметной документации по объектам благоустройства дворовых территорий; работы по контракту выполнены, оплата в июле 2021 г.*

*- Выделение БА: из бюджета ХМАО на сумму 6 830,6 т.р. (ув. №1-87 от 26.04.21); из МБ на сумму 1 205,4 т.р. (ув. №1-100 от 21.05.21). -30.06.2021 - повторно размещен план-график на выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовой территории жилого дома 14 по ул.Ленина в г.Мегионе» на сумму 6 600,8 т.р. (в том числе: ХМАО - 5 610,7 т.р.; МБ - 990,1 т.р.); аукционная документация в стадии согласования; срок исполнения - август 2021 г.*

*- Выделение БА на сумму 5 000 т.р. (ув. №1-115 от 11.06.2021). Документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки.*

*Выделение БА на сумму 1 500 т.р. (ув. №1-115 от 11.06.2021). Документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки.*

*Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования»*

основное мероприятие *«Повышение качества и комфорта территорий общего пользования»*

*-заключен контракт №01873000045200003860001 от 17.11.2020 с ООО "Ажур" на сумму - 16 432,5 тыс.руб. на выполнение работ по благоустройству объекта "Аллея трудовой славы в г.Мегион". Срок выполнения работ по контракту: май - сентябрь 2021 г.*

*-заключен контракт №0187300004521000101 от 19.04.2021 с ИП Глотов С.А. на сумму - 1 147,7 т.р. на выполнение работ по благоустройству объекта "Аллея трудовой славы в г.Мегион" (электроосвещение наружное). Срок выполнения работ по контракту: июль - сентябрь 2021 г.*

*-предусмотрены бюджетные ассигнования в виде субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению, на реализацию инициативных проектов по результатам конкурсов, опроса граждан.*

*Инициативный проект "Организация благоустройства территории в районе дома 11 по улице Строителей и строения 13/2 по улице Строителей в городе Мегион" – 5 000,0 тыс.руб.;*

*Инициативный проект "Организация детской площадки в районе домов 30, 30/1, 30/2 по улице Ленина, в поселке городского типа Высокий, города Мегион" – 3 500,0 тыс.руб.;*

*Инициативный проект "Организация благоустройства территории в районе дома 7 улицы Льва Толстого и домов 1 и 3 улицы 70 лет Октября в поселке городского типа Высокий, города Мегиона" – 1 500,0 тыс.руб.;*

*Инициативный проект "Организация благоустройства территории в районе строения 13 по улице Новая в городе Мегионе" – 5 000,0 тыс.руб.;*

*Инициативный проект "Организация благоустройства территории, расположенной в районе строения 4 по улице Нефтяников в городе Мегион" – 3 500,0 тыс.руб.*

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Зам.начальника планово-экономического отдела