Пояснительная о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

за март 2020 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 23.11.2018 №2506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского округа город Мегион.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания.

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2020 год предусмотрена в сумме 150 154,7 тыс. рублей.

За март 2020 год сумма освоенных средств составляет 23 156,7 тыс. рублей, из них:

- Исполнение подпрограммы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» 69,8%, а именно реализация основного мероприятия «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным качеством» за март 2020 год составило 97,4%, или 681,7 тыс. руб. Услуги оказанные в декабре 2019 г. на сумму 798,9 тыс.руб. оплачены в январе 2020 г. Заключен муниципальный контракт 18.12.2019 с ИП Гурьев Р.В. на сумму 4 999,2 тыс.руб. Срок оказания услуг по контракту - июнь 2020 года. 3) Увеличение БА на сумму 5 500 тыс.руб.(уведомление №1-108 от 27.03.2020).

- Исполнение подпрограммы «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город "Мегион" в марте 2020 года на 100% или в сумме 2 474,9 тыс. руб. Источником данных денежных средств является местный бюджет. Согласно запланированных основных мероприятий: «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» плановая сумма в март 2020 года освоена на 100% путем оплаты за услуги по заключённому контракту от 29.07.2019 с ООО "Липецкий инженерно-технический центр" на сумму 4 192,3 тыс.руб.

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа» за март 2020 года составило 66,7% , или 20 000 тыс.руб. Заключен контракт 25.01.2019 с ООО "Электрон" на сумму 301 348,2 тыс.руб. (в том числе: 2019 г. - 181 625,3 тыс. руб; 2020 г. - 119 722,9 тыс.руб.) Срок выполнения работ по контракту - сентябрь 2020 г. Увеличение БА на сумму 24 099,8 тыс.руб. (уведомление №1-96 от 10.02.2020; №1-108 от 27.03.2020).

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Начальник отдела анализа и стратегического планирования

(34643) 96-337, доб. 741.