Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» за март 2020 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности.

Создание условий для комфортного проживания граждан.

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион.

Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории городского округа город Мегион.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.

Строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион.

Субсидии организациям городского округа город Мегион.

Энергосбережение в бюджетной сфере.

Энергосбережение в жилищной сфере.

Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.

Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2020 год предусмотрена в сумме 61 143, 64 тыс. рублей.

Сумма освоенных средств местного бюджета за март 2020 года, при плане 8 268,3 тыс. рублей составляет 7 366,87 тыс. рублей или 89,1%.

Ассигнования направлены на реализацию следующих мероприятий:

*1.1.2. основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и животных»*

- 23.01.2020 - заключен контракт с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 12 500 000 руб. Срок исполнения контракта - октябрь 2020 года.

- 28.01.2019 - заключен контракт с ИП Днистрян В.М. на сумму 15 930 000 руб. (в том числе: 2019 г. - 7 965 000 руб.; 2020 г. - 7 965 000 руб.). Срок исполнения контракта - декабрь 2020 года.

- 23.12.2019 - заключен контракт с ООО "Геокар" на сумму 1 148 390 руб. Срок исполнения контракта - декабрь 2020 года. 2) Увеличение бюджетных ассигнований на сумму 76 337 руб. (уведомление №1-104 от 12.03.2020).

- Заключен контракт на общую сумму 4 799,3 тыс.руб. Срок исполнения контрактов - март 2020 года. 2) Увеличение бюджетных ассигнований на сумму 25 167,27 руб. (уведомление №1-104 от 12.03.2020)

*1.1.2. Основное мероприятие «Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования»*

Выделение денежных средств на данное мероприятие составило в сумме 3000 ты.руб. Для исполнение основного мероприятия необходимы погодные условия, после схода снежного покрова и благоприятным условиям, для выполнения необходимых работ будет подготовлена необходимая конкурсная документация. Выполнение в полном объеме планируется в июле 2020 года на обустройство общественных территорий.

*1.2.2. Основное мероприятие «Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов»*

Выполнение основного мероприятия будет исполнено в апреле 2020 года. В связи с проведением проверки достоверности предоставленных документов от ОАО «ЖКУ» на предоставление субсидии на возмещение затрат на жилищные услуги на территории городского округа МКУ «УЖКХ» вернули в адрес ОАО «ЖКУ документы для доработки. На данном этапе Распоряжением от 17.04.2020 №114 утверждена выплата ОАО «ЖКУ в полном объеме на сумму 1156 484,95 руб.

*1.2.3. Основное мероприятие «Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХМАО-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам*»

На данное мероприятие выделено денежных средств в сумме 5 709,0 тыс.руб. На данном этапе заключен договор от 06.03.2020 года, а так же утверждено Распоряжение администрации города от 25.03.2020 № 97 «О предоставлении субсидии акционерному обществу «Мегионгазсервис» на возмещение недополученных доходов от реализации сжиженного газа населению городского округа город Мегион. Исполнение данного мероприятие производиться ежеквартально, в связи с этим выплата будет производится в апреле 2020 года, после того как акционерное общество «Мегионгазсервис» предоставит пакет документов, подтверждающих необходимость выплаты, а также предоставление всего пакета документов на основании порядка приложение 6 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 05.10.2018 года №348-п.

*1.3.1. основное мероприятие «Энергосбережение в бюджетной сфере»*

На данное мероприятие выделено денежных средств в сумме 1 294,0 тыс.руб. На данном этапе ведется подготовка необходимой документации. Исполнение планируется на летний период текущего года. Так как необходимы благоприятные погодные условия.

*1.2.1. основное мероприятие «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса»*

На данное мероприятие выделено денежных средств в сумме 6 778,8 тыс.руб., с целью возмещения понесенных затрат ответственной организации по капитальному ремонту (в том числе с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, в период подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период, администрацией города муниципальному унитарному предприятию «Тепловодоканал». Работы по исполнению данного мероприятия в стадии сбора необходимой документации, так как все необходимые работы будут производиться в летний период (с июня по август) текущего года.

*1.5.1. основное мероприятие «Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Мегион»*

На данное мероприятие выделено денежных средств в сумме 1 700,00 тыс.руб., исполнение 0 тыс.руб. Для исполнения данного мероприятия проводится необходимая работа по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Исполнение данного мероприятия планируется после окончания с режима повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Дементьева Ольга Викторовна

Начальник отдела анализа и стратегического планирования

(34643) 96-337, доб. 741