Пояснительная о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы»

за март 2022 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 23.11.2018 №2506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Мегиона.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания.

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети города Мегиона.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 «О бюджете городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2022 год предусмотрена в сумме 171 719,0 тыс. рублей.

Сумма согласно бюджетной росписи на март 2022 года составиляет 171 719 тыс.руб., фактически освоено денежных средств за март 15 313,3 тыс.рублей, проведены мероприятия:

Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы"

Основное мероприятие «*Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»:*

- документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки; ориентировочный срок размещения аукциона - апрель 2022 г.; заключение контракта - май 2022 г.

Основное мероприятие «*Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным качеством»:*

- заключен контракт №0187300004521000387 от 21.12.2021 с ООО "Электрон" на сумму 44 105,6 т.р. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства УДС г.Мегион. Срок исполнения: 01.01.2022 - 28.02.2022. Контракт исполнен, оплата в апреле 2022 г.

- заключен контракт №0187300004522000003 от 21.02.2022 с ООО "Электрон" на сумму 111 313,3 т.р. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства УДС г.Мегион. Срок исполнения: 01.03.2022 - 10.11.2022.

Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города "Мегиона":

Основное мероприятие «*Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа»:*

- заключен контракт №0187300004521000387 от 21.12.2021 с ООО "Электрон" на сумму 44 105,6 т.р. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства УДС г.Мегион. Срок исполнения: 01.01.2022 - 28.02.2022. Контракт исполнен, оплата в апреле 2022 г.

- заключен контракт №0187300004522000003 от 21.02.2022 с ООО "Электрон" на сумму 111 313,3 т.р. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства УДС г.Мегион. Срок исполнения: 01.03.2022 - 10.11.2022.

Подпрограмма 3 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе"

мероприятие *«Монтаж технологических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети»:*

-документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки; ориентировочный срок размещения аукциона - апрель 2022 г.; заключение контракта - май 2022 г.;

мероприятие *Обслуживание камер видеонаблюдения на улично-дорожной сети:*

-заключен контракт №109-УС от 24.12.2021 с ООО "Корда Групп" на сумму 80 т.р. на оказание услуг по обновлению программного обеспечения стационарного "АвтоУраган-ВСМ" до актуальной версии. Контракт исполнен.

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Зам.начальника планово-экономического отдела

(34643) 5-92-88