Пояснительная о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Мегиона на 2019-2025 годы»

за март 2022 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2861 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Мегиона на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения.

Муниципальная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Мегиона на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Формирование производственно-технологической базы по обращению с отходами.

Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления.

Формирование и развитие комплексной системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населения.

Основное мероприятие программы-снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения.

Целевые показатели основного мероприятия предусматривают ежегодное выявление и ликвидацию 3 единиц несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории в объеме 804,0 м³ за 2022 год.

Решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 «О бюджете городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2022 год предусмотрена в сумме 3128,1 тыс. рублей.

Сумма согласно бюджетной росписи на март 2022 года составляет 3028,1 тыс. рублей, выполнено за март 0 тыс.рублей. Проведена работа для дальнейшей реализации мероприятий:

Подпрограмма 1 «*Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения»:*

Основное мероприятие «*Ликвидация несанкционированной свалки на территории городского округа город Мегион»;*

- заключен контракт №0187300004522000007 от 28.02.2022 с ООО "ПТК" на сумму 994,0 т.р. на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок на территории г.Мегион; срок выполнения работ - июль 2022 г.

- документация для размещения муниципального заказа на сумму 906 т.р. в стадии подготовки. Мероприятие «Содержание и обслуживание контейнерных площадок твердых коммунальных отходов»:

Мероприятие «*Обустройство контейнерных площадок в г.Мегионе во исполнении решения Мегионского городского суда:*

- заключен контракт №0187300004522000024 от 28.03.2022 с ИП Борисов О.Н. на сумму 453,0 т.р. на выполнение работ по обустройству контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории г.Мегиона; срок выполнения работ - июнь 2022 г.

Мероприятие *Содержание и обслуживание контейнерных площадок твердых коммунальных отходов:*

- Документация для размещения муниципального заказа на сумму 47 т.р. в стадии подготовки.

Документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки; ориентировочный срок размещения аукциона - апрель 2022 г.; заключение контракта - май 2022 г.

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна