Пояснительная о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

За май 2020 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 23.11.2018 №2506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского округа город Мегион.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания.

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2020 год предусмотрена в сумме 150 154,7 тыс. рублей.

За май 2020 год сумма освоенных средств составляет 4 901,5 тыс. рублей, из них:

- Исполнение подпрограммы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» 23,5%, а именно реализация основного мероприятия «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным качеством» за май 2020 год составило 32,2%, или 611 тыс. руб.:

1) Услуги оказанные в декабре 2019 г. на сумму 798,9 тыс.руб. оплачены в январе 2020 г.

2) 18.12.2019 - заключен муниципальный контракт с ИП Гурьев Р.В. на сумму 4 999,2 т.р. Срок оказания услуг по контракту - июнь 2020 года.

3) 18.05.2020 - размещен аукцион на сумму 14 700 т.р. на оказание услуг с июля по декабрь 2020 г.; 29.05.2020 - дата проведения аукциона; ориентировочное заключение контракта - 19.06.2020.

4) Увеличение БА на сумму 5 500 тыс.руб.(уведомление №1-108 от 27.03.2020).

- Исполнение подпрограммы «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» за май 2020 года составило 100% или 290,5 тыс.руб :

1) 04.02.2020 - заключен муниципальный контракт с ООО "Мегапроект" на сумму 290,5 тыс.руб. Работы по контракту выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа» за май 2020 года составило 21,1%, или 4000 тыс.руб.:

1) 25.01.2019 заключен контракт с ООО "Электрон" на сумму 301 348,2 тыс.руб (в том числе: 2019 г. - 181 625,3 тыс.руб.; 2020 г. - 119 722,9 тыс.руб.). Срок выполнения работ по контракту - сентябрь 2020 г.

2) Увеличение БА на сумму 24 099,8 тыс.руб (уведомление №1-96 от 10.02.2020; №1-108 от 27.03.2020).

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Начальник отдела анализа и стратегического планирования

(34643) 96-337, доб. 741.