Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» за май 2020 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности.

Создание условий для комфортного проживания граждан.

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион.

Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории городского округа город Мегион.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.

Строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион.

Субсидии организациям городского округа город Мегион.

Энергосбережение в бюджетной сфере.

Энергосбережение в жилищной сфере.

Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.

Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2020 год предусмотрена в сумме 67 515,22 тыс. рублей.

Сумма освоенных средств местного бюджета за апрель 2020 года, при плане 5 019,1 тыс. рублей составляет 4 569,1 тыс. рублей или 91%.

Ассигнования направлены на реализацию следующих мероприятий:

Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион»

Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион»

*Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и животных»*

*- 25.05.2020 - заключен контракт с ИП Диденко В.Ю. на сумму 80 000 руб. Работы по контракту выполнены в полном объеме, оплата в июне 2020 г. -21.04.2020 - заключен контракт с ООО "Электрон" на сумму 1 499 808,5 руб. Работы по контракту выполнены в полном объеме. - В июне 2020 г. размещение муниц. заказа на сумму 529,5 т.р., исполнение контракта - июнь 2020 г. - 23.04.2020 - заключен контракт с ООО "ЖЭУ №6" на сумму 499 958,4 руб. Работы по контракту выполнены в полном объеме. Свободный остаток бюджетных ассигнований - 41,60 руб. - заключено 2-а контракта с ООО "Альфа-Дез" на общую сумму 397,9 т.р. Срок исполнения контрактов - сентябрь 2020 г. Свободный остаток бюджетных ассигнований - 490,5 т.р - 27.01.2020 - заключен контракт с ИП Матвеев А.Н. на сумму 1 662,5 т.р. Работы по контракту выполнены на сумму 1 484,3 т.р., соглашение о расторжении от 21.05.2020. 2) 01.06.2020 - заключен контракт с ИП Матвеев А.Н. на сумму 185,5 т.р., срок исполнения контракта - декабрь 2020 г. - Свободный остаток бюджетных ассигнований - 1,4 т.р.*

*Основное мероприятин «Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования)»:*

*- 03.02.2020 - заключен контракт с ИП Глотов С.А. на сумму 65 254 руб. Работы по контракту выполнены на сумму 64 606 руб., оплата в июне 2020 г., соглашение о расторжении в стадии согласования. - Уменьшение БА на сумму 434 746 руб. (уведомл. №71 от 20.01.2020, №1-104 от 12.03.2020). -Заключено 4-е контракта на общую сумму 4 799,3 т.р. Срок исполнения контрактов - март 2020 г.; - Увеличение БА на сумму 1 063,1 т.р. (уведомл. №1-104 от 12.03.2020, №1-128 от 21.05.2020); - В мае 2020 г. произведена оплата кредиторской задолженности 2019 г. на сумму 1 063,8 т.р. - В феврале 2020 г. произведена оплата кредиторской задолженности 2019 г. на сумму 24 517,96 руб.; - 25.02.2020 - заключен контракт с ООО "Геокар" на сумму 490 215,05 руб. Срок исполнения контракта - октябрь 2020 г. - 13.03.2020 - заключен контракт с ООО "Геокар" на сумму 673 086,68 руб. Срок исполнения контракта - июль 2020 г. - Увеличение БА на сумму 446,5 т.р. (уведомление №71 от 20.01.2020, №1-97 от 10.02.2020). - Уменьшение БА на сумму 258,7 т.р. (уведомление №1-104 от 12.03.2020). - 02.06.2020 - заключен контракт с ИП Днистрян В.М. на сумму 215 428,49 руб. Срок исполнения контракта - июнь 2020 г. - 06.05.2020 - повторно размещен план-график, 15.05.2020 - аукцион опубликован на сайте, - 29.05.2020 - дата проведения аукциона, 15.06.2020 - ориентир. дата заключения контракта. Срок исполнения контракта - сентябрь 2020 г. - Увеличение БА на сумму 212 956,84 руб. (уведомление №1-128 от 21.05.2020). - 02.06.2020 - заключен контракт с ИП Днистрян В.М. на сумму 215 428,49 руб. Срок исполнения контракта - июнь 2020 г. - 06.05.2020 - повторно размещен план-график, 15.05.2020 - аукцион опубликован на сайте, -29.05.2020 - дата проведения аукциона, 15.06.2020 - ориентир. дата заключения контракта. Срок исполнения контракта - сентябрь 2020 г. - Увеличение БА на сумму 212 956,84 руб. (уведомление №1-128 от 21.05.2020). - 23.12.2019 - заключен контракт с ООО "Геокар" на сумму 1 148 390 руб. Срок исполнения контракта - декабрь 2020 г. 2) Увеличение БА на сумму 76 337 руб. (уведомление №1-104 от 12.03.2020). - Уменьшение БА на сумму 500 610 руб. (уведомление №1-128 от 21.05.2020).1) 03.03.2020 - заключен контракт с ИП Днистрян В.М. на сумму 499 940 руб. Срок исполнения контракта - октябрь 2020 года. -Уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 60 руб. (уведомление №1-104 от 12.03.2020). -23.01.2020 - заключен контракт с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 12 500 000 руб. Срок исполнения контракта - октябрь 2020 года. -28.01.2019 - заключен контракт с ИП Днистрян В.М. на сумму 15 930 000 руб. (в том числе: 2019 г. - 7 965 000 руб.; 2020 г. - 7 965 000 руб.). Срок исполнения контракта - декабрь 2020 года. - 13.05.2020 - повторно размещен план-график, 20.05.2020 - аукцион опубликован на сайте, 02.06.2020 - дата проведения аукциона, 22.06.2020 - ориентир. дата заключения контракта. Срок выполнения работ - ноябрь 2020 г. - Увеличение БА на сумму 1 000 000 руб. (уведомление №1-123 от 21.04.2020). - заключено 3-и контракта на общую сумму 1 100 т.р. Срок исполнения контрактов - октябрь 2020 г. -Перераспределение БА на сумму 300 т.р. на мероприятие "Инженерные сети к земельным участкам в 20 мкр. г.Мегиона (ПИР)" (уведомл. №1-123 от 21.04.2020). Увеличение БА на сумму 3 011,9 т.р. (уведомл. №1-131 от 22.05.2020).*

*Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион»:*

*Основное мероприятие:*

*«Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов»*

*-Распоряжение от 15.06.2020"О предоставлении субсидии открытому акционерному обществу "Жилищно-коммунальное управление " на возмещение затрат на жилищные услуги на территории городского округа город Мегион за апрель 2020 года.*

*Основное мероприятие:*

*«Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХМАО-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам.*

*- Распоряжение администрации города от 03.06.2020 №139 "О предоставлении субсидии акционерному обществу "Мегионгазсервис" на возмещение недополученных доходом от реализации сжиженного газа населению городского округа город Мегион.*

*Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности городского округа город Мегион»*

*Основное мероприятие «Энергосбережение в бюджетной сфере»*

*- 12.03.2020 - заключен контракт с ИП Таухетдинов Р.А. на сумму 30 000 руб. Работы по контракту выполнены в полном объеме, оплата в июне 2020 г. 2) 29.05.2020 - заключен контракт с ИП Таухетдинов Р.А. на сумму 16 520 руб., срок выполнения работ - июнь 2020 г. Свободный остаток бюджетных ассигнований - 3 480 руб.*

*Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион»*

*Основное мероприятие:*

*«Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион»*

*- 13.05.2020 - повторно размещен план-график, 20.05.2020 - аукцион опубликован на сайте, 02.06.2020 - дата проведения аукциона, 22.06.2020 - ориентир. дата заключения контракта. Срок выполнения работ - август 2020 г.*

Дементьева Ольга Викторовна

Начальник отдела анализа и стратегического планирования

(34643) 96-337, доб. 741