Пояснительная о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

за май 2021 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 23.11.2018 №2506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского округа город Мегион.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания.

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Решением Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 «О бюджете городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2021 год предусмотрена в сумме 108 500 тыс. рублей.

Согласно отчета о состоянии лицевого счета плановая сумма на апрель составила 172 181 руб в том числе:

Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы"

Основное мероприятие «*Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным качеством»*

*- заключен контракт №01873000045200002190001 от 18.09.2020 с ИП Карибов Ш.Ф. на сумму 12 287,6 тыс.руб. (в том числе: 2020 г. - 5 625,1 т.р.; 2021 г. - 6 662,5 т.р.) на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования; срок исполнения по контракту: 01.10.2020 - 30.06.2021 г.*

*- уменьшение БА на сумму 1 837,5 т.р. (уведомл. №1-47 от 21.01.2021). Выделение БА на сумму 6 738,6 т.р. (уведомл. №1-77 от 09.04.2021).*

*- документация для размещения муниципального заказа (на 2-ое полугодие) в стадии подготовки.*

*- выделение БА на сумму 580 т.р. (ув. №1-100 от 21.05.2021). 2) заключен контракт №25-УС от 31.05.2021 с ООО "Мегапроект" на сумму 580 т.р. на разработку ПСД по объекту "Открытая стоянка автотранспорта и организация пешеходного перехода (регулируемого) для "ФСК с универсальным спортивным залом и залом бокса в г.Мегионе". Срок исполнения - октябрь 2021 г.*

Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город "Мегион"

Основное мероприятие «*Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа» (7-11)*

*- заключен контракт №01873000045200003780001 от 02.11.2020 с ООО "Электрон" на сумму 199 985,4 т.р. (в том числе: 2020 г. - 29 999,9 т.р.; 2021 г. - 169 985,4 т.р.) на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства УДС. Срок исполнения: 02.11.2020 - 31.12.2021.*

*-увеличение БА на сумму 40 000 т.р. (уведомл. №1-59 от 19.02.2021).*

*-перераспределение БА на сумму 2 000 т.р. на объект "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абазарова в г.Мегион", подпрогр.1 (уведомл. №1-77 от 09.04.2021).*

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Зам.начальника планово-экономического отдела

(34643) 5-92-88