Пояснительная о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

за ноябрь 2019 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 23.11.2018 №2506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского округа город Мегион.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания.

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Решением Думы города от 21.06.2019 №362 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 «О бюджете городского округ город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2019 год предусмотрена в сумме 226884,0 тыс. рублей.

В ноябре 2019 года сумма освоенных средств составляет 4230,9 тыс. рублей, из них:

4230,9 это средства местного бюджета и 0,0 тыс. рублей средства бюджета автономного округа.

Средства местного бюджета в сумме 4230,9 тыс. рублей направлены на реализацию следующих мероприятий программы:

0,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы №1 "Развитие транспортной системы»;

703,3 тыс. рублей направлены на реализацию мероприятия «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом» подпрограммы №1 "Развитие транспортной системы»;

3527,6 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа» подпрограммы №2 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город "Мегион".

Сумма денежных средств бюджета автономного округа, направленных на реализацию мероприятия «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы №1 «Развитие транспортной системы» составляет 0,0 тыс. рублей.

Объем освоенных средств из местного бюджета за данный месяц составляет: из средств местного бюджета 4230,9 тыс. рублей от планового показателя 4230,9 тыс. рублей или же 27,2% (3,4 раза с учетом суммы денежных средств регионального бюджета).

В целях исполнения следующих мероприятий программы:

«Предоставление транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети» заключен муниципальный контракт на общую сумму 8 430 588,16 рублей.

«Содержание и ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети города Мегиона и поселка городского типа Высокий» заключен контракт с ООО "Электрон" на сумму 181 625,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту сентябрь 2020 года. Увеличение бюджетных ассигнований на сумму 7 000 тыс. рублей решение Думы города №392 от 29.10.2019 (уведомление №315 от 29.10.2019).

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Начальник отдела анализа и стратегического планирования

(34643) 96-337, доб. 741