Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» за ноябрь 2019 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности.

Создание условий для комфортного проживания граждан.

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион.

Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории городского округа город Мегион.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.

Строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион.

Субсидии организациям городского округа город Мегион.

Энергосбережение в бюджетной сфере.

Энергосбережение в жилищной сфере.

Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.

Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Решением Думы города от 29.10.2019 №392 «О бюджете городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2019 год предусмотрена в сумме 100 972, 8 тыс. рублей.

Сумма освоенных средств местного бюджета за ноябрь 2019 года, при плане 12900,3 тыс. рублей составляет 7826,0 тыс. рублей или же 60,7%.

Ассигнования направлены на реализацию следующих мероприятий:

«Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования) подпрограммы №1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион» исполнено на 193,3%, освоена сумма 7 2 277,4 тыс. рублей (план 1 178,1 тыс. рублей).

«Строительство городского кладбища» подпрограммы №1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион» запланировано в сумме 1461,3 тыс. рублей, освоено 1 641,8 тыс. рублей. или 112,3%;

«Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса» в рамках подпрограммы №2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион» запланировано из средств регионального бюджета в объеме 7 642,0 тыс. рублей, освоено 2 463,2 тыс. рублей. или 32,2%.

«Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов» подпрограммы №2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион» запланировано из средств регионального бюджета в объеме 2 618,8 тыс. рублей, освоение 588,2 тыс. рублей. или 22,5 %.

«Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион» подпрограммы №4 «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион» запланировано в сумме 855,5 тыс. рублей, освоение 0,0%.

В целях исполнения следующих мероприятий программы:

1.«Обслуживание сетей уличного освещения» 28.01.2019 заключен контракт с ИП Днистрян В.М. на сумму 15 930 000 рублей, в том числе: 2019 год 7 965 000 рублей; 2020 год 7 965 000 рублей. Срок исполнения контракта декабрь 2020 года.

2.«Потребление электроэнергии на уличное освещение» 24.12.2018 заключен контракт с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 12 500 тыс. рублей. Срок исполнения контракта декабрь 2019 года.

3.«Содержание кладбища и планировка территории» 22.01.2019 заключен контракт с ООО "Геокар" на сумму 1 495 273 рублей. Срок исполнения контракта декабрь 2019 года.

4. «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион», 11.11.2019 заключен контракт с ИП Глотов С.А. на сумму 144 651 рублей. Работы по контракту выполнены в полном объеме.

5. «Городское кладбище (II очередь)» 25.11.2019 заключен контракт с ООО "Мегапроект" на выполнение корректировки проектно-сметной документации на сумму 88 000 руб. Работы по контракту выполнены в полном объеме.

6. «Отлов, транспортировка, учет, содержание, умерщвление, утилизация безнадзорных и бродячих животных, обитающих на территории городского округа» заключено 2 контракта на общую сумму 367 224,25 рублей. Работы в рамках контракта выполнены на сумму 240 268,5 рублей, что составляет 65,4% от суммы контракта. Свободный остаток бюджетных ассигнований составляет 126 975,75 рублей.

Дементьева Ольга Викторовна

Начальник отдела анализа и стратегического планирования

(34643) 96-337, доб. 741