Пояснительная о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

за ноябрь 2021 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 23.11.2018 №2506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского округа город Мегион.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания.

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Решением Думы города Мегиона от 21.05.2021 №75 О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 «О бюджете городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2021 год предусмотрена в сумме 172 181 тыс. рублей.

Согласно отчета о состоянии лицевого счета плановая сумма на ноябрь составила 210 121,96 руб, выполнено с января по ноябрь 165 608,1 тыс.рублей, том числе за ноябрь 16 930,6 тыс.руб.;

Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы"

Основное мероприятие «*Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»:*

*- выделение БА на сумму 17 000 т.р. (ув. №1-125 от 12.07.2021). Перенос БА на сумму 0,061 т.р. (ув. №1-195 от 22.10.2021).*

*- заключен контракт №0187300004521000332 от 20.08.2021 с ООО "Электрон" на сумму 16 999,9 т.р. на выполнение работ по объекту «Ремонт автомобильных дорог местного значения г.Мегион»; работы по контракту выполнены в полном объеме.*

*- выделение БА на сумму 580 т.р. (ув. №1-100 от 21.05.2021).*

*- заключен контракт №25-УС от 31.05.2021 с ООО "Мегапроект" на сумму 580 т.р. на разработку ПСД по объекту "Открытая стоянка автотранспорта и организация пешеходного перехода (регулируемого) для объекта "ФСК с универсальным спортивным залом и залом бокса в г.Мегионе". Работы по контракту выполнены в полном объеме.*

*- выделение БА на сумму 170 т.р. (ув. №1-142 от 11.08.2021).*

*- заключен контракт №67-Р от 01.09.2021 с ООО "АжурСервис" на сумму 170 т.р. на выполнение работ по объекту "Устройство остановочного павильона по ул.Свободы в г.Мегионе"; работы по контракту выполнены в полном объеме.*

Основное мероприятие «*Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным качеством»:*

*-уменьшение БА на сумму 1 846,1 т.р. (ув. №1-47 от 21.01.2021; №1-150 от 06.09.2021). Выделение БА на сумму 6 738,6 т.р. (ув. №1-77 от 09.04.2021).*

*-заключено 8-мь контрактов на общую сумму 12 105,7 т.р. (в том числе: 2021 г. - 6 730,0 т.р.; 2022 г. - 5 375,7 т.р.) на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования; срок исполнения: 01.07.2021 - 30.06.2022.*

Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город "Мегион"

Основное мероприятие «*Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа»*

*- заключен контракт №01873000045200003780001 от 02.11.2020 с ООО "Электрон" на сумму 199 985,4 т.р. (в том числе: 2020 г. - 29 999,9 т.р.; 2021 г. - 169 985,4 т.р.) на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства УДС. Срок исполнения: 02.11.2020 - 31.12.2021.*

*-увеличение БА на сумму 69 414,9 т.р. (ув. №1-59 от 19.02.2021; №1-100 от 21.05.2021; №1-198 от 19.11.2021). 3) Перераспределение БА на сумму 2 000 т.р. на объект "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Абазарова в г.Мегион", подпрогр.1 (уведомл. №1-77 от 09.04.2021).*

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Зам.начальника планово-экономического отдела

(34643) 5-92-88