Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы»

за октябрь 2019 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности.

Создание условий для комфортного проживания граждан.

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион.

Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории городского округа город Мегион.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.

Строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион.

Субсидии организациям городского округа город Мегион.

Энергосбережение в бюджетной сфере.

Энергосбережение в жилищной сфере.

Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.

Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Решением Думы города от 29.10.2019 №392 «О бюджете городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2019 год предусмотрена в сумме 89 581,5 тыс. рублей.

Сумма запланированных средств на реализацию мероприятий программы на текущий месяц оставляет 16194,5 тыс. рублей, фактически освоено 15616,8 тыс. рублей или же 77,9%.

| Наименование мероприятия | Уровень средств бюджета | Сумма, тыс. рублей | Сведения по муниципальным контрактам и договорам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Обслуживание сетей уличного освещения | местный | 578,3 | 28.01.2019 заключен контракт с ИП Днистрян В.М. на сумму 15 930 000 рублей, в том числе: 2019 год, 7 965 000 рублей; 2020 год 7 965 000 рублей. Срок исполнения контракта - декабрь 2020 | За отчетный месяц работы выполнены в полном объеме, денежные средства освоены в полном объеме |
| 2.Потребление электроэнергии на уличное освещение | местный | 1 490,8 | 1. 24.12.2018 - заключен контракт с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 12 500 тыс. рублей. Срок исполнения контракта декабрь 2019 года. Увеличение бюджетных ассигнований на сумму 1 250 тыс. рублей на основании протокола заседания комиссии №22 от 07.10.2019 (уведомление №288 от 07.10.2019). Допсоглашение №2 от 24.10.2019 об увеличении цены контракта на 10% до 13 750 тыс. рублей. | За отчетный месяц работы выполнены в полном объеме, денежные средства освоены в полном объеме |
| 3.Содержание кладбища и планировка территории | местный | 51,8 | 1.заключены 2 контракта на общую сумму 8 640 876,72 рублей. 2.25.11.2019 заключен контракт с ООО "Мегапроект" на выполнение корректировки проектно-сметной документации на сумму 88 000 рублей | Работы выполнены в полном объеме, денежные средства освоены в полном объеме |
| 4.Уход за газонами и цветниками | местный | 300,0 | Заключено 3 контракта на общую сумму 740 017,54 руб. Перераспределение бюджетных ассигнований 2 052 483,46 рублей на мероприятия "Потребление электроэнергии на уличное освещение" и "Подготовка объектов к новогодним мероприятиям" согласно протоколу заседания комиссии №22 от 07.10.2019 (уведомление №288 от 07.10.2019) | За отчетный месяц работы выполнены в полном объеме, денежные средства освоены в полном объеме |
| 5.Ремонт и установка нового оборудования на детских игровых площадках | местный | 88,0 | Заключено 3 муниципальных контракта на общую сумму 1 986 809,85 рублей. Срок исполнения контрактов - декабрь 2019 года. | За отчетный месяц работы выполнены в полном объеме, денежные средства освоены в полном объеме |
| 6.Городское кладбище (II очередь) | местный | 6 999,1 | 1. Заключено 2 контракта на общую сумму 8 640 876,72 рублей. | За отчетный месяц работы выполнены в полном объеме, денежные средства освоены в полном объеме |
| 7.Проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции | бюджет АО | 600,0 | 22.04.2019 заключен контракт с ООО "Торговая компания "Меридиан" на сумму 600 000 рублей. | За отчетный месяц работы выполнены в полном объеме, денежные средства освоены в полном объеме |
| 8. Субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса поддержки местных инициатив | местный | 5150,0 | 2 гранта Мегионскому фонду социальных программ и проектов «Меценат» по направлению проекта «Благоустройство общественных территорий городского округа город Мегион» на сумму 5 150,0 тыс. рублей на реализацию проекта «Благоустройство сквера в районе Центральной городской библиотеки» | За отчетный месяц работы выполнены в полном объеме, денежные средства освоены в полном объеме |
| 9.Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и животных | бюджет АО | 358,8 | Заключены 2 контракта на общую сумму 367 224,25 руб. Работы по контрактам выполнены. Свободный остаток бюджетных ассигнований  126 975,75 руб. | За отчетный месяц работы выполнены в полном объеме, денежные средства освоены в полном объеме |

Дементьева Ольга Викторовна

Начальник отдела анализа и стратегического планирования

(34643) 96-337, доб. 741