Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа

город Мегион на 2019-2025 годы»

за октябрь 2021 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2862 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Мегион.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа

город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки.

Повышение качества и комфорта территорий общего пользования.

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Решением Думы города Мегиона от 21.05.2021 №75 О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 «О бюджете городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2021 год предусмотрена в сумме 60 066,8 тыс. рублей.

Согласно бюджетной росписи плановая сумма составила 61 580,2 тыс.рублей, выполнено за период с января по октябрь 47 956,86 тыс.рублей в том числе за октябрь 19 350,3 тыс.рублей.:

Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий"

основное мероприятие *Подпрограмма «Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"»*

*- выделение БА: из бюджета ХМАО на сумму 6 830,6 т.р. (ув. №1-87 от 26.04.21); из МБ на сумму 1 205,4 т.р. (ув. №1-100 от 21.05.21).*

*- заключен контракт №0187300004521000316 от 02.08.2021 с ООО "Электрон" на сумму 6 600,8 т.р. (в том числе: ХМАО - 5 610,7 т.р.; МБ - 990,1 т.р.) на выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовой территории жилого дома 14 по ул.Ленина в г.Мегионе». Работы по контракту выполнены в полном объеме.*

*- заключен контракт №64-Р от 24.08.2021 с ООО "Электрон" на сумму 599,9 т.р. (в т.ч.: ХМАО - 509,9 т.р.; МБ - 90 т.р.) на выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовой территории жилого дома 14 по ул.Ленина в г.Мегионе» (доп.тротуары и парковочные места). Работы по контракту выполнены в полном объеме.*

*-перенос БА на благоустр. ул.Заречная 14 на сумму 600 т.р. (в т.ч.: ХМАО - 510 т.р.; МБ - 90 т.р.) - ув. №1-146 от 20.08.21.*

*- Свободный остаток бюджетных ассигнований АО на сумму 200 т.р. будет возвращен в бюджет округа (письмо МКУ "УКСиЖКК" №ОД-1621 от 28.09.21 об уменьшении лимитов автономного округа).*

*Выделение БА: из бюджета ХМАО на сумму 9 350,4 т.р. (ув. №1-87 от 26.04.21); из МБ на сумму 1 650,1 т.р. (ув. №1-100 от 21.05.21).*

*- заключен контракт №0187300004521000294 от 05.07.2021 с ООО "Ермак" на сумму 11 000,5 т.р. (в том числе: ХМАО - 9 350,4 т.р.; МБ - 1 650,1 т.р.) на выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовой территории жилого дома 14 по ул.Заречная в г.Мегионе». Работы по контракту выполнены в полном объеме; 3) Перенос БА с объекта благоустр. ул.Ленина 14 на сумму 600 т.р. (в т.ч.: ХМАО - 510 т.р.; МБ - 90 т.р.) - ув. №1-146 от 20.08.21. 4) заключен контракт №61-Р от 27.08.2021 с ООО "Ермак" на сумму 600 т.р. (в т.ч.: ХМАО - 510 т.р.; МБ - 90 т.р.) на выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовой территории жилого дома 14 по ул.Заречная в г.Мегионе» (территория у подъездов). Работы по контракту выполнены на сумму 596,1 т.р., соглашение о расторжении от 29.09.2021. 5) Свободный остаток бюджетных ассигнований АО на сумму 3,3 т.р. будет возвращен в бюджет округа (письмо МКУ "УКСиЖКК" №ОД-1621 от 28.09.21 об уменьшении лимитов автономного округа).*

*Благоустройство дворовой территории жилого дома 14 по улице Заречная в г.Мегионе -выделение БА: из бюджета ХМАО на сумму 9 350,4 т.р. (ув. №1-87 от 26.04.21); из МБ на сумму 1 650,1 т.р. (ув. №1-100 от 21.05.21).*

*- заключен контракт №0187300004521000294 от 05.07.2021 с ООО "Ермак" на сумму 11 000,5 т.р. (в том числе: ХМАО - 9 350,4 т.р.; МБ - 1 650,1 т.р.) на выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовой территории жилого дома 14 по ул.Заречная в г.Мегионе». Работы по контракту выполнены в полном объеме;*

*- перенос БА с объекта благоустр. ул.Ленина 14 на сумму 600 т.р. (в т.ч.: ХМАО - 510 т.р.; МБ - 90 т.р.) - ув. №1-146 от 20.08.21.*

*- заключен контракт №61-Р от 27.08.2021 с ООО "Ермак" на сумму 600 т.р. (в т.ч.: ХМАО - 510 т.р.; МБ - 90 т.р.) на выполнение работ по объекту «Благоустройство дворовой территории жилого дома 14 по ул.Заречная в г.Мегионе» (территория у подъездов). Работы по контракту выполнены на сумму 596,1 т.р., соглашение о расторжении от 29.09.2021.*

*- свободный остаток бюджетных ассигнований АО на сумму 3,3 т.р. будет возвращен в бюджет округа (письмо МКУ "УКСиЖКК" №ОД-1621 от 28.09.21 об уменьшении лимитов автономного округа).*

основное мероприятие *Инициативный проект "Организация благоустройства территории в районе дома 7 ул.Льва Толстого и домов 1 и 3 ул. 70 лет Октября в пгт.Высокий, г.Мегиона";*

*-выделение БА на сумму 1 519 т.р. (ув. №1-115 от 11.06.2021; ув. №1-124 от 09.07.2021). перенос БА на сумму 7,6 т.р. (ув. №1-150 от 06.09.2021).*

*- заключен контракт №0187300004521000324 от 09.08.2021 с ИП Днистрян В.М. на сумму 1 511,4 т.р. на выполнение работ по объекту «Благоустройство территории в районе дома 7 ул. Льва Толстого и домов 1 и 3 ул. 70 лет Октября в пгт.Высокий, г.Мегиона»; работы по контракту выполнены в полном объеме.«Благоустройство территорий общего пользования».*

Подпрограмма 2 *«Благоустройство территорий общего пользования»*

Основное мероприятие *Региональный проект "Формирование комфортной городской среды";*

*- заключен контракт №01873000045200003860001 от 17.11.2020 с ООО "Ажур" на сумму - 16 432,5 т.р. на выполнение работ по благоустройству объекта "Аллея трудовой славы в г.Мегион". Работы по контракту выполнены в полном объеме.*

*- заключен контракт №0187300004521000101 от 19.04.2021 с ИП Глотов С.А. на сумму - 1 147,7 т.р. на выполнение работ по благоустройству объекта "Аллея трудовой славы в г.Мегион" (электроосвещение наружное). Работы по контракту выполнены на сумму 1 136,3 т.р, соглашение о расторжении от 28.07.2021.*

*- заключен контракт №23-Р от 13.05.2021 с ООО "Геокар" на сумму 66,2 т.р. на выполнение работ по благоустройству объекта "Аллея трудовой славы в г.Мегион" (озеленение); работы по контракту выполнены в полном объеме, оплата на сумму 53,4 т.р. в ноябре 2021 г.*

Основное мероприятие *Инициативный проект "Организация благоустройства территории в районе строения 13 по улице Новая в городе Мегионе"*

*- выделение БА на сумму 5 761 т.р. (ув. №1-115 от 11.06.2021; ув. №1-124 от 09.07.2021; ув. №1-136 от 28.07.2021; ув. №1-143 от 11.08.2021).*

*- заключен контракт №0187300004521000331 от 23.08.2021 с ИП Днистрян В.М. на сумму 5 453,5 т.р. на выполнение работ по объекту «Благоустройство территории в районе строения 13 по ул.Новая в г.Мегионе»; работы по контракту выполнены в полном объеме. -заключен контракт №68-Р от 06.09.2021 с ИП Днистрян В.М. на сумму 307,5 т.р. на выполнение работ по объекту «Благоустройство территории в районе строения 13 по ул.Новая в г.Мегионе» (доп. проезд); работы по контракту выполнены в полном объеме.*

*Основное мероприятие Инициативный проект "Организация благоустройства территории, расположенной в районе строения 4 по улице Нефтяников в городе Мегион":*

*- выделение БА на сумму 4 400 т.р. (ув. №1-115 от 11.06.2021; ув. №1-124 от 09.07.2021).*

*- заключен контракт №0187300004521000362 от 24.09.2021 с ИП Днистрян В.М. на сумму 4 400 т.р. на выполнение работ по объекту «Благоустройство территории, расположенной в районе строения 4 по ул.Нефтяников в г.Мегион»; работы по контракту выполнены в полном объеме, оплата на сумму 3 500 т.р. в ноябре 2021 г.*

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Зам.начальника планово-экономического отдела