Пояснительная о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы»

за октябрь 2022 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 23.11.2018 №2506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Мегиона.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания.

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети города Мегиона.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 «О бюджете городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2022 год предусмотрена в сумме 171 719,0 тыс. рублей.

Сумма согласно бюджетной росписи на октябрь 2022 года составляет 192 777,25 тыс.руб., фактически освоено денежных средств за январь – октябрь 31 409,9 тыс.рублей, в том числе за октябрь 31 409,9 тыс.руб., проведены мероприятия:

Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы"

Основное мероприятие «*Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»:*

- Заключен контракт №0187300004522000783 от 03.10.2022 с ООО "Вектор" на сумму 13 734,5 т.р. на выполнение работ по объекту "Ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина в границах улиц Строителей - Нефтеразведочная"; работы по контракту выполнены.

-заключен контракт №69-Р от 14.10.2022 с ООО "Юграпромэнерго" на сумму 68,8 т.р. на выполнение работ по объекту "Ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина в границах улиц Строителей - Нефтеразведочная (ремонт тротуара)"; работы по контракту выполнены, оплата в ноябре 2022 г.

Основное мероприятие «*Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным качеством»*

-в январе 2022 г. произведена оплата оказанных услуг за декабрь 2021 г. на сумму 115,5 т.р.; - заключено 6 контрактов на общую сумму 7 098,3 т.р. на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования; срок исполнения: 01.01.2022 - 30.06.2022.

- заключено 6 контрактов на общую сумму 6 104,9 т.р. на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования; срок исполнения: 01.07.2022 - 31.12.2022.

*Устройство лестницы для спуска с ул.Новая на ул.Подгорная:*

-заключен контракт №43-Р от 05.08.2022 с ИП Глотов С.А. на сумму 439,3 т.р. на выполнение работ по объекту "Устройство лестницы для спуска с ул.Новая на ул.Подгорная". Работы по контракту выполнены.

*Разработка ПСД по ремонту автомобильной дороги по ул.Ленина в границах улиц Строителей-Нефтеразведочная:*

-заключен контракт №44-УС от 05.08.2022 с ООО "Уютстройпроект" на сумму 208,8 т.р. на выполнение работ по разработке ПСД по ремонту автомобильной дороги по ул.Ленина в границах улиц Строителей-Нефтеразведочная; работы по контракту выполнены.

Подпрограмма 2 "*Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города "Мегиона"*

Основное мероприятие «*Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа»:*

- заключен контракт №0187300004521000387 от 21.12.2021 с ООО "Электрон" на сумму 44 105,6 т.р. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства УДС г.Мегион. Срок исполнения: 01.01.2022 - 28.02.2022. Контракт исполнен. -заключен контракт №0187300004522000003 от 21.02.2022 с ООО "Электрон" на сумму 111 313,3 т.р. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства УДС г.Мегион. Срок исполнения: 01.03.2022 - 10.11.2022. Заключено доп.соглашение №1 от 22.07.2022 на увеличение цены контракта на сумму 116 312,9 т.р.

-заключено 2-а контракта с ООО "Спецтранссервис" на общую сумму 1 199,8 т.р. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства УДС г.Мегион и пгт.Высокий. Срок исполнения: 11.11.2022 - 30.11.2022.

Подпрограмма *3 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе"*

Основное мероприятие *«Монтаж технологических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети»:*

-заключен контракт №0187300004522000291 от 23.05.2022 с ООО "Доркомплект" на сумму 756,9 т.р. на выполнение работ по объекту «Монтаж технических средств организации дорожного движения»; работы по контракту выполнены, оплата в ноябре 2022 г.

-заключен контракт №79-Р от 10.11.2022 с ИП Днистрян В.М. на сумму 299,8 т.р. на выполнение работ по объекту «Монтаж технических средств организации дорожного движения»; срок выполнения - ноябрь 2022 г.

*Обслуживание камер видеонаблюдения на улично-дорожной сети:*

-заключен контракт №109-УС от 24.12.2021 с ООО "Корда Групп" на сумму 80 т.р. на оказание услуг по обновлению программого обеспечения стационарного "АвтоУраган-ВСМ" до актуальной версии. Контракт исполнен.

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Зам.начальника планово-экономического отдела

(34643) 5-92-88