Пояснительная записка

к сетевому графику реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на территории города Мегион в 2019 -2025 годах», утвержденной постановлением

администрации города от 20.12.2018 №2779

на 01.02.2022

Плановые значения объема финансирования на 2022 год указаны в соответствии с решением Думы города Мегиона 03.12.2021 №137 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

На реализацию Программы в 2022 году запланировано финансирование в размере 821 696,2 тыс. рублей, из них:

16 505,2 тыс. рублей из средств федерального бюджета;

747 376,6 тыс. рублей из средств бюджета автономного округа;

57 814,4 тыс. рублей из средств местного бюджета.

**Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»:**

На 2022 год выделены лимиты в сумме 2 070,6 тыс. руб., из них: 98,70 тыс. руб. из средств федерального бюджета, 1 868,3 тыс. руб. из средств бюджета автономного округа, 103,6 тыс. руб.

**Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»:**

В 2022 году выделены лимиты в сумме 36 372,50 тыс. руб., из них: 16 406,50 тыс. руб. из средств окружного бюджета, из средств федерального бюджета 19 966 тыс. руб.

**Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории города Мегион» - приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений:**

На 2022 год объем лимитов составляет 26 837,9 тыс. руб., из них: 22 076,2 тыс. руб. из средств бюджета автономного округа, 4 761,7 тыс. руб. из средств местного бюджета

**Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории города Мегион» - региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»:**

На 2022 год объем лимитов составляет 756 416,20 тыс. руб., в том числе 703 466,1 тыс. руб. из средств бюджета автономного округа, из них 224 819 тыс. руб. средства Фонда реформированию ЖКХ, 52 949,1 тыс. руб. средства местного бюджета.

В январе 2022 года выделенные бюджетные ассигнования не расходовались.

Начальник управления Ю.С.Котенович

Александра Александровна Скорикова

тел. 96656\*412

Татьяна Александровна Криулина

тел. 96656\*410

Кристина Владимировна Овсиенко

тел. 96656\*403