Пояснительная записка

к сетевому графику реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на территории города Мегион в 2019 -2025 годах», утвержденной постановлением

администрации города от 20.12.2018 №2779

на 01.03.2022

Плановые значения объема финансирования на 2022 год указаны в соответствии с решением Думы города Мегиона 03.12.2021 №137 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

На реализацию Программы в 2022 году запланировано финансирование в размере 825 656,8 тыс. рублей, из них:

16 505,2 тыс. рублей из средств федерального бюджета;

745 981,6 тыс. рублей из средств бюджета автономного округа;

63 170,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.

**Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»:**

На 2022 год выделены лимиты в сумме 2 070,6 тыс. руб., из них: 98,70 тыс. руб. из средств федерального бюджета, 1 868,3 тыс. руб. из средств бюджета автономного округа, 103,6 тыс. руб.

**Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»:**

В 2022 году выделены лимиты в сумме 36 372,50 тыс. руб., из них: 16 406,50 тыс. руб. из средств окружного бюджета, из средств федерального бюджета 19 966 тыс. руб.

**Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории города Мегион» - приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений:**

На 2022 год объем лимитов составляет 27 537,9 тыс. руб., из них: 20 681,2 тыс. руб. из средств бюджета автономного округа, 6 856,7 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Произведена оплата в размере 8,97 тыс. руб., по контракту на проведение оценки изымаемых жилых помещений, заключенному в 2021 году (МК№337 от 25.08.2021).

**Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории города Мегион» - региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»:**

На 2022 год объем лимитов составляет 759 675,8 тыс. руб., в том числе 703 466,1 тыс. руб. из средств бюджета автономного округа, из них 224 819 тыс. руб. средства Фонда реформированию ЖКХ, 56 209,7 тыс. руб. средства местного бюджета.

Начальник управления Ю.С.Котенович

Александра Александровна Скорикова

тел. 96656\*412

Увайс Рамзанович Абдурахманов

тел. 96656\*410

Лилия Викторовна Перова

тел. 96656\*403