Пояснительная о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Мегиона на 2019-2025 годы»

за май 2023 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2861 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Мегиона на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения.

Муниципальная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории города Мегиона на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Формирование производственно-технологической базы по обращению с отходами.

Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления.

Формирование и развитие комплексной системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населения.

Основное мероприятие программы-снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения.

Целевые показатели основного мероприятия предусматривают ежегодное выявление и ликвидацию 3 единиц несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории в объеме 804,0 м³ за 2022 год.

Решением Думы города Мегиона Решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2023 год предусмотрена в сумме 2 239 тыс. рублей.

Сумма согласно бюджетной росписи за май 2023 года составляет 360,9 тыс. рублей, выполнено за май 0 тыс.рублей. Проведена работа для реализации мероприятий:

Подпрограмма 1 «*Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения»:*

Основное мероприятие «*Ликвидация несанкционированной свалки на территории городского округа город Мегион»;*

Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 1 500 т.р. (уведомление №47 от 12.01.2023).

-документация для размещения муниципального заказа на сумму 109,3 т.р. в стадии подготовки; ориентировочный срок размещения - июнь 2023 г.; заключение контракта - июль 2023 г.

*Мероприятие «Содержание и обслуживание контейнерных площадок твердых коммунальных отходов»*

Документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки; ориентировочный срок размещения - июнь 2023 г.; заключение контракта - июль 2023 гг.

*Субвенции на осуществление отдельных полномочий ХМАО-Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами:*

- освоение денежных средств планируется на ноябрь 2023 года.

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна