|  |
| --- |
| Приложение 1 к постановлению администрации города  от 27.06.2019 № 1255 |

«Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации города от 23.11.2018 №2506 |
| Координатор муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Исполнители муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города;  Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство». |
| Цели муниципальной программы | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского округа город Мегион. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;  2.Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания;  3.Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион;  4.Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. |
| Подпрограммы и основные мероприятия | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы»:  Основное мероприятие: «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;  Основное мероприятие: «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом».  Подпрограмма 2 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион»:  Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа».  Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион»:  Основное мероприятие: «Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города». |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации | Не предусмотрены портфели проектов |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, предусматривающие софинансирование из бюджета автономного округа – 74 945 м²;  2.Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения – 0,4 км;  3.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов – 122 200 м²;  4.Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки - 4,5%;  5.Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском округе город Мегион – 238,5 тыс.чел.;  6.Транспортная подвижность населения городского округа в городском сообщении - 0,31 поездок/1 жителя/год;  7.Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 84 600 м;  8.Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт) – 29 515 м;  9.Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием – 44%;  10.Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года – 13,82 км;  11.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 83,66 %;  12.Количество жителей города, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях – не более 40 чел.;  13.Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях – не более 2 чел.;  14.Количества дорожно-транспортных происшествий – не более 30 шт.;  15.Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей – 6,7%. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 633 252,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 218 933,7 тыс. рублей;  в 2020 году – 156 215,1 тыс. рублей;  в 2021 году – 51 620,6 тыс. рублей;  в 2022 году – 51 620,8 тыс. рублей;  в 2023 году – 51 620,8 тыс. рублей;  в 2024 году – 51 620,8 тыс. рублей;  в 2025 году – 51 620,8 тыс. рублей. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программы) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | - |

».

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 2019 №\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Таблица 1 |
| Целевые показатели муниципальной программы | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед.изм. | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, предусматривающие софинансирование из бюджета автономного округа, м² | м² | 51 574 | 64 657 | 74 945 | 74 945 | 74 945 | 74 945 | 74 945 | 74 945 | 74 945 |
| 2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | км | 1,3 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,4 |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, м² | м² | 101 629 | 111 912 | 122 200 | - | - | - | - | - | 122 200 |
| 4 | Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % | % | 6,9 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 5 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском округе город Мегион, тыс.чел. | тыс.чел. | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 |
| 6 | Транспортная подвижность населения городского округа в городском сообщении, поездок/1 жителя/год | поездок/1 жителя/год | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 7 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, м | м | 84 200 | 84 600 | 84 600 | 84 600 | 84 600 | 84 600 | 84 600 | 84 600 | 84 600 |
| 8 | Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт), м | м | 10 750 | 9 590 | 6 400 | 2 705 | 2 705 | 2 705 | 2 705 | 2 705 | 29 515 |
| 9 | Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием, % | % | 16 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 |
| 10 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км | км | 20,83 | 18,46 | 16,97 | 16,34 | 15,71 | 15,08 | 14,45 | 13,82 | 13,82 |
| 11 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | % | 75,26 | 78,18 | 79,94 | 80,69 | 81,43 | 82,17 | 82,92 | 83,66 | 83,66 |
| 12 | Количество жителей города, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, не более чел. | чел | 37 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 13 | Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, не более чел. | чел | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Количество дорожно-транспортных происшествий, не более шт. | шт. | 34 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 15 | Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, % | % | 17,6 | 9,4 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |

».

Приложение 3 к постановлению

администрации города

от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 2019 №\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Таблица 2 | | |
|  | Перечень основных мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Координатор/ исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) | | | | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | | | | |
| 2019  г. | 2020  г. | 2021  г. | 2022  г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025  г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (1-4) | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | всего | 86 275,0 | 45 283,1 | 40 991,9 | - | - | - | - | - | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| бюджет автономного округа | 77 863,6 | 38 921,3 | 38 942,3 | - | - | - | - | - | |
| местный бюджет | 8 411,4 | 6 361,8 | 2 049,6 | - | - | - | - | - | |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2. | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом (5, 6) | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | всего | 37 500,0 | 7 500,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| местный бюджет | 37 500,0 | 7 500,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | всего | 123 775,0 | 52 783,1 | 45 991,9 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| бюджет автономного округа | 77 863,6 | 38 921,3 | 38 942,3 | - | - | - | - | - | |
| местный бюджет | 45 911,4 | 13 861,8 | 7 049,6 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | в том числе по проектам, портфелям проектов городского округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Подпрограмма 2 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа (7-11) | управление жилищно-коммунального комплекса администрации города, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | всего | 508 577,1 | 165 250,1 | 110 223,2 | 46 620,6 | 46 620,8 | 46 620,8 | 46 620,8 | 46 620,8 | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| местный бюджет | 508 577,1 | 165 250,1 | 110 223,2 | 46 620,6 | 46 620,8 | 46 620,8 | 46 620,8 | 46 620,8 | |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 508 577,1 | 165 250,1 | 110 223,2 | 46 620,6 | 46 620,8 | 46 620,8 | 46 620,8 | 46 620,8 | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| местный бюджет | 508 577,1 | 165 250,1 | 110 223,2 | 46 620,6 | 46 620,8 | 46 620,8 | 46 620,8 | 46 620,8 | |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | в том числе по проектам, портфелям проектов городского округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион» | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города (12-15) | управление жилищно-коммунального хозяйства, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | всего | 900,5 | 900,5 | - | - | - | - | - | - | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| местный бюджет | 900,5 | 900,5 | - | - | - | - | - | - | |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | всего | 900,5 | 900,5 | - | - | - | - | - | - | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| местный бюджет | 900,5 | 900,5 | - | - | - | - | - | - | |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | в том числе по проектам, портфелям проектов городского округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |  | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Всего по муниципальной программе: | |  | всего | 633 252,6 | 218 933,7 | 156 215,1 | 51 620,6 | 51 620,8 | 51 620,8 | 51 620,8 | 51 620,8 | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| бюджет автономного округа | 77 863,6 | 38 921,3 | 38 942,3 | - | - | - | - | - | |
| местный бюджет | 555 389,0 | 180 012,4 | 117 272,8 | 51 620,6 | 51 620,8 | 51 620,8 | 51 620,8 | 51 620,8 | |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| инвестиции в объекты муниципальной собственности | |  | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| В том числе: | |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Проекты, портфели проектов городского округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): | |  | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности | |  | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов городского округа) | |  | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочие расходы | |  | всего | 633 252,6 | 218 933,7 | 156 215,1 | 51 620,6 | 51 620,8 | 51 620,8 | 51 620,8 | 51 620,8 | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| бюджет автономного округа | 77 863,6 | 38 921,3 | 38 942,3 | - | - | - | - | - | |
| местный бюджет | 555 389,0 | 180 012,4 | 117 272,8 | 51 620,6 | 51 620,8 | 51 620,8 | 51 620,8 | 51 620,8 | |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Координатор  Управление жилищно-коммунального хозяйства | |  | всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Исполнитель 1  Управление жилищно-коммунального хозяйства | |  | всего | 206 483,2 | - | - | - | 51 620,8 | 51 620,8 | 51 620,8 | 51 620,8 | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| местный бюджет | 206 483,2 | - | - | - | 51 620,8 | 51 620,8 | 51 620,8 | 51 620,8 | |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Исполнитель 2  Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | |  | всего | 426 769,4 | 218 933,7 | 156 215,1 | 51 620,6 | - | - | - | - | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| бюджет автономного округа | 77 863,6 | 38 921,3 | 38 942,3 | - | - | - | - | - | |
| местный бюджет | 348 905,8 | 180 012,4 | 117 272,8 | 51 620,6 | - | - | - | - | |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | |

».