|  |
| --- |
| Приложение 1 к постановлению администрации городаот 31.01. 2020 № 189 |
|  |

 «Паспорт муниципальной программы городского округа город Мегион

(далее - муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиемуниципальной программы | «Формирование современной городской среды городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации города от 25.12.2018 №2862  |
| Координатор муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Исполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»; Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»; Управление архитектуры и градостроительства администрации города. |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городской округ город Мегион |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки;2.Повышение качества и комфорта территорий общего пользования;3.Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;4.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Подпрограммы или основные мероприятия, региональные проекты | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»:1.1.Основное мероприятие: Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки; 1.2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды». Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования»:2.1.Основное мероприятие: Повышение качества и комфорта территорий общего пользования;2.2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды». |
| Портфели проектов, проекты городского округа, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | «Жилье и городская среда»Общий объем финансирования портфеля проектов, проекта, реализуемых в составе муниципальной программы, составляет 82 505,2 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 25 076,2 тыс. рублей;в 2020 году – 18 874,9 тыс. рублей;в 2021 году – 18 875,0 тыс. рублей;в 2022 году – 19 679,1 тыс. рублей. |
| Целевые показатели муниципальной программы | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий - 23,0%;Количество благоустроенных дворовых территорий - 51 ед.;Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий - 380 чел./час.;Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий - 67,7%;Количество благоустроенных общественных территорий - 13 ед.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды - 30%;Доля реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования» - 100%. |
| Сроки реализации муниципальной программы | На 2019-2025 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 150 433,8 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 29 927,1 тыс. рублей;в 2020 году – 22 915,3 тыс. рублей;в 2021 году – 18 875,0 тыс. рублей;в 2022 году – 19 679,1 тыс. рублей;в 2023 году – 19 679,1 тыс. рублей;в 2024 году – 19 679,1 тыс. рублей;в 2025 году – 19 679,1 тыс. рублей. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | Общий объем финансирования портфеля проектов, проекта, реализуемых в составе муниципальной программы, составляет 82 505,2 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 25 076,2 тыс. рублей;в 2020 году – 18 874,9 тыс. рублей;в 2021 году – 18 875,0 тыс. рублей;в 2022 году – 19 679,1 тыс. рублей. |

»

Приложение 2 к постановлению администрации города

от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 2020 №\_\_\_\_\_\_

Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики, формирование благоприятных социально-экономических условий на территории» изложить в новой редакции:

«1.1.Формирование благоприятного инвестиционного климата, в том числе привлечение частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, отвечающих целям и задачам муниципальной программы

Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.

1.2.Улучшение конкурентной среды за счет сокращения необоснованных внутренних барьеров, использования инструментов налогового и неналогового стимулирования, создания механизмов предотвращения избыточного регулирования, развития транспортной, информационной, финансовой, энергетической инфраструктуры и обеспечения ее доступности для участников рынка

Реализация мероприятий Программы способствует развитию конкуренции в сфере благоустройства территории городского округа город Мегион, в перспективе служит основой для достижения целей и задач муниципальной программы.

В рамках реализации муниципальной программы осуществляется проведение рейтинговых голосований по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, проводятся общественные обсуждения с целью определения общественных территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальную программу. Это позволяет стимулировать граждан, представителей бизнеса к их вовлечению в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа, в том числе финансово. Реализация системы конкурсного отбора проектов по благоустройству предполагает отбор лучших и востребованных гражданами и бизнесом проектов.

1.3.Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности

Предоставляемая федеральная субсидия поможет реализовать крупные региональные проекты, оказанная с регионального уровня помощь муниципалитету поможет в реализации знаковых муниципальных проектов по благоустройству, что, в свою очередь, позволит на муниципальном уровне вовлечь в реализацию проектов по благоустройству непосредственно граждан и бизнес, в том числе, путем поощрения инициированных проектов гражданами или бизнесом. Тем самым создается сквозная («сверху вниз» и «снизу вверх») система вовлечения в процесс благоустройства конкретной территории и синхронизация действий власти, граждан и бизнеса.».

1.3.Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов администрации города, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, связанных с изменениями внешней среды, заключение соглашений с автономным округом об обеспечении софинансирования мероприятий государственной и муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, представляющих собой совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным законом от 05.04.52013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке заказчиком и направленных на обеспечение муниципальных нужд.

Механизм реализации муниципальной программы также включает:

разработку и принятие муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы, а также связанных с изменениями внешней среды;

обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

предоставление отчета о выполнении муниципальной программы в департамент экономической развития и инвестиций администрации города.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.

Организация и реализация мероприятий муниципальной программы:

Координатор муниципальной программы:

организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями, в том числе предложения по выделению дополнительных средств на программные мероприятия, включению новых программных мероприятий и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

разрабатывает в пределах полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы, и вносит их на утверждение главе города;

координирует деятельность исполнителей по реализации программных мероприятий;

обеспечивает привлечение средств из федерального, окружного бюджетов и иных источников на реализацию муниципальной программы;

разрабатывает и утверждает комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы на очередной финансовый год с учетом предложений исполнителей;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

осуществляет мониторинг реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы;

проводит оценку эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы;

запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

представляет по запросу департамента экономического развития и инвестиций администрации города сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

рекомендует исполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий и планов их реализации;

осуществляет подготовку отчета и представляет его в департамент экономического развития администрации города в установленные сроки;

размещает муниципальную программу в актуальной редакции на официальном сайте администрации города и в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»;

организует освещение в средствах массовой информации и сети «Интернет» хода реализации муниципальной программы для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций.

Исполнитель муниципальной программы:

формирует предложения в проект муниципальной программы, исполнителем которой он является;

формирует и представляет координатору предложения по формированию комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальной программы на очередной финансовый год по мероприятиям муниципальной программы, исполнителем которых он является;

участвует в разработке и осуществляет реализацию программных мероприятий;

представляет координатору информацию о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) и о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы в отношении реализуемых исполнителем муниципальной программы мероприятий;

представляет координатору информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы.

Для проведения текущего мониторинга реализации муниципальной программы Координатор муниципальной программы представляет в департамент экономического развития и инвестиций администрации города отчёты в соответствии постановлением администрации города от 19.10.2018 №2207 «О модельной муниципальной программе, порядке разработки и утверждения муниципальных программ городского округа город Мегион» (с изменениями).

Финансовое обеспечение программных мероприятий производится за счёт средств федерального бюджета, бюджетов автономного округа, городского округа и внебюджетных источников, при наличии.

В рамках муниципальной программы осуществляется реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»» национального проекта «Жилье и городская среда», в соответствии с которым выполняются мероприятия по благоустройству дворовых территорий и формированию общественных пространств – парков, скверов, набережной протоки Мега, памятных мест, установка малых архитектурных форм в соответствии с Генеральным планом городского округа.

 Финансирование проекта производится за счет средств федерального, окружного, местного бюджетов. Предоставление субсидий бюджету муниципального образования на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды осуществляется в соответствии Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (с изменениями). Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальным образованием.

Также в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация проектов, отобранных на условиях инициативного бюджетирования по изготовлению и установке объектов монументально-декоративного искусства: памятников, монументов, памятных знаков, мемориальных досок, стел, скульптурных композиций; по обустройству и (или) оборудованию парков, скверов, площадей. В соответствии с Порядком предоставления субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на содействие развитию исторических и иных местных традиций, утвержденных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №360-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (с изменениями), в целях софинансирования расходных обязательств на содействие развитию исторических и иных местных традиций, на реализацию данных проектов из бюджета автономного округа бюджету муниципального образования предоставляются субсидии. Критерием отбора для предоставления субсидии является юбилейная дата создания (образования) населенного пункта. Субсидия предоставляется бюджету городского округа на основании соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа на содействие развитию исторических и иных местных традиций, заключенного между Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и администрацией городского округа с юбилейной датой в финансовом году, в котором предоставляется субсидия.

Также в рамках муниципальной программы предусмотрено осуществление мероприятий в рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года, утвержденного постановлением администрации города от 15.11.2019 №2417, в части организации зон отдыха на территории городских лесов, благоустройства территорий в районе мест пляжного отдыха.».

|  |
| --- |
| Приложение 3 к постановлениюадминистрации города от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 №\_\_\_\_\_ «Таблица 1 |

 Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | 11  | 12 | 13 |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 19,4 | 19,4 | 20,3 | 21,2 | 21,6 | 22,1 | 22,5 | 23,0 | 23,0 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 43 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 |
| 3 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./час. | 150 | 150 | 220 | 290 | 315 | 335 | 350 | 380 | 380 |
| 4 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, % | 48,4 | 51,6 | 55,6 | 59,7 | 61,7 | 63,7 | 65,7 | 67,7 | 67,7 |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 6 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 0 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| 7 | Доля реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования», % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

».

 Приложение 4 к постановлению

 администрации города

 от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 2020 №\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | «Таблица 2 |
|   |   |  Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы |  |   |  |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми значениями муниципальной программы) | Координатор/ исполнитель | Источники финансирова ния | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |
| всего | в том числе: |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  | 11  | 12 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» |
| 1.1. | Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки (1-3) | муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства», муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», управление архитектуры и градостроительства администрации города  | всего | 91,0 | 91,0 | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 91,0 | 91,0 | - | - | - | - | - | - |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (1-3) | муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства», муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», управление архитектуры и градостроительства администрации города  | всего | 58 233,4 | - | 9 437,5 | 9 437,5 | 9 839,6 | 9 839,6 | 9 839,6 | 9 839,6 |
| федеральный бюджет | 19 304,2 | - | 3 128,5 | 3 128,5 | 3 261,8 | 3 261,8 | 3 261,8 | 3 261,8 |
| бюджет автономного округа | 30 194,0 | - | 4 893,4 | 4 893,4 | 5 101,8 | 5 101,8 | 5 101,8 | 5 101,8 |
| местный бюджет | 8 735,2 | - | 1 415,6 | 1 415,6 | 1 476,0 | 1 476,0 | 1 476,0 | 1 476,0 |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 1 |   | всего | 58 324,4 | 91,0 | 9 437,5 | 9 437,5 | 9 839,6 | 9 839,6 | 9 839,6 | 9 839,6 |
| федеральный бюджет | 19 304,2 | - | 3 128,5 | 3 128,5 | 3 261,8 | 3 261,8 | 3 261,8 | 3 261,8 |
| бюджет автономного округа | 30 194,0 | - | 4 893,4 | 4 893,4 | 5 101,8 | 5 101,8 | 5 101,8 | 5 101,8 |
| местный бюджет | 8 826,2 | 91,0 | 1 415,6 | 1 415,6 | 1 476,0 | 1 476,0 | 1 476,0 | 1 476,0 |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования» |
| 2.1. | Повышение качества и комфорта территорий общего пользования (4, 5, 6, 7) | муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства», муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», управление архитектуры и градостроительства администрации города  | всего | 8 800,3 | 4 759,9 | 4 040,4 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 7 850,0 | 3 850,0 | 4 000,0 | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 950,3 | 909,9 | 40,4 | - | - | - | - | - |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (4, 5, 6) | муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства», муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», управление архитектуры и градостроительства администрации города  | всего | 83 309,1 | 25 076,2 | 9 437,4 | 9 437,5 | 9 839,5 | 9 839,5 | 9 839,5 | 9 839,5 |
| федеральный бюджет | 26 159,9 | 6 855,7 | 3 128,5 | 3 128,5 | 3 261,8 | 3 261,8 | 3 261,8 | 3 261,8 |
| бюджет автономного округа | 44 652,9 | 14 459,0 | 4 893,3 | 4 893,4 | 5 101,8 | 5 101,8 | 5 101,8 | 5 101,8 |
| местный бюджет | 12 496,3 | 3 761,5 | 1 415,6 | 1 415,6 | 1 475,9 | 1 475,9 | 1 475,9 | 1 475,9 |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 2 |   | всего | 92 109,4 | 29 836,1 | 13 477,8 | 9 437,5 | 9 839,5 | 9 839,5 | 9 839,5 | 9 839,5 |
| федеральный бюджет | 26 159,9 | 6 855,7 | 3 128,5 | 3 128,5 | 3 261,8 | 3 261,8 | 3 261,8 | 3 261,8 |
| бюджет автономного округа | 52 502,9 | 18 309,0 | 8 893,3 | 4 893,4 | 5 101,8 | 5 101,8 | 5 101,8 | 5 101,8 |
| местный бюджет | 13 446,6 | 4 671,4 | 1 456,0 | 1 415,6 | 1 475,9 | 1 475,9 | 1 475,9 | 1 475,9 |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по муниципальной программе |   | всего | 150 433,8 | 29 927,1 | 22 915,3 | 18 875,0 | 19 679,1 | 19 679,1 | 19 679,1 | 19 679,1 |
| федеральный бюджет | 45 464,1 | 6 855,7 | 6 257,0 | 6 257,0 | 6 523,6 | 6 523,6 | 6 523,6 | 6 523,6 |
| бюджет автономного округа | 82 696,9 | 18 309,0 | 13 786,7 | 9 786,8 | 10 203,6 | 10 203,6 | 10 203,6 | 10 203,6 |
| местный бюджет | 22 272,8 | 4 762,4 | 2 871,6 | 2 831,2 | 2 951,9 | 2 951,9 | 2 951,9 | 2 951,9 |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего | 2 811,7 | 2 811,7 |  | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | 2 350,0 | 2 350,0 | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 461,7 | 461,7 | - | - | - | - | - | - |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы |  | всего | 147 622,4 | 27 115,4 | 22 915,3 | 18 875,0 | 19 679,1 | 19 679,1 | 19 679,1 | 19 679,1 |
| федеральный бюджет | 45 464,1 | 6 855,7 | 6 257,0 | 6 257,0 | 6 523,6 | 6 523,6 | 6 523,6 | 6 523,6 |
| бюджет автономного округа | 80 346,9 | 15 959,0 | 13 786,7 | 9 786,8 | 10 203,6 | 10 203,6 | 10 203,6 | 10 203,6 |
| местный бюджет | 21 811,4 | 4 300,7 | 2 871,6 | 2 831,2 | 2 951,9 | 2 951,9 | 2 951,9 | 2 951,9 |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |   | всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исполнитель 1 муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |   | всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исполнитель 2 Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» |   | Всего: | 150 433,8 | 29 927,1 | 22 915,3 | 18 875,0 | 19 679,1 | 19 679,1 | 19 679,1 | 19 679,1 |
| федеральный бюджет | 45 464,1 | 6 855,7 | 6 257,0 | 6 257,0 | 6 523,6 | 6 523,6 | 6 523,6 | 6 523,6 |
| бюджет автономного округа | 82 696,9 | 18 309,0 | 13 786,7 | 9 786,8 | 10 203,6 | 10 203,6 | 10 203,6 | 10 203,6 |
| местный бюджет | 22 272,8 | 4 762,4 | 2 871,6 | 2 831,2 | 2 951,9 | 2 951,9 | 2 951,9 | 2 951,9 |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исполнитель 3 Управление архитектуры и градостроительства администрации города  |   | всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |

».

 Приложение 5 к постановлению

 администрации города

 от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 2020 №\_\_\_\_\_\_

 «Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основ-ного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |
| всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Жилье и городская среда» | Формирование комфортной городской среды  | 3.1-3.9; 4.1-4.9;7.2-7.3;7.6-7.7;7.10-7.11 | Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды | январь 2019 г. –март 2025 г. | всего | 82 505,2 | 25 076,2 | 18 874,9 | 18 875,0 | 19 679,1 | - | - |
| федеральный бюджет | 25 893,3 | 6 855,7 | 6 257,0 | 6 257,0 | 6 523,6 | - | - |
| бюджет автономного округа | 44 236,1 | 14 459,0 | 9 786,7 | 9 786,8 | 10 203,6 | - | - |
| местный бюджет | 12 375,8 | 3 761,5 | 2 831,2 | 2 831,2 | 2 951,9 | - | - |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по портфелю проектов 1 | всего | 82 505,2 | 25 076,2 | 18 874,9 | 18 875,0 | 19 679,1 | - | - |
| федеральный бюджет | 25 893,3 | 6 855,7 | 6 257,0 | 6 257,0 | 6 523,6 | - | - |
| бюджет автономного округа | 44 236,1 | 14 459,0 | 9 786,7 | 9 786,8 | 10 203,6 | - | - |
| местный бюджет | 12 375,8 | 3 761,5 | 2 831,2 | 2 831,2 | 2 951,9 | - | - |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - |

».

 Приложение 6 к постановлению

 администрации города

 от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 2020 №\_\_\_\_\_\_

 «Таблица 4

Характеристика основных мероприятий
муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | Наименование целевого показателя |
|
| Наименование основного мероприятия | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городской округ город Мегион |
| Задача Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки; Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Подпрограмма I «Благоустройство дворовых территорий» |
| 1.1. | Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки | Организация и проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий домов городского округа | Таблица 1 муниципальной программы, региональный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (с изменениями); паспорт национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.09.2018 №12; постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (с изменениями); приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2020 годы» (с изменениями); постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (с изменениями), решение Думы города Мегиона от 22.06.2018 №278 «О Правилах благоустройства территории городского округа город Мегион» (с изменениями); постановлением администрации города от 15.11.2019 №2417 «О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года», постановление администрации города от 08.06.2017 №1105 «Об общественном обсуждении реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городском округе город Мегион» (с изменениями); распоряжение администрации города от 24.05.2017 №136 «О создании общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (с изменениями). | Показатель 1 «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий», %, (Д(бл.) = К(бл.)/К(общ.) \*100 , гдеД(бл.) - доля благоустроенных дворовых территорий;К(бл.) – количество благоустроенных дворовых территорий;К(общ.) – общее количество дворовых территорий городского округа).Показатель 2. «Количество благоустроенных дворовых территорий», ед. (показатель характеризует общее количество благоустроенных дворовых территорий городского округа по итогам года). Показатель 3. «Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий», чел./час. (ОТУ = Л \* Ч, гдеОТУ – объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;Л – количество заинтересованных лиц, принявших трудовое участие;Ч – количество часов на выполнение работ в рамках трудового участия).  |
| 1.2. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»  |
| Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городской округ город Мегион |
| Задача: Повышение качества и комфорта территорий общего пользования; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Подпрограмма II «Благоустройство территорий общего пользования» |
| 2.1. | Повышение качества и комфорта территорий общего пользования | Организация и проведение работ по комплексному благоустройству общественных территорий городского округа, создание площадок и оборудованных мест для комфортного досуга и жизни жителей и гостей городского округа | Таблица 1 муниципальной программы, региональный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (с изменениями); паспорт национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.09.2018 №12; постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (с изменениями); приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2020 годы» (с изменениями); постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (с изменениями), постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №360-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (с изменениями), решение Думы города Мегиона от 22.06.2018 №278 «О Правилах благоустройства территории городского округа город Мегион» (с изменениями); постановлением администрации города от 15.11.2019 №2417 «О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года», постановление администрации города от 25.01.2018 №164 «[Об утверждении порядка организации и проведения открытого голосования по общественным территориям городского округа город Мегион](https://admmegion.ru/gov/laws/index.php?ELEMENT_ID=331704)»; постановление администрации города от 08.06.2017 №1105 «Об общественном обсуждении реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городском округе город Мегион» (с изменениями); распоряжение администрации города от 24.05.2017 №136 «О создании общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (с изменениями). | Показатель 4. «Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий»,%, (Дs(бл.) = S(бл.)/ S(общ.) \*100 , гдеДs(бл.) - доля площади благоустроенных общественных территорий;S(бл.) – площадь благоустроенных общественных территорий;S(общ.) – общая площадь общественных территорий городского округа). Показатель 5 «Количество благоустроенных общественных территорий», ед. (показатель характеризует общее количество благоустроенных общественных территорий городского округа по итогам года).Показатель 6 «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды», %(Д(уч.) = К(уч.)/К(общ.) \*100 , гдеД(уч.) - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;К(уч.) – количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;К(общ.) – общее количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды).Показатель 7 «Доля реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования», %Д(пр.) - доля реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования;К(пр.) – количество реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций;К(общ.) – общее количество проектов, отобранных по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций). |
| 2.2. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |

».