|  |
| --- |
| Приложение 1 к постановлению администрации города  от 16.10.2020 № 1990 |

«Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | «Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы» |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации города от 23.11.2018 №2506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы» |
| Координатор муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Исполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»  Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»  Администрация города |
| Цели муниципальной программы | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Мегиона |
| Задачи муниципальной программы | 1.Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;  2.Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания;  3.Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети города Мегиона;  4.Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. |
| Подпрограммы или основные мероприятия, региональные проекты | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы»:  Основное мероприятие: «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;  Основное мероприятие: «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом».  Подпрограмма 2 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города Мегиона»:  Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования города Мегиона».  Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе»:  Основное мероприятие: «Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города». |
| Портфели проектов, проекты городского округа, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные  на реализацию национальных  проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | Реализация портфелей проектов не предусмотрены |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них– 73482,0 м²;  2.Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения – 0 км;  3.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов – 122 200 м²;  4.Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки - 4,5%;  5.Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Мегионе – 238,5 тыс. человек;  6.Транспортная подвижность населения города Мегиона в городском сообщении - 0,31 поездок/1 жителя/год;  7.Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 84 600 м;  8.Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт) – 6 400 м;  9.Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием 10,0%;  10.Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года – 16,97 км;  11.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 79,94 %;  12.Количество жителей города, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях – не более 40 человек;  13.Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях – не более 2 чел.;  14.Количество дорожно-транспортных происшествий – не более 30 единиц;  15.Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей – 6,7%.  16. Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений (45%) |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 годы |

|  |  |
| --- | --- |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы за 2019-2025 годы составляет 531541,1 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году-236384,0 тыс. рублей;  в 2020 году-150154,7 тыс. рублей;  в 2021 году-46059,6 тыс. рублей;  в 2022 году-24735,7тыс. рублей;  в 2023 году-24735,7 тыс. рублей;  в 2024 году-24735,7 тыс. рублей;  в 2025 году-24735,7 тыс. рублей. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программы) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | - |

».

|  |
| --- |
| Приложение 2 к постановлению  администрации города  от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2020 №\_\_\_\_\_\_\_ |

1.Раздел 1. «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики, формирование благоприятных социально-экономических условий на территории»:

«1.1.Формирование благоприятного инвестиционного климата, в том числе привлечение частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, отвечающих целям и задачам муниципальной программы.

Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.

1.2.Улучшение конкурентной среды за счет сокращения необоснованных внутренних барьеров, использования инструментов налогового и неналогового стимулирования, создания механизмов предотвращения избыточного регулирования, развития транспортной, информационной, финансовой, энергетической инфраструктуры и обеспечения ее доступности для участников рынка.

Реализация мероприятий Программы способствует конкуренции в сфере транспортного обслуживания и оказания транспортных услуг, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание элементов обустройства улично-дорожной сети.

1.3.Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности.

Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности позволит вовлечь в реализацию задач в данной сфере непосредственно граждан и малый бизнес.

2.Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы»:

«Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов администрации города, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затратных статей по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, заключение соглашений с автономным округом об обеспечении софинансирования мероприятий программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, представляющих собой совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным законом от 05.04.52013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Механизм реализации муниципальной программы также включает:

разработку и принятие муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы;

обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

предоставление отчета о выполнении муниципальной программы в департамент экономического развития и инвестиций администрации города.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы предусмотрена на основании данных проводимого мониторинга, по итогам которого в программу могут быть внесены коррективы.

Организация и реализация мероприятий муниципальной программы:

Координатор муниципальной программы обеспечивает реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении изменений в соответствии с установленными требованиями, в том числе предложения по выделению дополнительных средств на программные мероприятия, включению новых программных мероприятий и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, конечных результатов ее реализации.

Разрабатывает проекты правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы, и вносит их на утверждение главе города;

координирует деятельность исполнителей по реализации программных мероприятий;

обеспечивает привлечение средств из федерального, окружного бюджетов и иных источников на реализацию муниципальной программы;

разрабатывает и утверждает комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы на очередной финансовый год с учетом предложений исполнителей;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

осуществляет мониторинг реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы;

проводит оценку эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы;

запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

представляет по запросу департамента экономического развития и инвестиций администрации города сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

рекомендует исполнителям осуществление разработки отдельных мероприятий и планов их реализации;

осуществляет подготовку отчета и представляет его в департамент экономического развития и инвестиций в установленные сроки;

размещает муниципальную программу в актуальной редакции на официальном сайте администрации города и в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»;

организует освещение в средствах массовой информации и сети «Интернет» хода реализации муниципальной программы для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций.

Исполнитель муниципальной программы:

формирует предложения в проект муниципальной программы, исполнителем которой он является;

формирует и представляет координатору предложения по формированию комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальной программы на очередной финансовый год по мероприятиям муниципальной программы, исполнителем которых он является;

участвует в разработке и осуществляет реализацию программных мероприятий;

представляет координатору информацию о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) и о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы в отношении реализуемых исполнителем муниципальной программы мероприятий;

представляет координатору информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы.

Для проведения текущего мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы Координатор представляет в департамент экономического развития и инвестиций администрации города отчеты в соответствии постановлением администрации города от 19.10.2018 №2207 «О модельной муниципальной программе, порядке разработки и утверждения муниципальных программ города Мегиона» (с изменениями).

Финансовое обеспечение программных мероприятий производится за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов и при наличии - внебюджетных источников.

Также в рамках муниципальной программы предусмотрено осуществление мероприятий в рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Мегиона на период до 2035 года, утвержденного постановлением администрации города от 15.11.2019 №2417:

увеличение объемов муниципальных закупок из числа внешних элементов «умного города» - стилизованные светофорные объекты, информационные табло, плазменные панели;

принятие мер к сокращению аварийно-опасных участков дорог за счет дорожного строительства и установки дорожных знаков;

нанесение дорожной разметки из сверхпрочных материалов и с светоотражающими элементами;

устройство регулируемых пешеходных переходов с кнопкой вызова и установкой оборудования фотофиксации, видеофиксации нарушений правил проезда пешеходных переходов.

|  |
| --- |
| Приложение 3 к постановлению администрации города от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 2020 №\_\_\_\_\_\_ |

«Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Наименование показателей результатов | Ед.изм. | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, м² | м² | 51 574 | 73082 | 73482 | 73482 | 73482 | 73482 | 73482 | 73482 | 73482 |
| 2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | км | 1,3 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,4 |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, м² | м² | 101 629 | 0,0 | 122200 | - | - | - | - | - | 122200 |
| 4 | Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % | % | 6,9 | 5,9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 5 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Мегионе, тыс.чел. | тыс.чел. | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 238,5 |
| 6 | Транспортная подвижность населения города Мегиона в городском сообщении, поездок/1 жителя/год | поездок/1 жителя/год | 0,31 | 0,37 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 7 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, м | м | 84 200 | 84 600 | 84 600 | 84 600 | 84 600 | 84 600 | 84 600 | 84 600 | 84600 |
| 8 | Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт), м | м | 10 750 | 2356 | 6 400 | 2 705 | 2 705 | 2 705 | 2 705 | 2 705 | 29515 |
| 9 | Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием, % | % | 16 | 3,32 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 44,0 |
| 10 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км | км | 20,83 | 12,60 | 16,97 | 16,34 | 15,71 | 15,08 | 14,45 | 13,82 | 13,82 |
| 11 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | % | 75,26 | 85,10 | 79,94 | 80,69 | 81,43 | 82,17 | 82,92 | 83,66 | 83,66 |
| 12 | Количество жителей города, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, не более чел. | чел | 37 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 13 | Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, не более чел. | чел | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Количество дорожно-транспортных происшествий, не более шт. | шт. | 34 | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 15 | Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, % | % | 17,6 | 22,22 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 16 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений (45%) | % | 0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |

Приложение 4 к постановлению

администрации города

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2020 №\_\_\_\_\_\_\_

«Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Координатор/ исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (1-4) | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства», муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | Всего | 55 690,5 | 45 404,1 | 2 786,4 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 38 921,3 | 38 921,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 16 769,2 | 6 482,8 | 2 786,4 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом (5, 6) | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства», администрация города, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | Всего | 58 930,6 | 8 430,6 | 13 000,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 58 930,6 | 8 430,6 | 13 000,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1 | |  | Всего | 114 621,1 | 53 834,7 | 15 786,4 | 15 000,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 38 921,3 | 38 921,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 75 699,8 | 14 913,4 | 15 786,4 | 15 000,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города Мегиона» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования города Мегиона (7-11) | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства», администрация города, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | Всего | 415 849,0 | 181 750,1 | 134 323,0 | 31 014,3 | 17 190,4 | 17 190,4 | 17 190,4 | 17 190,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 415 849,0 | 181 750,1 | 134 323,0 | 31 014,3 | 17 190,4 | 17 190,4 | 17 190,4 | 17 190,4 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 2 | |  | Всего | 415 849,0 | 181 750,1 | 134 323,0 | 31 014,3 | 17 190,4 | 17 190,4 | 17 190,4 | 17 190,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 415 849,0 | 181 750,1 | 134 323,0 | 31 014,3 | 17 190,4 | 17 190,4 | 17 190,4 | 17 190,4 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города (12-15) | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства», администрация города, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | Всего | 1 071,0 | 799,2 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 190,2 | 0,0 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
| местный бюджет | 880,8 | 799,2 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 3 | |  | Всего | 1 071,0 | 799,2 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 190,2 | 0,0 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
| местный бюджет | 880,8 | 799,2 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: | |  | Всего | 531 541,1 | 236 384,0 | 150 154,7 | 46 059,6 | 24 735,7 | 24 735,7 | 24 735,7 | 24 735,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 39 111,5 | 38 921,3 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
| местный бюджет | 492 429,6 | 197 462,7 | 150 123,0 | 46 027,9 | 24 704,0 | 24 704,0 | 24 704,0 | 24 704,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| инвестиции в объекты муниципальной собственности | |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | |  | Всего | 531 541,1 | 236 384,0 | 150 154,7 | 46 059,6 | 24 735,7 | 24 735,7 | 24 735,7 | 24 735,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 39 111,5 | 38 921,3 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
| местный бюджет | 492 429,6 | 197 462,7 | 150 123,0 | 46 027,9 | 24 704,0 | 24 704,0 | 24 704,0 | 24 704,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель 1 Администрация города | |  | всего | 271,8 | 0,0 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 190,2 | 0,0 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
| местный бюджет | 81,6 | 0,0 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель 2 Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | |  | Всего | 531269,3 | 236384,0 | 150 109,4 | 46 014,3 | 24 690,4 | 24 690,4 | 24 690,4 | 24 690,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 39720,5 | 39720,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 491 548,8 | 196 663,5 | 150 109,4 | 46 014,3 | 24 690,4 | 24 690,4 | 24 690,4 | 24 690,4 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |
| --- |
| Приложение 5 к постановлению  администрации города  от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2020 №\_\_\_\_\_\_\_ |

«Таблица 3

Характеристика

основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основные мероприятия | | | Наименование целевого показателя |
| Наименование основного мероприятия | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель. Развитие улично-дорожной сети для устойчивого социально-экономического развития города Мегиона. Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания | | | | |
| Задача 1. Реконструкция (строительство), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.  Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания; | | | | |
| Подпрограмма I "Развитие транспортной системы" | | | | |
| 1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Развитие и улучшение параметров сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов, дворовых территорий | [Федеральный закон](https://mobileonline.garant.ru/#/document/12157004/entry/0) от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; [Федеральный закон](https://mobileonline.garant.ru/#/document/10105643/entry/0) от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";  [Федеральный закон](https://mobileonline.garant.ru/#/document/12141176/entry/0) от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях";  [ГОСТ Р 50597-93](https://mobileonline.garant.ru/#/document/1352114/entry/0) "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" (принят постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 N 221); [СНиП 3.06.03-85](https://mobileonline.garant.ru/#/document/2306218/entry/0) "Автомобильные дороги" (утверждены постановлением Госстроя СССР от 20.08.1985 N 133); постановление администрации города от 27.04.2019 N 802 "О принятия решения о заключении концессионных соглашений и порядке формирования перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений"; постановление главы города от 31.01.2019 N 2 "Об утверждении перечня объектов улично-дорожной сети города Мегиона в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2019 году". | Показатель 1. "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, предусматривающие софинансирование из бюджета автономного округа", кв.м (показатель характеризует площадь капитально отремонтированных, построенных или реконструированных автомобильных дорог местного значения, согласно актам выполненных работ, дефектной ведомости или локально-сметного расчета). Показатель 2."Протяженность введенного в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км" (показатель характеризует объем введенной в эксплуатацию автомобильной дороги, в процентном соотношении к общей протяженности дорог. Источник данных о базовом значении: Форма федерального статистическ[ого наблюдения 3-ДГ (МО)](https://mobileonline.garant.ru/#/document/71756220/entry/9000) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"). Показатель 3. "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов", м (показатель характеризуем объем отремонтированных автомобильных дорог и внутриквартальных проездов местного значения). Показатель 4. "Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки", % (протяженность автомобильных дорог местного значения, работающих в режиме перегрузки, в процентном соотношении к общей протяженности дорог). |
| 2. | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | Предоставление транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети | [Федеральный закон](https://mobileonline.garant.ru/#/document/12157004/entry/0) от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | Показатель 5. "Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Мегионе", тыс. чел. (Суммирование количества перевезенных пассажиров соответствующим видом транспорта в отчетном году). Показатель 6. "Транспортная подвижность населения города Мегиона в городском сообщении", поездок/1 жителя/год (характеризует количество поездок на 1 жителя в год). |
| Цель. Сохранение транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог города Мегиона, обеспечение безопасности дорожного движения | | | | |
| Задача 2. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети города Мегиона | | | | |
| Подпрограмма II "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города Мегиона" | | | | |
| 1 | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования города Мегиона | Монтаж технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Мегиона, нанесение линий дорожной разметки, содержание и ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети | [Федеральный закон](https://mobileonline.garant.ru/#/document/12157004/entry/0) от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | Показатель 7. "Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения", км (форма федерального статистического наблюдения [N 3-ДГ (мо)](https://mobileonline.garant.ru/#/document/71756220/entry/9000) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"). Показатель 8. "Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт)", м (показатель характеризует площадь отремонтированных дорог с твердым покрытием, в том числе проведенный ямочный ремонт, согласно актам выполненных работ, дефектной ведомости или локально-сметного расчета). Показатель 9 "Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием", % (показатель характеризует объем отремонтированных автомобильных дорог, в процентном соотношении к общей протяженности дорог. Источник данных о базовом значении: Форма федерального статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"). Показатель 10. "Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года", км и показатель 11. "Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения", % (показатели 10, 11 характеризуют объем автомобильных дорог соответствующих и не соответствующих требованиям, в процентом соотношении к общей протяженности дорог. Источник данных о базовом значении: Форма федерального статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"). |
| Цель. Сокращение количества пострадавших от дорожно-транспортных происшествий | | | | |
| Задачи: Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. | | | | |
| Подпрограмма III "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе" | | | | |
| 1 | Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Мегиона | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения, организация массовых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | [Федеральный закон](https://mobileonline.garant.ru/#/document/10105643/entry/0) от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; [Федеральный закон](https://mobileonline.garant.ru/#/document/12157004/entry/0) от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; постановление администрации города от 15.11.2019 №2417 «О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Мегиона на период до 2035 года" | Показатель 12. "Количество жителей города пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях", чел.,  показатель 13. "Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях", чел., показатель 14. "Количества дорожно-транспортных происшествий", шт. (показатели 12., 13., 14., указаны данные по данным ГИБДД по г. Мегиону).  Показатель 15. "Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей", % (характеризует процентное соотношение дорожно-транспортных происшествий с участием детей от общего количество произошедших дорожно-транспортных происшествий в текущем году). |
| 2 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения | Разработка проектов строительства (модернизации) систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения.  Энергоснабжение, техническое обслуживание и ремонт оборудования.  Приобретение видеокамер, программного обеспечения, серверного и периферийного оборудования, строительство каналов связи несущих конструкций.  Информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения |  | Показатель 16. «Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких нарушений».  Показатель рассчитывается по следующей формуле:  П2i=(Кф\*100)/Кн, где:  П2i - плановое значение показателя, тыс. человек;  Кф – количество административных правонарушений, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме;  Кн – общее количество выявленных административных правонарушений,  предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Фактическое значение указанных показателей рассчитывается исходя из отчетных документов отдела Министерства внутренних дел России по городу Мегиону. |

».