Приложение 1

к постановлению администрации города

от ____________2022 №________

Паспорт

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды города Мегиона на 2019-2025 годы» |  |  |  |  |  | Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  | 2019 - 2025 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип муниципальной программы | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города по городскому хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Департамент территориального развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальная цель | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Мегиона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки; - Повышение качества и комфорта территорий общего пользования; - Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы | - Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» - Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Базовое значение | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | На момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
|  | 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 19,4 | 19,4 | 19,8 | 20,6 |  | 20,6 | 20,6 | 20,6 |  | 20,6 | 20,6 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |
|  | 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 43 | 43 | 44 | 46 |  | 46 | 46 | 46 |  | 46 | 46 |  |
|  | 3 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./час | 150 | 150 | 220 | 290 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 290 |  |
|  | 4 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, % | 50 | 57,1 | 64,3 | 71,4 |  | 81,34 | 88,34 | 94,17 |  | 100 | 100 |  |
|  | 5 | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 15 |  |
|  | 6 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 0 | 9 | 12 | 15 |  | 17 | 20 | 30 |  | 30 | 30 |  |
|  | 7 | Доля реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования, % | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  |
|  | 8 | Количество реализованных инициативных проектов | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 9 |  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |  |  | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | всего |  | 400705,7 | 29927,1 |  | 12001,5 | 61341,0 | 137722,9 |  | 16980,0 | 18866,6 | 123866,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 141257,9 | 6855,7 |  | 0,0 | 5828,3 | 75628,9 |  | 5628,9 | 6254,3 | 41061,8 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 171701,8 | 18309,0 |  | 9492,5 | 25093,8 | 35995,3 |  | 8804,1 | 9782,3 | 64224,8 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 87746,0 | 4762,4 |  | 2509,0 | 30418,9 | 26098,7 |  | 2547,0 | 2830,0 | 18580,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов городского округа |  |  | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | «Жилье и городская среда» (срок реализации 01.01.2019 – 31.12.2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 354168,1 | 25076,2 |  | 2015,6 | 36434,6 | 130928,5 |  | 16980,0 | 18866,6 | 123866,6 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 141257,9 | 6855,7 |  | 0,0 | 5828,3 | 75628,9 |  | 5628,9 | 6254,3 | 41061,8 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 154859,3 | 14459,0 |  | 0,0 | 25093,8 | 32495,3 |  | 8804,1 | 9782,3 | 64224,8 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 58035,9 | 3761,5 |  | 2015,6 | 5512,5 | 22804,3 |  | 2547,0 | 2830,0 | 18580,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к постановлению администрации города

от ____________2022 №________

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

| № п/п |  | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель |  |  | Источники финансирования |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (4,5,6) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», Департамент территориального развития |  |  | всего |  |  | 18797,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 18797,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 15977,7 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 15977,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 2819,6 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2819,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.2. |  | Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки (1,2,3) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», Департамент территориального развития |  |  | всего |  |  | 3681,7 |  |  | 91,0 |  |  | 283,0 |  |  | 3307,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 3681,7 |  |  | 91,0 |  |  | 283,0 |  |  | 3307,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.3. |  | Инициативный проект «Организация благоустройства территории в районе дома 11 по улице Строителей и строения 13/2 по улице Строителей в городе Мегион» (8) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |  |  | всего |  |  | 6853,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 6853,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 6853,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 6853,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.4. |  | Инициативный проект «Организация детской площадки в районе домов 30, 30/1, 30/2 по улице Ленина, в поселке городского типа Высокий, города Мегион» (8) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |  |  | всего |  |  | 2974,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2974,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 2974,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2974,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.5. |  | Инициативный проект «Организация благоустройства территории в районе дома 7 улицы Льва Толстого и домов 1 и 3 улицы 70 лет Октября в поселке городского типа Высокий, города Мегиона» (8) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |  |  | всего |  |  | 1511,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1511,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1511,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1511,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 33818,7 |  |  | 91,0 |  |  | 283,0 |  |  | 33444,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 15977,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 15977,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 17841,0 |  |  | 91,0 |  |  | 283,0 |  |  | 17467,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (4,5,6) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», управление Департамент тер15 риториального развития |  |  | всего |  |  | 335370,8 |  |  | 25076,2 |  |  | 2015,6 |  |  | 17637,3 |  |  | 130928,5 |  |  | 16980,0 |  |  |  | 18866,6 |  | 123866,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 141257,9 |  |  | 6855,7 |  |  | 0,0 |  |  | 5828,3 |  |  | 75628,9 |  |  | 5628,9 |  |  |  | 6254,3 |  | 41061,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 138881,6 |  |  | 14459,0 |  |  | 0,0 |  |  | 9116,1 |  |  | 32 495,30 |  |  | 8804,1 |  |  |  | 9782,3 |  | 64224,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 55231,3 |  |  | 3761,5 |  |  | 2015,6 |  |  | 2692,9 |  |  | 22804,3 |  |  | 2547,0 |  |  |  | 2830,0 |  | 18580 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.2. |  | Повышение качества и комфорта территорий общего пользования (4,5,6,7) | Учреждение Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», Департамент территориального развития |  |  | всего |  |  | 21355,2 |  |  | 4759,9 |  |  | 9702,9 |  |  | 98,0 |  |  | 6794,4 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 16842,5 |  |  | 3850,0 |  |  | 9492,5 |  |  | 0,0 |  |  | 3500,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 4512,7 |  |  | 909,9 |  |  | 210,4 |  |  | 98,0 |  |  | 3294,4 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.3. |  | Инициативный проект «Организация благоустройства территории в районе строения 13 по улице Новая в городе Мегионе» (8) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |  |  | всего |  |  | 5761,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 5761,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 5761,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5761,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.4. |  | Инициативный проект «Организация благоустройства территории, расположенной в районе строения 4 по улице Нефтяников в городе Мегион» (8) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |  |  | всего |  |  | 4400,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 4400,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 4400,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 4400,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 366887,0 |  |  | 29836,1 |  |  | 11718,5 |  |  | 27896,3 |  |  | 137722,9 |  |  | 16980,0 |  |  |  | 18866,6 |  | 123866,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 141257,9 |  |  | 6855,7 |  |  | 0,0 |  |  | 5828,3 |  |  | 75628,9 |  |  | 5628,9 |  |  |  | 6254,3 |  | 41061,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 155724,1 |  |  | 18309,0 |  |  | 9492,5 |  |  | 9116,1 |  |  | 35995,3 |  |  | 8804,1 |  |  |  | 9782,3 |  | 64224,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 66905,0 |  |  | 4671,4 |  |  | 2226,0 |  |  | 12951,9 |  |  | 26098,7 |  |  | 2547,0 |  |  |  | 2830,0 |  | 18580,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 400705,7 |  |  | 29927,1 |  | 12001,5 |  |  |  | 61341,0 |  |  | 137722,9 |  |  | 16980,0 |  |  |  | 18866,6 |  | 123866,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 141257,9 |  |  | 6855,7 |  | 0,0 |  |  | 5828,3 |  |  |  | 75628,9 |  |  | 5628,9 |  |  |  | 6254,3 |  | 41061,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 171701,8 |  |  | 18309,0 |  | 9492,5 |  |  | 25093,8 |  |  |  | 35995,3 |  |  | 8804,1 |  |  |  | 9782,3 |  | 64224,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 87746,0 |  |  | 4762,4 |  | 2509,0 |  |  | 30418,9 |  |  |  | 26098,7 |  |  | 2547,0 |  |  |  | 2830,0 |  | 18580,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 354168,1 |  |  | 25076,2 |  | 2015,6 |  |  | 36434,6 |  |  |  | 130928,5 |  |  | 16980,0 |  |  |  | 18866,6 |  | 123866,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 141257,9 |  |  | 6855,7 |  | 0,0 |  |  | 5828,3 |  |  |  | 75628,9 |  |  | 5628,9 |  |  |  | 6254,3 |  | 41061,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 154859,3 |  |  | 14459,0 |  | 0,0 |  |  | 25093,8 |  |  |  | 32495,3 |  |  | 8804,1 |  |  |  | 9782,3 |  | 64224,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 58050,9 |  |  | 3761,5 |  | 2015,6 |  |  | 5512,5 |  |  |  | 22804,3 |  |  | 2547,0 |  |  |  | 2830,0 |  | 18580,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 46537,6 |  |  | 4850,9 |  | 9985,9 |  |  | 24906,4 |  |  |  | 6794,4 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 16842,5 |  |  | 3850,0 |  | 9492,5 |  |  | 0,0 |  |  |  | 3500,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 29695,1 |  |  | 1000,9 |  | 493,4 |  |  | 24906,4 |  |  |  | 3294,4 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 400705,7 |  |  | 29927,1 |  | 12001,5 |  |  | 61341,0 |  |  |  | 137722,9 |  |  | 16980,0 |  |  |  | 18866,6 |  | 123866,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 141257,9 |  |  | 6855,7 |  | 0,0 |  |  | 5828,3 |  |  |  | 75628,9 |  |  | 5628,9 |  |  |  | 6254,3 |  | 41061,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 171701,8 |  |  | 18309,0 |  | 9492,5 |  |  | 25093,8 |  |  |  | 35995,3 |  |  | 8804,1 |  |  |  | 9782,3 |  | 64224,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 87746,0 |  |  | 4762,4 |  | 2509,0 |  |  | 30418,9 |  |  |  | 26098,7 |  |  | 2547,0 |  |  |  | 2830,0 |  | 18580,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Департамент территориального развития |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |

Приложение 3

к постановлению администрации города

от ____________2022 №________

Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов администрации города, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, связанных с изменениями внешней среды, заключение соглашений с автономным округом об обеспечении софинансирования мероприятий государственной и муниципальной программы.

1.Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей при формировании и реализации муниципальной программы

1.1.Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Формирует проект муниципальной программы, согласовывает ее с соисполнителями муниципальной программы по мероприятиям и обеспечивает внесение проекта муниципальной программы в установленном порядке на одобрение в Думу города Мегиона;

внесение изменений в действующую муниципальную программу, связанных с изменением объемов финансирования мероприятий программы, осуществляется после утверждения Думой города Мегиона соответствующих изменений в бюджет города и утверждается постановлением администрации города.

1.2.Обеспечивает реализацию муниципальной программы.

1.3.Разрабатывает в пределах полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы, и обеспечивает внесение их в установленном порядке на утверждение главе города.

1.4.Координирует деятельность соисполнителей муниципальной программы.

1.5.Обеспечивает привлечение средств из федерального, окружного и местного бюджетов и иных источников финансирования на реализацию муниципальной программы.

1.6.Размещает муниципальную программу в актуальной редакции в течение 10 рабочих дней со дня утверждения изменений на официальном сайте администрации города в сети Интернет (https://admmegion.ru/).

1.6.1.Размещает муниципальную программу в государственной автоматизированной системе «Управление» в установленные законодательством сроки.

1.7.Информирует население города о ходе реализации муниципальной программы в сети Интернет.

1.8.Проводит оценку эффективности подпрограмм и (или) отдельных структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мегиона.

1.9.Направляет в управление экономической политики:

ежемесячно, в срок не позднее 10 числа, следующего за отчетным месяцем, сетевой график и изменения в него с учетом предложений соисполнителей муниципальной программы, с пояснительной запиской.

отчет(ы) о ходе исполнения сетевого графика;

ежегодно, в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом, а также по окончании срока реализации муниципальной программы годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее – годовой отчет);

пояснительную записку к годовому отчету;

дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации муниципальной программы (по запросу);

1.10.Размещает отчеты о ходе исполнения сетевого графика муниципальной программы на официальном сайте администрации города в сети Интернет, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

1.11.Предоставляет по запросу управления экономической политики сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы.

1.12.Обеспечивает координацию работы в части согласования и концентрации отдельных структурных элементов (основных мероприятий), финансовых ресурсов у исполнителей.

1.13.Исключает из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города Мегион при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

1.14.Исключает из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой.

2.Соисполнитель муниципальной программы:

2.1.Формирует предложения в муниципальную программу, исполнителем которой является.

2.2.Согласовывает проект муниципальной программы и ее изменения в части корректировки структурных элементов (основных мероприятий), исполнителем которых он является.

2.3.Обеспечивает реализацию структурных элементов (основных мероприятий), исполнителем которых он является.

2.4.Формирует и представляет ответственному исполнителю муниципальной программы предложения по составлению и корректировке сетевого графика по структурным элементам (основным мероприятиям), соисполнителем которых он является.

2.5.Представляет ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о ходе исполнения сетевого графика в отношении реализуемых структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы.

2.6.Представляет ответственному исполнителю муниципальной программы информацию для подготовки годового отчета о ходе реализации и эффективности структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы.

2.7. Проводит мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета города Мегион.

Финансовое обеспечение программных мероприятий производится за счёт средств федерального бюджета, бюджетов автономного округа, городского округа и внебюджетных источников, при наличии.

В рамках муниципальной программы осуществляется реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», в соответствии с которым выполняются мероприятия по благоустройству дворовых территорий и формированию общественных пространств – парков, скверов, набережной протоки Мега, памятных мест, установка малых архитектурных форм в соответствии с Генеральным планом городского округа.

Финансирование проекта производится за счет средств федерального, окружного, местного бюджетов. Предоставление субсидий бюджету муниципального образования на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды осуществляется в соответствии Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 №477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда». Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальным образованием.

В рамках муниципальной программы предусмотрено осуществление мероприятий в рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Мегион на период до 2035 года, утвержденного постановлением администрации города от 15.11.2019 № 2417 «О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года», в части организации зон отдыха на территории городских лесов, благоустройства территорий в районе мест пляжного отдых.

2. Основные мероприятия муниципальной программы.

- Основными мероприятиями Программы является комплексное благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов и мест общего пользования населением, мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

- Мероприятия по повышению уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов состоят из, определенных минимальным (обязательным) перечнем работ и мероприятий дополнительного перечня работ (адресный перечень дворовых территорий представлен в таблице 1 приложения 1 к муниципальной программе).

- Минимальный (обязательный) перечень работ включает:

- ремонт дворовых проездов, включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы);

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек и урн для мусора.

- Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, вправе отказаться от одного или нескольких видов работ, входящих в минимальный перечень видов работ по благоустройству, если такие виды работ были выполнены ранее и не требуют повторного благоустройства.

- Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы), обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн), софинансируемых за счет средств, полученных муниципальным образованием в качестве субсидии из бюджета автономного округа (далее - минимальный перечень видов работ по благоустройству) выполняется только при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о мероприятиях по благоустройству дворовой территории и о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. Лица, заинтересованные в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий принимают участие в трудовой форме.

- Минимальный перечень видов работ является обязательным, без которого выполнение дополнительного перечня видов работ не допускается.

- Дополнительный перечень работ выполняется на территориях, где обеспечен минимальный перечень работ и включает:

- оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- оборудование контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов;

- устройство велосипедных парковок;

- оборудование площадок для выгула собак;

- озеленение дворовых территорий;

- устройство пешеходных дорожек и ограждений;

- установка элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов).

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств, полученных муниципальным образованием в качестве субсидии из бюджета автономного округа, при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о мероприятиях по благоустройству дворовой территории, о софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% - при реализации мероприятия 9.1.1 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 №477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» не менее 10% при реализации мероприятия 9.1.3 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 №477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» стоимости выполнения таких работ и о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации настоящей муниципальной программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии.

- Предусматривается гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий при заключении муниципальных контрактов не менее 3 лет.

- Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий выполнять с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В ходе реализации мероприятий Программы выполняется перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (адресный перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству представлен в таблице 2 приложения 1 к муниципальной программе), включающий в себя:

устройство освещения общественной территории, в том числе энергоэффективного освещения;

установка уличной мебели, урн;

устройство покрытия (плиточное, асфальтовое) площадей;

оборудование спортивных площадок и строительство велосипедных дорожек;

обустройство зон отдыха и досуга, в том числе беседок, навесов;

озеленение территорий (посадка деревьев и кустарников, создание живых изгородей, устройство цветников, клумб и газонов), установка топиарных фигур;

капитальный, текущий ремонт и строительство тротуаров и пешеходных дорожек, в том числе с устройством пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения;

обустройство автомобильных парковок;

обустройство ограждений, в том числе с замыкающимися механизмами;

установка новых и ремонт существующих памятников.

В соответствии с пунктом 10.1 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 06.12.2019 №475-п, Субсидия муниципальным образованиям автономного округа на благоустройство общественных территорий, реализация которых осуществляется в соответствии с мероприятиями муниципальных программ формирования современной городской среды в 2022 году может быть предоставлена на финансирование авансовых платежей по муниципальным контрактам (договорам), заключенным до 1 января 2023 года, в размере до 50 процентов суммы муниципального контракта (договора), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующие цели на финансовый год, с установлением в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требований обеспечения исполнения муниципального контракта (договора) в размере не менее чем размер аванса.

Финансирование авансовых платежей по муниципальным контрактам (договорам) осуществляется для закупки оборудования, материалов, элементов благоустройства на основании предоставления следующих документов:

а) муниципального контракта (договора) на выполнение работ, дополнительного соглашения к муниципальному контракту (договору), предусматривающим авансовый платеж в размере до 50 процентов суммы муниципального контракта (договора), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующие цели на финансовый год;

б) обоснования необходимости предоставления аванса (пояснительная записка) с приложением:

договора (ов) поставки оборудования, материалов, элементов благоустройства в необходимом объеме для реализации объекта, заключенного подрядной организацией с заводом (производителем), дилером, иными контрагентами, осуществляющими изготовление и (или) поставку оборудования, материалов, элементов благоустройства;

требования завода (производителя), дилера, иных контрагентов, осуществляющих изготовление и (или) поставку оборудования, материалов, элементов благоустройства, о предоставлении авансовых платежей;

в) информации к заявке.

Программой предусмотрена реализация мероприятий в рамках инициативных проектов, призванных и предусматривающих участие граждан в решении проблем местного значения, преимущественно в сфере благоустройства мест общего пользования.

Итоговым показателем, отражающим результат реализации мероприятий, является количество реализованных инициативных проектов. Механизм реализации инициативных проектов предусмотрен решением Думы города Мегион от 18.12.2020 №35 «Об инициативных проектах».