Приложение 1

к постановлению администрации города

от 24.12. 2020 № 2636

«Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Увеличение количества разработанных документов по актуализации градостроительной документации (включая проекты планировки и проекты межевания, Правила землепользования и застройки, Генеральный план, местные нормативы градостроительного проектирования) | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2 | Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства, в том числе внедрение и модернизация автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности, разработку «калькулятора процедур», специализированных разделов официальных сайтов органов местного самоуправления, содержащую доступную информацию для застройщика (инвестора) о порядке и условии получения муниципальных услуг в сфере градостроительства | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. метров | 0,015 | 0,021 | 0,025 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 4 | Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, % | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |

».

Приложение 2

к постановлению администрации города

от «____» _____________ 2020 №______

«Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Координатор / исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Совершенствование системы управления градостроительным развитием территории (1-4) | Управление архитектуры и градостроительства администрации города | всего | 27216,8 | 15983,4 | 6733,4 | 3500,0 | 1000,0 | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 25296,5 | 15058,7 | 6052,8 | 3255,0 | 930,0 | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 1920,3 | 924,7 | 680,6 | 245,0 | 70,0 | - | - | - |
|  |  |  | иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  | всего | 27216,8 | 15983,4 | 6733,4 | 3500,0 | 1000,0 | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 25296,5 | 15058,7 | 6052,8 | 3255,0 | 930,0 | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 1920,3 | 924,7 | 680,6 | 245,0 | 70,0 | - | - | - |
|  |  |  | иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |

».