Приложение 1 к постановлению

администрации города

от 28.12.2020 г. №2705

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Мегиона

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона на 2019-2025 годы |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы | 20.12.2018 №2779 |
| Координатор муниципальной программы | Департамент муниципальной собственности администрации города |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация города Мегиона Департамент муниципальной собственности администрации города Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения» |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан |
| Задачи муниципальной программы | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Мегиона: Улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих в городе Мегионе. Улучшение жилищных условий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семьей, имеющих детей-инвалидов; ветеранов Великой Отечественной войны, семей, имеющих трех и более детей. Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в непригодном для проживания (аварийном) жилье, а также для обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Мегиона, признанных нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования. Расселение граждан из строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории города Мегиона, с целью дальнейшей ликвидации. Сокращение очередности граждан, состоящих на учете на получение однократно, бесплатно земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. |
| Подпрограммы или основные мероприятия, региональные проекты | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»: Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»: Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства»; Основное мероприятие «Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством». Основное мероприятие «Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно». Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории города Мегиона» Основное мероприятие «Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации»; Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства». Основное мероприятие «Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства». Основное мероприятие по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»; Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории города Мегиона» Основное мероприятие «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений». |
| Портфели проектов, проекты городского округа, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Общий объем финансирования всего по проекту: 2 137 415,8 тыс.руб. Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб. Бюджет автономного округа – 1 987 917,6 тыс. руб., Местный бюджет – 149 498,2 тыс. руб.; 2019 - 385 158,20 тыс. руб., в том числе за счет средств: Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб. Бюджет автономного округа – 358 197,10 тыс. руб., Местный бюджет – 26 961,10 тыс. руб.; 2020 – 341 741,9 тыс. руб., в том числе за счет средств: Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб. Бюджет автономного округа – 317 941,0 тыс. руб., Местный бюджет – 23 800,9 тыс. руб.; 2021 – 592 482,0 тыс. руб., в том числе за счет средств: Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб. Бюджет автономного округа – 551 008,2 тыс. руб., Местный бюджет – 41 473,8 тыс. руб.; 2022 – 818 033,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб. Бюджет автономного округа – 760 771,3 тыс. руб., Местный бюджет – 57 262,4 тыс. руб. |
| Целевые показатели муниципальной программы | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»: 1.Увеличение количества молодых семей города Мегиона, улучшивших свои жилищные условия – 9 семей; Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства»: 1.Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия – 86 человек; 2.Доля ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в списке очередности указанных категорий граждан – 100%; 3.Доля Ветеранов Великой Отечественной войны улучшивших свои жилищные условия в списке очередности указанных категорий граждан – 100%; 4.Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно – 75 человек; 5.Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 №36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» (приобретение канцелярских товаров, технических средств) – 100%. Основное мероприятие «Приобретение жилья, изъятие жилых помещений в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации»: 1.Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории города Мегиона, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.01.2019 на 45 380,0 м2 (с 75 652,8 м2 до 30 272,8 м2), 1.1. Сокращение количества аварийного жилья в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 29 450,0 м2 (с 55 932,5 м2 до 26 482,5 м2) 1.2. Количество человек, улучшивших свои жилищные условия, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - 2 461 чел. 2.Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2018, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья – 14; 3.Предоставление жилых помещений в наемном доме социального использования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории города Мегиона – 28 шт. Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства». 1.Увеличение объемов строительства инженерных сетей (протяженность трассы) 0 м. Финансирование основного мероприятия направлено на выполнение дополнительных работ, выявленных в ходе строительства объекта, при этом протяженность трассы не изменилась. Основное мероприятие «Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства». 1. Увеличение сформированных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для бесплатного предоставления гражданам льготных категорий-114 участка. Основное мероприятие «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»: 1.Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории города Мегиона – 203 шт. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 - 2025 |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Объем финансирования: Всего по программе: 4 539 025,8 тыс. руб. Федеральный бюджет – 102 631,6 тыс. руб. Бюджет автономного округа – 4 026 343,6 тыс. руб. Местный бюджет – 380 050,3 тыс. руб. 2019 – 1 465 485,8 тыс. руб.: Федеральный бюджет – 7 947,1 тыс. руб. Бюджет автономного округа - 1 296 082,2 тыс. руб. Местный бюджет – 161 456,5 тыс. руб. 2020 – 922 002,6 тыс. руб.: Федеральный бюджет – 20 939,3 тыс. руб. Бюджет автономного округа - 828 074,0 тыс. руб. Местный бюджет – 72 989,3 тыс. руб. 2021 – 793 603,9 тыс. руб.: Федеральный бюджет – 23 801,5 тыс. руб. Бюджет автономного округа – 717 819,8 тыс. руб. Местный бюджет – 51 982,6 тыс. руб. 2022 – 1 021 550,5 тыс. руб.: Федеральный бюджет – 28 626,9 тыс. руб. Бюджет автономного округа – 924 127,5 тыс. руб. Местный бюджет – 68 796,1 тыс. руб. 2023 – 168 191,5 тыс. руб.: Федеральный бюджет – 10 658,4 тыс. руб. Бюджет автономного округа – 145 120,2 тыс. руб. Местный бюджет – 12 412,9 тыс. руб. 2024 – 168 191,5 тыс. руб.: Федеральный бюджет – 10 658,4 тыс. руб. Бюджет автономного округа – 145 120,2 тыс. руб. Местный бюджет – 12 412,9 тыс. руб. 2025 – 0,0 тыс. руб. Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. Бюджет автономного округа – 0,0 тыс. руб. Местный бюджет – 0,0 тыс. руб. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Общий объем финансирования всего по проекту: 2 137 415,8 тыс.руб. Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб. Бюджет автономного округа – 1 987 917,6 тыс. руб., Местный бюджет – 149 498,2 тыс. руб.; 2019 - 385 158,20 тыс. руб., в том числе за счет средств: Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб. Бюджет автономного округа – 358 197,10 тыс. руб., Местный бюджет – 26 961,10 тыс. руб.; 2020 – 341 741,9 тыс. руб., в том числе за счет средств: Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб. Бюджет автономного округа – 317 941,0 тыс. руб., Местный бюджет – 23 800,9 тыс. руб.; 2021 – 592 482,0 тыс. руб., в том числе за счет средств: Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб. Бюджет автономного округа – 551 008,2 тыс. руб., Местный бюджет – 41 473,8 тыс. руб.; 2022 – 818 033,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: Федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб. Бюджет автономного округа – 760 771,3 тыс. руб., Местный бюджет – 57 262,4 тыс. руб. |

Приложение 2 к постановлению

администрации города

от «___» ________2020г. №_______

«Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № показателя | Наименование целевых показателей* | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Увеличение количества молодых семей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия, (семей) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия, (человек) | 1 | 0 | 44 | 16 | 6 | 6 | 8 | 5 | 86 |
| 3 | Доля ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в списке очередности указанных категорий граждан, (%) | 3,9 | 7,8 | 16,1 | 21,5 | 29,2 | 41,3 | 70,5 | 100 | 100 |
| 4 | Доля Ветеранов Великой Отечественной войны улучшивших свои жилищные условия в списке очередности указанных категорий граждан, (%) | 100,0 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 5 | Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» (приобретение канцелярских товаров, технических средств), (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно, (человек) | 54 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 7 | Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории городского округа город Мегион, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.01.2019, (кв.м.) , из них: | 75 652,8 | 5 100,0 | 9 630,0 | 14 950,0 | 13 300,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0 | 30 272,8 |
| 7.1. | расселяемого в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», (кв.м.) | 55 932,5 | 4 350,0 | 4 100,0 | 8 800,0 | 12 200,0 | 0 | 0 | 0 | 26 482,5 |
| 7.2. | Количество человек, улучшивших свои жилищные условия, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», (чел.) | 4 290 | 319 | 320 | 873 | 949 | 0 | 0 | 0 | 1 829 |
| 8 | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2018, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья, (семей) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| 9 | Предоставление жилых помещений в наемном доме социального использования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории городского округа город Мегион, (шт.) | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 10 | Увеличение объемов строительства инженерных сетей (протяженность трассы), (м.) | 1588,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Увеличение сформированных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для бесплатного предоставления гражданам льготных категорий | 0 | 42 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 114 |
| 12 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории городского округа город Мегион, (шт.), в том числе: | 203 | 164 | 10 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*показатели под №№1, 2, 4, 6 определяются исходя из общего количества участников, состоящих на учете по данным мероприятиям на начало реализации

программы, и могут быть изменены в зависимости от вновь признанных участников

* показатель №9 определен согласно количеству приобретенных жилых помещений, 50% которых планируется предоставить по договорам найма.».

Приложение 3 к постановлению

администрации города

от «___» ________2020г. №_______

«Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Координатор/исполнитель | Источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий молодых семей» (целевой показатель 1) | Департамент муниципальной собственности | Всего: | 4 818,9 | 1658,0 | 814,6 | 581,4 | 598,9 | 583,0 | 583,0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 174,2 | 78,0 | 34,2 | 25,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 4 326,0 | 1497,0 | 699,0 | 513,0 | 513,0 | 552,0 | 552,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 318,7 | 83,0 | 81,4 | 43,4 | 48,9 | 31,0 | 31,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | Всего: | 4 818,9 | 1658,0 | 814,6 | 581,4 | 598,9 | 583,0 | 583,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 174,2 | 78,0 | 34,2 | 25,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 4 326,0 | 1497,0 | 699,0 | 513,0 | 513,0 | 552,0 | 552,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 318,7 | 83,0 | 81,4 | 43,4 | 48,9 | 31,0 | 31,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства» (целевые показатели 2-4) | Департамент муниципальной собственности | Всего: | 233 389,8 | 59971,4 | 52168,6 | 38559,1 | 21547,3 | 30571,7 | 30571,7 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 63206,5 | 7869,1 | 11340,2 | 11340,2 | 11340,2 | 10658,4 | 10658,4 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 170 183,3 | 52102,3 | 40828,4 | 27218,9 | 10207,1 | 19913,3 | 19913,3 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» (целевой показатель 5) | Департамент муниципальной собственности, Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения», администрация города | Всего: | 60,6 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 60,6 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Предоставление гражданам , имеющим трех и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно» (целевой показатель 6) | Департамент муниципальной собственности | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | Всего: | 233 450,4 | 59981,5 | 52178,7 | 38569,2 | 21557,4 | 30581,8 | 30581,8 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 63 206,5 | 7869,1 | 11340,2 | 11340,2 | 11340,2 | 10658,4 | 10658,4 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 170 243,9 | 52112,4 | 40838,5 | 27229,0 | 10217,2 | 19923,4 | 19923,4 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории города Мегиона» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации» (целевые показатели 7,8,9) | Департамент муниципальной собственности, администрация города | Всего: | 1 461 285,8 | 604 487,8 | 462641,6 | 97 258,2 | 97 258,2 | 99 820,0 | 99 820,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 1 294 129,9 | 515 755,9 | 417388,6 | 90 450,1 | 90 450,1 | 90 042,6 | 90 042,6 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 167 155,9 | 88 731,9 | 45253,0 | 6 808,1 | 6 808,1 | 9 777,4 | 9 777,4 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» (целевой показатель 10) | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | Всего: | 77 623,5 | 3 210,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 206,70 | 37 206,70 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 71 612,0 | 2 407,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 602,20 | 34 602,20 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 6 011,5 | 802,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 604,50 | 2 604,50 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 «Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (целевой показатель11). | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство | Всего: | 70 996,4 | 8 274,0 | 18068,6 | 21 076,9 | 23 576,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 66 026,5 | 7 694,8 | 16803,7 | 19 601,5 | 21 926,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 4 969,9 | 579,2 | 1264,9 | 1 475,4 | 1 650,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4 региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (7.1,7.2) | Департамент муниципальной собственности | Всего: | 2 137 415,8 | 385 158,2 | 341 741,9 | 592 482,0 | 818 033,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 1 987 917,6 | 358 197,1 | 317941,0 | 551 008,2 | 760 771,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 149 498,2 | 26 961,1 | 23800,9 | 41 473,8 | 57 262,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | Всего: | 3 747 321,5 | 1 001 130,1 | 822452,1 | 710 817,1 | 938 868,8 | 137 026,7 | 137 026,7 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 3 419 686,0 | 884 055,4 | 752 133,3 | 661 059,8 | 873 147,9 | 124 644,8 | 124 644,8 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 327 635,5 | 117 074,7 | 70 318,8 | 49 757,3 | 65 720,9 | 12 381,9 | 12 381,9 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории города Мегиона» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» (целевые показатели 12) | Департамент муниципальной собственности | Всего: | 553 435,0 | 402 716,2 | 46557,2 | 43 636,2 | 60 525,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 39 250,90 | 0,0 | 9 564,9 | 12 436,3 | 17 249,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 462 088,0 | 358 417,4 | 34403,2 | 29 018,0 | 40 249,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 52 096,1 | 44 298,8 | 2589,1 | 2 181,9 | 3 026,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | Всего: | 553 435,0 | 402 716,2 | 46557,2 | 43 636,2 | 60 525,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 39 250,90 | 0,0 | 9564,9 | 12 436,3 | 17 249,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 462 088,0 | 358 417,4 | 34403,2 | 29 018,0 | 40 249,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 52 096,1 | 44 298,8 | 2589,1 | 2 181,9 | 3 026,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | Всего: | 4 539 025,8 | 1 465 485,8 | 922002,6 | 793 603,9 | 1 021 550,5 | 168 191,5 | 168 191,5 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 102 631,6 | 7 947,1 | 20 939,3 | 23 801,5 | 28 626,9 | 10 658,4 | 10 658,4 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 4 056 343,9 | 1 296 082,2 | 828074,0 | 717 819,8 | 924 127,5 | 145 120,2 | 145 120,2 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 380 050,3 | 161 456,5 | 72989,3 | 51 982,6 | 68 796,1 | 12 412,9 | 12 412,9 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего: | 3 473 599,9 | 992 728,1 | 838 413,7 | 716 959,1 | 925 499,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 3 232 407,4 | 926 143,7 | 776 158,0 | 668 677,2 | 861 428,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 241 192,5 | 66 584,4 | 62 255,7 | 48 281,9 | 64 070,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы |  |  | Всего: | 1 065 425,9 | 472 757,7 | 83 588,9 | 76 644,8 | 96 051,5 | 168 191,5 | 168 191,5 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 102 631,6 | 7 947,1 | 20 939,3 | 23 801,5 | 28 626,9 | 10 658,4 | 10 658,4 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 823 936,5 | 369 938,5 | 51 916,0 | 49 142,6 | 62 699,0 | 145 120,2 | 145 120,2 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 138 857,8 | 94 872,1 | 10 733,6 | 3 700,7 | 4 725,6 | 12 412,9 | 12 412,9 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор: Департамент муниципальной собственности |  |  | Всего: | 4 539 025,8 | 1 465 485,8 | 922 002,6 | 793 603,9 | 1 021 550,5 | 168 191,5 | 168 191,5 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 102 631,6 | 7 947,1 | 20 939,3 | 23 801,5 | 28 626,9 | 10 658,4 | 10 658,4 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 4 056 343,9 | 1 296 082,2 | 828074,0 | 717 819,8 | 924 127,5 | 145 120,2 | 145 120,2 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 380 050,3 | 161 456,5 | 72989,3 | 51 982,6 | 68 796,1 | 12 412,9 | 12 412,9 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель 1: Администрация города Мегиона, Департамент муниципальной собственности администрации города, муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения» |  |  | Всего: | 4 390 405,9 | 1 454 001,7 | 903934,0 | 772 527,0 | 997 973,6 | 130 984,8 | 130 984,8 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 102 631,6 | 7 947,1 | 20 939,3 | 23 801,5 | 28 626,9 | 10 658,4 | 10 658,4 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 3 918 705,4 | 1 285 979,8 | 811270,3 | 698 218,3 | 902 201,0 | 110 518,0 | 110 518,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 369068,9 | 160 074,8 | 71724,4 | 50 507,2 | 67 145,7 | 9 808,4 | 9 808,4 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель 2: Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» |  |  | Всего: | 148 619,9 | 11 484,1 | 18068,6 | 21 076,9 | 23 576,9 | 37 206,7 | 37 206,7 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | 137 638,5 | 10 102,4 | 16803,7 | 19 601,5 | 21 926,5 | 34 602,2 | 34 602,2 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 10 981,4 | 1 381,7 | 1264,9 | 1 475,4 | 1 650,4 | 2 604,50 | 2 604,50 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники финансирования |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

.»

Приложение 4 к постановлению

администрации города

от «___» ________2020г. №_______

«Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные

в том числе на исполнение национальных и федеральных

проектов (программ) Российской Федерации

| № п/п |  | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации |  | Источники финансирования |  | Параметры финансового обеспечения, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | «Жилье и городская среда» | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (целевые показатель 7.1) | 3.4 | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2019-2024 |  | Всего |  | 2 137 415,8 | 385 158,2 | 341 741,9 | 592 482,0 | 818 033,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 1 987 917,6 | 358 197,1 | 317941,0 | 551 008,2 | 760 771,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 149 498,2 | 26 961,1 | 23800,9 | 41 473,8 | 57 262,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Итого по портфелю проектов |  |  |  |  | Всего |  | 2 137 415,8 | 385 158,2 | 341 741,9 | 592 482,0 | 818 033,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 1 987 917,6 | 358 197,1 | 317941,0 | 551 008,2 | 760 771,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 149 498,2 | 26 961,1 | 23800,9 | 41 473,8 | 57 262,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2 137 415,8 | 385 158,2 | 341 741,9 | 592 482,0 | 818 033,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 1 987 917,6 | 358 197,1 | 317941,0 | 551 008,2 | 760 771,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 149 498,2 | 26 961,1 | 23800,9 | 41 473,8 | 57 262,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Портфели проектов городского округа город Мегион |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - |  | - | - | - | - |  | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Итого по портфелю проектов |  |  |  |  | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

.»

Приложение 5 к постановлению

администрации города

от «____» _________2020г. №_____

«Таблица 6

Очередность сноса жилых домов в рамках подпрограммы 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории города Мегиона»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Улица | № дома | Площадь жилых домов, кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | г.Мегион | ул.Садовая | 20/1 | 728,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г.Мегион | ул.Садовая | 24/2 | 476,4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.Мегион | ул.Советская | 17 | 341,8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г.Мегион | ул.АБ-12 | 12 | 177,9 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г.Мегион | ул.АБ-12 | 13 | 202,2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г.Мегион | ул.АБ-12 | 14 | 226 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г.Мегион | ул.АБ-12 | 11 | 197 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г.Мегион | ул.АБ-12 | 9 | 193,9 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г.Мегион | ул.АБ-12 | 15 | 174,1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г.Мегион | ул.АБ-12 | 18 | 189 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | пгт.Высокий | ул.Есенина | 52 | 33,7 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | пгт.Высокий | ул.Кошурникова | 6 | 164,7 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | пгт.Высокий | ул.Кошурникова | 5 | 160,5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | пгт.Высокий | ул.40 лет Победы | 12 | 296,6 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | пгт.Высокий | Гагарина | 34 | 198,6 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | пгт.Высокий | Гагарина | 48 | 274,5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | пгт.Высокий | ул.Бахилова | 5 | 448,5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | пгт.Высокий | ул.Бахилова | 2 | 894,9 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | пгт.Высокий | ул.Зеленая | 6 | 452,6 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | пгт.Высокий | ул.Комсомольская | 9 | 222,8 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | пгт.Высокий | ул.Комсомольская | 5 | 143,8 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | пгт.Высокий | ул.Комсомольская | 6 | 145,2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | пгт.Высокий | ул.Комсомольская | 2 | 149,5 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | пгт.Высокий | ул.Клубная | 10 | 148,6 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | пгт.Высокий | ул.Мира | 10 | 218,9 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | пгт.Высокий | ул.Мира | 11 | 149,9 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | пгт.Высокий | ул.Мира | 12 | 146,0 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | пгт.Высокий | ул.Сосновая | 3 | 116,4 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | пгт.Высокий | ул.Сосновая | 15 | 115,0 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | пгт.Высокий | ул.Строителей | 4 | 202,2 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | пгт.Высокий | ул.Строителей | 8 | 176,9 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | пгт.Высокий | ул.Строителей | 10 | 172,4 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | пгт.Высокий | ул.Строителей | 12 | 178,1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | пгт.Высокий | ул.Строителей | 16 | 162,4 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | пгт.Высокий | ул.Строителей | 17 | 195,3 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | пгт.Высокий | ул.Центральная | 29 | 163,3 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г.Мегион | ул.АБ-12 | 20 |  | 277,5 |  |  |  |  |  |
| 38 | г.Мегион | проезд Балочный | 6 |  | 367,9 |  |  |  |  |  |
| 39 | г.Мегион | проезд Балочный | 8 |  | 323 |  |  |  |  |  |
| 40 | г.Мегион | ул.Пионерская | 17 |  | 485,6 |  |  |  |  |  |
| 41 | г.Мегион | ул.Львовская | 8 |  | 313,1 |  |  |  |  |  |
| 42 | г.Мегион | ул.Свободы | 35/1 |  | 497,6 |  |  |  |  |  |
| 43 | г.Мегион | ул.Советская | 12а |  | 341,5 |  |  |  |  |  |
| 44 | г.Мегион | ул.Советская | 15 |  | 348,5 |  |  |  |  |  |
| 45 | г.Мегион | ул.Садовая | 28/1 |  | 752,1 |  |  |  |  |  |
| 46 | г.Мегион | ул.Садовая | 28 |  | 745,5 |  |  |  |  |  |
| 47 | г.Мегион | ул.Свободы | 39/1 |  | 468,5 |  |  |  |  |  |
| 48 | г.Мегион | ул.50 лет Октября | 18/1 |  | 722,1 |  |  |  |  |  |
| 49 | пгт.Высокий | ул.Мира | 6 |  | 162,2 |  |  |  |  |  |
| 50 | пгт.Высокий | ул.Мира | 7 |  | 153,7 |  |  |  |  |  |
| 51 | пгт.Высокий | ул.Мира | 8 |  | 142,7 |  |  |  |  |  |
| 52 | пгт.Высокий | ул.Мира | 13 |  | 139,7 |  |  |  |  |  |
| 53 | пгт.Высокий | ул.Мира | 14 |  | 147,8 |  |  |  |  |  |
| 54 | пгт.Высокий | ул.Мира | 17 |  | 273,2 |  |  |  |  |  |
| 55 | пгт.Высокий | ул.Муравленко | 3 |  | 344,5 |  |  |  |  |  |
| 56 | пгт.Высокий | ул.Муравленко | 9 |  | 575,3 |  |  |  |  |  |
| 57 | пгт.Высокий | ул.Молодежная | 8 |  | 148,2 |  |  |  |  |  |
| 58 | пгт.Высокий | ул.Молодежная | 9 |  | 264,3 |  |  |  |  |  |
| 59 | пгт.Высокий | ул.Комсомольская | 8 |  | 144,7 |  |  |  |  |  |
| 60 | пгт.Высокий | ул.Пионерская | 6 |  | 147,1 |  |  |  |  |  |
| 61 | пгт.Высокий | ул.Пионерская | 9 |  | 239,9 |  |  |  |  |  |
| 62 | пгт.Высокий | ул.Пионерская | 10 |  | 257,3 |  |  |  |  |  |
| 63 | пгт.Высокий | ул.Пионерская | 11 |  | 143,6 |  |  |  |  |  |
| 64 | пгт.Высокий | ул.Пионерская | 12 |  | 146,3 |  |  |  |  |  |
| 65 | пгт.Высокий | ул.Садовая | 7 |  | 141,7 |  |  |  |  |  |
| 66 | пгт.Высокий | ул.Северная | 6 |  | 211,7 |  |  |  |  |  |
| 67 | пгт.Высокий | ул.Таежная | 9 |  | 222,5 |  |  |  |  |  |
| 68 | пгт.Высокий | 7 микрорайон | 10 |  | 613,3 |  |  |  |  |  |
| 69 | пгт.Высокий | 7 микрорайон | 11 |  | 377,2 |  |  |  |  |  |
| 70 | пгт.Высокий | ул.Школьная | 5А |  | 149,9 |  |  |  |  |  |
| 71 | пгт.Высокий | ул.Школьная | 16 |  | 170 |  |  |  |  |  |
| 72 | пгт.Высокий | ул.Школьная | 17 |  | 80,7 |  |  |  |  |  |
| 73 | г.Мегион | ул.Губкина | 4 |  | 888,2 |  |  |  |  |  |
| 74 | г.Мегион | ул.Совхозная | 2 |  | 128,1 |  |  |  |  |  |
| 75 | пгт.Высокий | ул.Амурская | 2 |  | 266,2 |  |  |  |  |  |
| 76 | пгт.Высокий | ул.Амурская | 9 |  | 146,4 |  |  |  |  |  |
| 77 | пгт.Высокий | ул.40 лет Победы | 5 |  | 142,2 |  |  |  |  |  |
| 78 | пгт.Высокий | ул.40 лет Победы | 7 |  | 144,9 |  |  |  |  |  |
| 79 | пгт.Высокий | Ул.Таежная | 12 |  | 147,4 |  |  |  |  |  |
| 80 | пгт.Высокий | ул.Мира | 2 |  | 149,2 |  |  |  |  |  |
| 81 | пгт.Высокий | Ул.Дружбы | 5 |  |  | 920,3 |  |  |  |  |
| 82 | пгт.Высокий | Ул.Дружбы | 4 |  |  | 899 |  |  |  |  |
| 83 | пгт.Высокий | 7 микрорайон | 8 |  |  | 492,6 |  |  |  |  |
| 84 | пгт.Высокий | ул.40 лет Победы | 9 |  |  | 148,7 |  |  |  |  |
| 85 | пгт.Высокий | жил.гор.УТТ-1 | 5 |  |  | 51,4 |  |  |  |  |
| 86 | г.Мегион | Ул.Заречная | 17/2 |  |  | 445,9 |  |  |  |  |
| 87 | г.Мегион | ул.Заречная | 17/4 |  |  | 503 |  |  |  |  |
| 88 | г.Мегион | ул.Заречная | 17/3 |  |  | 509,9 |  |  |  |  |
| 89 | г.Мегион | ул.Львовская | 3а |  |  | 88,1 |  |  |  |  |
| 90 | г.Мегион | ул.Садовая | 22/1 |  |  | 724,5 |  |  |  |  |
| 91 | г.Мегион | ул.Садовая | 22/2 |  |  | 490,2 |  |  |  |  |
| 92 | г.Мегион | ул.Садовая | 17/2 |  |  | 504,3 |  |  |  |  |
| 93 | г.Мегион | ул.Садовая | 20/3 |  |  | 508,3 |  |  |  |  |
| 94 | г.Мегион | ул.Садовая | 9б |  |  | 498,2 |  |  |  |  |
| 95 | г.Мегион | ул.Свободы | 25/4 |  |  | 489,1 |  |  |  |  |
| 96 | г.Мегион | ул.Свободы | 37/1 |  |  | 517,6 |  |  |  |  |
| 97 | г.Мегион | ул.Свободы | 39 |  |  | 723 |  |  |  |  |
| 98 | г.Мегион | ул.Таежная | 1 |  |  | 181,3 |  |  |  |  |
| 99 | г.Мегион | ул.Таёжная | 3 |  |  | 277,6 |  |  |  |  |
| 100 | г.Мегион | ул.Кузьмина | 13 |  |  | 249,4 |  |  |  |  |
| 101 | г.Мегион | ул.Новая | 29 |  |  | 556,4 |  |  |  |  |
| 102 | пгт.Высокий | ул.Центральная | 43 |  |  | 207,5 |  |  |  |  |
| 103 | пгт.Высокий | ул.Дружбы | 1 |  |  | 896,0 |  |  |  |  |
| 104 | г.Мегион | ул.50 лет Октября | 16 |  |  |  | 489,1 |  |  |  |
| 105 | г.Мегион | ул.Нефтеразведочная | 16 |  |  |  | 469,8 |  |  |  |
| 106 | г.Мегион | ул.Садовая | 18/1 |  |  |  | 498,1 |  |  |  |
| 107 | г.Мегион | ул.Строителей | 7 |  |  |  | 495,7 |  |  |  |
| 108 | г.Мегион | ул.Садовая | 30/4 |  |  |  | 504,4 |  |  |  |
| 109 | г.Мегион | ул.Садовая | 30/5 |  |  |  | 966,9 |  |  |  |
| 110 | г.Мегион | ул.Садовая | 34 |  |  |  | 727,9 |  |  |  |
| 111 | г.Мегион | ул.Свободы | 52 |  |  |  | 336,1 |  |  |  |
| 112 | г.Мегион | ул.Советская | 12 |  |  |  | 340,5 |  |  |  |
| 113 | г.Мегион | ул.Советская | 14 |  |  |  | 338,7 |  |  |  |
| 114 | г.Мегион | ул.Советская | 14а |  |  |  | 344,1 |  |  |  |
| 115 | г.Мегион | ул.Советская | 16 |  |  |  | 338,1 |  |  |  |
| 116 | г.Мегион | ул.Советская | 18 |  |  |  | 313,5 |  |  |  |
| 117 | г.Мегион | ул.Садовая | 30 |  |  |  | 1005,3 |  |  |  |
| 118 | г.Мегион | ул.Садовая | 30/1 |  |  |  | 499,6 |  |  |  |
| 119 | г.Мегион | ул.Садовая | 30/2 |  |  |  | 495,5 |  |  |  |
| 120 | г.Мегион | ул.Садовая | 32 |  |  |  | 756,3 |  |  |  |
| 121 | г.Мегион | ул.Свободы | 25/3 |  |  |  | 496,7 |  |  |  |
| 122 | г.Мегион | ул.Свободы | 37/2 |  |  |  | 722,3 |  |  |  |
| 123 | г.Мегион | ул.Южная | 3/1 |  |  |  | 351,3 |  |  |  |
| 124 | пгт.Высокий | 8 микрорайон | 2 |  |  |  | 1001,3 |  |  |  |
| 125 | г.Мегион | ул.Садовая | 24/3 |  |  |  | 496,7 |  |  |  |
| 126 | г.Мегион | ул.Садовая | 10 |  |  |  |  | 501,2 |  |  |
| 127 | г.Мегион | ул.Садовая | 11 |  |  |  |  | 505,3 |  |  |
| 128 | г.Мегион | ул.Садовая | 8 |  |  |  |  | 491,4 |  |  |
| 129 | г.Мегион | ул.Строителей | 11/3 |  |  |  |  | 741,7 |  |  |
| 130 | г.Мегион | ул.Ленина | 11 |  |  |  |  | 335,8 |  |  |
| 131 | г.Мегион | ул.Ленина | 13 |  |  |  |  | 342,5 |  |  |
| 132 | г.Мегион | ул.Нефтеразведочная | 14 |  |  |  |  | 498,8 |  |  |
| 133 | г.Мегион | ул.Нефтеразведочная | 16а |  |  |  |  | 499,5 |  |  |
| 134 | г.Мегион | ул.Пионерская | 21/1 |  |  |  |  | 859,9 |  |  |
| 135 | г.Мегион | ул.Ленина | 13а |  |  |  |  | 952 |  |  |
| 136 | г.Мегион | ул.Львовская | 3 |  |  |  |  | 332,8 |  |  |
| 137 | г.Мегион | ул.Пионерская | 19 |  |  |  |  | 764,7 |  |  |
| 138 | г.Мегион | ул.Садовая | 9 |  |  |  |  | 512,4 |  |  |
| 139 | г.Мегион | ул.50 лет Октября | 12 |  |  |  |  | 502,6 |  |  |
| 140 | г.Мегион | ул.50 лет Октября | 14 |  |  |  |  | 509,2 |  |  |
| 141 | г.Мегион | ул.50 лет Октября | 18 |  |  |  |  | 493,8 |  |  |
| 142 | г.Мегион | ул.50 лет Октября | 20 |  |  |  |  | 497,8 |  |  |
| 143 | г.Мегион | ул.Свободы | 27 |  |  |  |  | 497,9 |  |  |
| 144 | г.Мегион | ул.Свободы | 25 |  |  |  |  | 512,1 |  |  |
| 145 | г.Мегион | ул.Свободы | 25/7 |  |  |  |  | 514,9 |  |  |
| 146 | г.Мегион | ул.Свободы | 25/9 |  |  |  |  | 499,2 |  |  |
| 147 | г.Мегион | ул.Свободы | 37/4 |  |  |  |  | 508,6 |  |  |
| 148 | г.Мегион | ул.Свободы | 41/1 |  |  |  |  | 740,6 |  |  |
| 149 | г.Мегион | ул.Советская | 20 |  |  |  |  | 303,7 |  |  |
| 150 | г.Мегион | ул.Советская | 22 |  |  |  |  | 305,5 |  |  |
| 151 | г.Мегион | ул.Советская | 24 |  |  |  |  | 317,6 |  |  |
| 152 | г.Мегион | Ул.Колхозная | 48 |  |  |  |  |  | 635,4 |  |
| 153 | г.Мегион | ул.Пионерская | 7 |  |  |  |  |  | 501,8 |  |
| 154 | г.Мегион | ул.Пионерская | 9 |  |  |  |  |  | 503 |  |
| 155 | г.Мегион | ул.Садовая | 2а |  |  |  |  |  | 496,4 |  |
| 156 | г.Мегион | ул.Садовая | 4 |  |  |  |  |  | 501 |  |
| 157 | г.Мегион | ул.Садовая | 6 |  |  |  |  |  | 500,4 |  |
| 158 | г.Мегион | ул.Садовая | 8а |  |  |  |  |  | 495,7 |  |
| 159 | г.Мегион | ул.Садовая | 9а |  |  |  |  |  | 418,2 |  |
| 160 | г.Мегион | ул.Садовая | 10а |  |  |  |  |  | 500,4 |  |
| 161 | г.Мегион | ул.Садовая | 15 |  |  |  |  |  | 491,7 |  |
| 162 | г.Мегион | ул.Садовая | 15/4 |  |  |  |  |  | 502,7 |  |
| 163 | г.Мегион | ул.Садовая | 18 |  |  |  |  |  | 503,2 |  |
| 164 | г.Мегион | ул.Садовая | 18/3 |  |  |  |  |  | 511,2 |  |
| 165 | г.Мегион | ул.Садовая | 25/2 |  |  |  |  |  | 500,3 |  |
| 166 | г.Мегион | ул.Садовая | 27 |  |  |  |  |  | 1060,8 |  |
| 167 | г.Мегион | ул.Садовая | 19/2 |  |  |  |  |  | 726,4 |  |
| 168 | г.Мегион | ул.Садовая | 21/3 |  |  |  |  |  | 506,9 |  |
| 169 | г.Мегион | ул.Строителей | 5/2 |  |  |  |  |  | 731,8 |  |
| 170 | г.Мегион | ул.Советская | 11а |  |  |  |  |  | 498,9 |  |
| 171 | г.Мегион | ул.Новая | 25 |  |  |  |  |  | 543,2 |  |
| 172 | г.Мегион | ул.Заречная | 7а |  |  |  |  |  | 503,7 |  |
| 173 | г.Мегион | ул.Заречная | 9 |  |  |  |  |  | 514,6 |  |
| 174 | г.Мегион | ул.Заречная | 11 |  |  |  |  |  | 494,8 |  |
| 175 | г.Мегион | ул.Заречная | 13 |  |  |  |  |  | 505,1 |  |
| 176 | г.Мегион | ул.Заречная | 27/3 |  |  |  |  |  | 470,5 |  |
| 177 | г.Мегион | Новая | 27/1 |  |  |  |  |  | 525,7 |  |
| 178 | г.Мегион | ул.Чехова | 8 |  |  |  |  |  | 368,9 |  |
| 179 | г.Мегион | ул.Чехова | 9а |  |  |  |  |  | 506,2 |  |
| 180 | г.Мегион | ул.АБ-12 | 19 |  |  |  |  |  | 262 |  |
| 181 | г.Мегион | ул.Чехова | 11 |  |  |  |  |  |  | 390,6 |
| 182 | г.Мегион | ул.Чехова | 7 |  |  |  |  |  |  | 371,5 |
| 183 | г.Мегион | ул.Губкина | 6/1 |  |  |  |  |  |  | 897,7 |
| 184 | г.Мегион | Заречная | 19/3 |  |  |  |  |  |  | 729,3 |
| 185 | г.Мегион | ул.Нефтяников | 23 |  |  |  |  |  |  | 504,6 |
| 186 | г.Мегион | ул.Нефтяников | 25 |  |  |  |  |  |  | 420,5 |
| 187 | г.Мегион | ул.Нефтяников | 27 |  |  |  |  |  |  | 376,9 |
| 188 | г.Мегион | ул.Нефтяников | 27/2 |  |  |  |  |  |  | 738,5 |
| 189 | г.Мегион | ул.Нефтяников | 29 |  |  |  |  |  |  | 496,6 |
| 190 | г.Мегион | ул.Пионерская | 4 |  |  |  |  |  |  | 512,8 |
| 191 | г.Мегион | ул.Пионерская | 3 |  |  |  |  |  |  | 143,1 |
| 192 | г.Мегион | ул.Таежная | 11 |  |  |  |  |  |  | 492,7 |
| 193 | г.Мегион | ул.Таежная | 13 |  |  |  |  |  |  | 488,9 |
| 194 | г.Мегион | Таежная | 11б |  |  |  |  |  |  | 491,2 |
| 195 | г.Мегион | ул.Свободы | 3 |  |  |  |  |  |  | 644 |
|  | Всего |  |  | 8637,7 | 13053,0 | 10708,4 | 1645,9 | 13541,5 | 15280,9 | 7698,9 |

.»

Приложение 6 к постановлению

администрации города

от «__» ________ 2020 г. №_____

«Таблица 7

«План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в городском округе город Мегион на 2019-2024 годы»

| № п/п | Номер, наименование мероприятия (таблица 2) | Меры, направленные на достижение значений (уровней) показателей | Наименование портфеля проектов, основанного на национальных и федеральных проектах Российской Федерации, региональных проектах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (*) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Контроль-ное событие (промежу-точный результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Увеличение количества молодых семей городского округа город Мегион, улучшивших свои жилищные условия |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1.1.«Улучшение жилищных условий молодых семей» | Реализация мероприятий направленных на улучшение жилищных условий граждан за счет средств государственной поддержки | - | Департамент муниципальной собственности | Количество семей, улучшивших жилищные условия: 2019 год - 2 2020 год - 1 2021 год - 1 2022 год - 1 2023 год –1 2024 год - 1 |
| Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории городского округа город Мегион, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.01.2019 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | 3.1.«Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации» | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; |  | Департамент муниципальной собственности | Количество семей, улучшивших жилищные условия: 2019 год - 48 2020 год - 12 2021 год - 28 2022 год - 28 2023 год - 30 2024 год – 30 |
| Сокращение количества аварийного жилья на территории городского округа город Мегион, расселяемого в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| 1.3. | 3.4. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Департамент муниципальной собственности | Количество семей, переселенных из аварийных домов: 2019 год - 58 2020 год - 320 2021 год - 267 2022 год - 305 2023 год - 0 2024 год – 0 |
| Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории городского округа город Мегион |  |  |  |  |  |
| 1.4. | 4.1. «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» | Реализация мероприятий направленных на улучшение жилищных условий граждан за счет средств государственной поддержки | - | Департамент муниципальной собственности | Количество семей, улучшивших жилищные условия: 2019 год - 164 2020 год – 10 2021 год – 10 2022 год – 19 |

(*) указывается при наличии.».