- Приложение к постановлению администрации города - от «___ » _______ 2018 №______

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019 – 2025 годы» |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) |  |
| Координатор муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Исполнители муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города; Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство». |
| Цели муниципальной программы | Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения. |
| Задачи муниципальной программы | Формирование производственно-технологической базы по обращению с отходами; Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления; Формирование и развитие комплексной системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населения. |
| Основные мероприятия | Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации | «Экология» |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Ежегодное выявление и ликвидация несанкционированных свалок – 21 шт.; 2.Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории 9 331,0 м³. |
| Сроки реализации программы | На 2019-2025 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объём финансирования муниципальной программы на 2019-2025 годы составит: 8 057,7 тыс. руб. (местный бюджет – 7 000,0 тыс. руб.; бюджет автономного округа 1 057,7 тыс. руб.), в том числе: 2019 год – 1 151,1 тыс. рублей; 2020 год – 1 151,1 тыс. рублей; 2021 год – 1 151,1 тыс. рублей; 2022 год – 1 151,1 тыс. рублей; 2023 год – 1 151,1 тыс. рублей; 2024 год – 1 151,1 тыс. рублей; 2025 год – 1 151,1 тыс. рублей. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программы) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | Общий объём финансового обеспечения портфеля проекта на 2019-2024 годы составит 0 руб. |

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики, формирование благоприятных социально-экономических условий на территории

  - Формирование благоприятной деловой среды

Одним из приоритетных направлений для формирования благоприятной деловой среды является сфера обращения с твердыми коммунальными отходами.

При строительстве межмуниципальных полигонов на объектах планируется предусмотреть перспективные площадки для возврата вложенных инвестиций и внедрения инновационных методов утилизации и рециклинга отходов. На площадках будут размещены мощности (оборудование) по переработке вторичного сырья и изготовлению продукции с использованием переработанных отходов, что позволит создать благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности, а также малого и среднего предпринимательства в городском округе и привлечь данные организации в сферу обращения с отходами производства и потребления.

- 1.2. Инвестиционные проекты

Одним из приоритетных направлений по привлечению инвестиций является сфера обращения с твердыми коммунальными отходами. В автономном округе сформирована нормативно-правовая база, обеспечивающая регулирование полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, позволяющая инвестору оценить существующую ситуацию, определить направление государственной политики в области обращения с отходами.

Государственной программой предусмотрена реализация пяти крупных инвестиционных проектов по созданию комплексных межмуниципальных полигонов для размещения, сортировки и переработки отходов, в том числе и для городского округа город Мегион.

В рамках реализации портфеля проектов «Экология» предусмотрено мероприятие по очистке береговой линии от бытового мусора в границах населенных пунктов (не менее 6,5 километров ежегодно).

- 1.3. Развитие конкуренции

Реализация вышеуказанного проекта, предусмотренного в рамках государственной программы, позволит создать благоприятные условия для привлечения инвесторов, готовых участвовать в конкурсах на право заключения концессионных соглашений, что будет способствовать развитию конкуренции в отрасли.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов городского округа город Мегион, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей ее реализации, а также связанные с изменениями внешней среды, финансировании подпрограммных мероприятий.

Управление жилищно-коммунального хозяйства на основании мероприятий Программы формирует бюджетную заявку, предусматривая в ней объем ассигнований на реализацию мероприятий по направлениям Программы, и представляет ее в департамент финансов.

Объемы финансовых ресурсов для реализации Программы корректируются с учетом возможностей бюджета города.

Организация и реализация мероприятий Программы:

Координатор муниципальной программы:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

осуществляет координацию деятельности исполнителей, органов администрации города по реализации программных мероприятий;

формирует предложения по выделению дополнительных средств на программные мероприятия, включению новых программных мероприятий;

несет ответственность за своевременную и качественную ее реализацию, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

разрабатывает и обеспечивает исполнение сетевого графика реализации муниципальной программы;

размещает муниципальную программу в актуальной редакции на официальном сайте администрации города;

организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет хода реализации муниципальной программы для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций.

Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета города, бюджета автономного округа и внебюджетных источников, при наличии таковых.

Для проведения текущего мониторинга реализации муниципальной программы Координатор программы представляет в департамент экономического развития и инвестиций администрации города отчёты в соответствии постановлением администрации города от 19.10.2018 №2207 «О модельной муниципальной программе, порядке разработки и утверждения муниципальных программ городского округа город Мегион».

|  |  |  | Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пока зателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ежегодное выявление и ликвидация несанкционированных свалок, шт. | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории, м³ | 1 375,0 | 1 333,0 | 1 333,0 | 1 333,0 | 1 333,0 | 1 333,0 | 1 333,0 | 1 333,0 | 9 331,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Координатор/ исполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения (1, 2) | управление жилищно-коммунального хозяйства, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», муниципальные | Всего: | 8 057,7 | 1 151,1 | 1 151,1 | 1 151,1 | 1 151,1 | 1 151,1 | 1 151,1 | 1 151,1 |
|  |  |  | привлеченные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 057,7 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 151,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  | Итого по программе |  | Всего: | 8 057,7 | 1 151,1 | 1 151,1 | 1 151,1 | 1 151,1 | 1 151,1 | 1 151,1 | 1 151,1 |
|  |  |  | привлеченные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 057,7 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 151,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |  |  | Всего: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исполнитель 1 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мегиона |  |  | Всего: | 7 057,7 | 151,1 | 1 151,1 | 1 151,1 | 1 151,1 | 1 151,1 | 1 151,1 | 1 151,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 057,7 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 151,1 | 151,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 6 000,0 | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исполнитель 2 Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» |  |  | Всего: | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименова ние портфеля проектов, проекта |  |  | Наименование проекта или мероприятия |  | Номер основного мероприятия | Цели |  | Срок реализации |  | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2019 г. |  | 2020 г. | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Экология" |  |  | Очистка береговой линии от бытового мусора в границах населенных пунктов |  | - | Сохранение уникальных водных объектов путем очистки от бытового мусора берегов водных объектов в границах населенных пунктов |  | Декабрь 2024 года |  | всего | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Итого по портфелю проектов 1 |  |  |  |  |  |  | всего | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование основного мероприятия |  | Содержание (направления расходов) |  |  | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: Формирование производственно-технологической базы по обращению с отходами; Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления; Формирование и развитие комплексной системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения |  | Организация и проведение работ по очистке территории городского округа город Мегион от мест захламления бытовым мусором с участием населения, организаций города; выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории; проведение информационных встреч, семинаров по вопросам вредоносного воздействия несанкционированных свалок; администрирование отдельно переданных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  | Таблица 1 муниципальной программы; портфель проекта «Экология»; Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №352-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Экологическая безопасность»; распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.04.2007 №110-рп «О концепции экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2020 года»; распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.11.2016 № 559-рп «О территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |  |  |  |  |  | Показатель 1. «Ежегодное выявление и ликвидация несанкционированных свалок», шт. (указывается количество выявленных и ликвидированных несанкционированных свалок на территории городского округа в течении года, согласно перечня мест несанкционированного размещения отходов, подлежащих ликвидации на территории муниципального образования). Показатель 2. «Ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории», м³ (указывается объем ликвидированных отходов на несанкционированных свалках городского округа, в соответствии с перечнем мест несанкционированного размещения отходов, подлежащих ликвидации на территории муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Описание риска |  |  |  |  |  |  |  | Меры по преодолению рисков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных муниципальной программой, что может привести к невыполнению программы в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг изменений действующего законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение задач. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении. |  |  |  |  |  |  |  | Привлечения внебюджетных источников на выполнение мероприятий муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |