Приложение к  постановлению                                                                                        администрации города                                                                                             от «___ » _______  2018 №______

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019 – 2025 годы» |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) |  |
| Координатор муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» |
| Исполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» Департамент экономического развития и инвестиций администрации города Муниципальные бюджетные учреждения |
| Цели муниципальной программы | Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности; Создание условий для комфортного проживания граждан; Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион. 2.Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории городского округа город Мегион. 3.Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий. 4.Строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион. 5.Субсидии организациям городского округа город Мегион. 6.Энергосбережение в бюджетной сфере. 7.Энергосбережение в жилищной сфере. 8.Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов. 9.Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов. |
| Подпрограммы и основные мероприятия | Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион»; Основное мероприятие: «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и животных»; Основное мероприятие: «Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования)»; Основное мероприятие: «Строительство городского кладбища». Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион»; Основное мероприятие: Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса. Основное мероприятие: Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов. Основное мероприятие: Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХМАО-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион»; Основное мероприятие: Энергосбережение в бюджетной сфере. Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион»; Основное мероприятие: Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда. Подпрограмма 5 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион»; Основное мероприятие: Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Мегион. |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Ежегодное количество отловленных безнадзорных и бродячих животных – 70 шт.; 2.Площадь, на которых проведены мероприятия по дератизации и дезинсекции – 176,2 га; 3.Ежегодное количество снесенного непригодного для проживания жилья – 105 шт.; 4.Площадь обслуживаемых магистральных и луговых газонов - 212,6 тыс.м²; 5. Количество обслуживаемых детских игровых площадок – 63 шт.; 6. Объем потребления электроэнергии на уличное освещение – 2 465,04 т.кВт/ч;чя 7.Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения - 61 км; 8.Количество обслуживаемых кладбищ – 3 шт.; 9.Общая площадь территории вновь построенного кладбища – 0 м²; 10.Проведенные противопаводковые мероприятия 650 маш./час; 11.Количество объектов, подготовленных к новогодним мероприятиям – 3 шт.; 12.Количество площадей и скверов, на которых выполняются работы по содержанию и ремонту – 3 шт.; 13.Участие населения в реализации проектов в рамках инициативного бюджетирования – 1 050 чел.; 14.Протяженность замененных ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения - 4 км; 15.Количество обслуживаемых пожарных гидрантов 157 шт.; 16.Объем вывезенных жидких бытовых отходов – 83 452 м³; 17.Ежегодное обеспечение сжиженным газом населения в границах городского округа город Мегион - 7 т/год; 18.Количество установленных приборов учета энергоресурсов – 147 шт.; 19.Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт или реконструкция – 1 274 м²; 20.Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах - 100 %. |
| Сроки реализации муниципальной программы | На 2019-2025 годы. |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объём финансирования муниципальной программы на 2019-2025 годы составит: 400 450,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 65 444,2 тыс. рублей; 2020 год – 55 722,4 тыс. рублей; 2021 год – 55 856,8 тыс. рублей; 2022 год – 55 856,8 тыс. рублей; 2023 год – 55 856,8 тыс. рублей; 2024 год – 55 856,8 тыс. рублей; 2025 год – 55 856,8 тыс. рублей. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программы) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы |  |

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики, формирование благоприятных социально-экономических условий на территории

1.1. Формирование благоприятной деловой среды

Муниципальная программа предусматривает проведение комплекса технических, организационно-управленческих и научно-исследовательских мероприятий, направленных на решение существующих проблем в жилищно-коммунальном комплексе.

Проведение мероприятий по модернизации и развитию жилищно-коммунального комплекса призвано повысить инвестиционную привлекательность организаций коммунального комплекса и подготовить почву для привлечения устойчивых источников финансирования и эффективных инвестиционных проектов в жилищно-коммунальный комплекс.

В целях формирования благоприятной деловой среды, в муниципальном образовании городской округ город Мегион осуществляется предоставление субсидий организациям жилищно-коммунального комплекса для возмещения недополученных доходов, понесенных затрат.

Решая задачи устойчивого функционирования жилищно-коммунальной сферы, распоряжением администрации города от 01.12.2016 №402 утвержден комплекс мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа город Мегион.

1.2. Инвестиционные проекты

В целях привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования, в городском округе город Мегион проводится работа с потенциальным инвестором в рамках заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город Мегион, заключение которого планируется во II полугодии 2019 года.

Также в городском округе город Мегион осуществляется конкурсный отбор проектов поддержки местных инициатив.

1.3. Развитие конкуренции

Для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа город Мегион разработан комплекс мер («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории городского округа город Мегион, утвержденный постановлением администрации города от 04.08.2017 №1468, который способствует улучшению конкурентной среды, совершенствованию реализации антимонопольной политики, обеспечению защиты конкуренции, а также уровню защиты прав потребителей, включению этих функций в приоритеты деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мегиона.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов городского округа город Мегион, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей ее реализации, а также связанные с изменениями внешней среды, финансирование подпрограммных мероприятий.

В процессе реализации муниципальной программы может проявиться ряд обстоятельств и рисков, которые могут влиять на ожидаемые непосредственные и конечные результаты ее выполнения.

Результаты деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса зависят от роста цен на энергоносители, не регулируемые государством, влияющие на себестоимость предоставляемых коммунальных услуг, рост которых ограничивается органами власти, что, соответственно, сказывается на их финансовой устойчивости.

Координатором муниципальной программы является Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство».

Исполнителями муниципальной программы - муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», департамент экономического развития и инвестиций администрации города, муниципальные бюджетные учреждения.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов как сопоставление фактически достигнутых показателей с целевыми. По фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий, в муниципальную программу могут быть внесены изменения, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Координатор муниципальной программы:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

осуществляет координацию деятельности исполнителей, органов администрации города по реализации программных мероприятий;

формирует предложения по выделению дополнительных средств на программные мероприятия, включению новых программных мероприятий;

несет ответственность за своевременную и качественную ее реализацию, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

разрабатывает и обеспечивает исполнение сетевого графика реализации муниципальной программы;

размещает муниципальную программу в актуальной редакции на официальном сайте администрации города;

организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет хода реализации муниципальной программы для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций.

Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета города, бюджета автономного округа и внебюджетных источников, при наличии таковых.

Для проведения текущего мониторинга реализации муниципальной программы Координатор программы представляет в департамент экономического развития и инвестиций администрации города отчёты в соответствии постановлением администрации города от 19.10.2018 №2207 «О модельной муниципальной программе, порядке разработки и утверждения муниципальных программ городского округа город Мегион».

|  |  |  | Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пока зателя | Наименование целевых показателей |  |  | Базовый показатель на начало реализа ции муниципа льной програм мы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ежегодное количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, шт. |  |  | 380 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 2 | Площадь, на которой проведены мероприятия по дератизации и дезинсекции, га |  |  | 176,2 | 176,2 | 176,2 | 176,2 | 176,2 | 176,2 | 176,2 | 176,2 | 176,2 |
| 3 | Ежегодное количество снесенного непригодного для проживания жилья, шт. |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 |
| 4 | Площадь обслуживаемых магистральных и луговых газонов, тыс.м² |  |  | 212,6 | 212,6 | 212,6 | 212,6 | 212,6 | 212,6 | 212,6 | 212,6 | 212,6 |
| 5 | Количество обслуживаемых детских игровых площадок, шт. |  |  | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 6 | Объём потребления электроэнергии на уличное освещение, т.кВт/ч |  |  | 2 465,04 | 2 465,04 | 2 465,04 | 2 465,04 | 2 465,04 | 2 465,04 | 2 465,04 | 2 465,04 | 2 465,04 |
| 7 | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения, км |  |  | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 8 | Количество обслуживаемых кладбищ, шт. |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Общая площадь территории вновь построенного кладбища, м² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Проведенные противопаводковые мероприятия, маш./час |  |  | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 11 | Количество объектов, подготовленных к новогодним мероприятиям, шт. |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Количество площадей и скверов, на которых выполняются работы по содержанию и ремонту, шт. |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | Участие населения в реализации проектов, в рамках инициативного бюджетирования, чел. |  |  | 122 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1050 |
| 14 | Протяженность замененных ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, км |  |  | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,0 |
| 15 | Количество обслуживаемых пожарных гидрантов, шт. |  |  | 149 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 16 | Объем вывезенных жидких бытовых отходов в год, м³ |  |  | 83 452 | 83 452 | 83 452 | 83 452 | 83 452 | 83 452 | 83 452 | 83 452 | 83 452 |
| 17 | Ежегодное обеспечение сжиженным газом населения в границах городского округа, т/год |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 18 | Количество установленных приборов учета энергоресурсов, шт. |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 147 |
| 19 | Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт или реконструкция, м² |  |  | 254 | 254 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 1 274 |
| 20 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |  | Координатор/ исполнитель |  | Источники финансирования |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и животных (1-2) |  | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» |  | всего: |  | 9 677,5 |  | 1 382,5 |  | 1 382,5 |  | 1 382,5 |  | 1 382,5 |  | 1 382,5 |  | 1 382,5 |  | 1 382,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 9 677,5 |  | 1 382,5 |  | 1 382,5 |  | 1 382,5 |  | 1 382,5 |  | 1 382,5 |  | 1 382,5 |  | 1 382,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | привлеченные средства |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования) (3-8, 10-12, 13) |  | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» |  | всего: |  | 248 000,0 |  | 38 000,0 |  | 35 000,0 |  | 35 000,0 |  | 35 000,0 |  | 35 000,0 |  | 35 000,0 |  | 35 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 213 000,0 |  | 38 000,0 |  | 35 000,0 |  | 35 000,0 |  | 35 000,0 |  | 35 000,0 |  | 35 000,0 |  | 35 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | привлеченные средства |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.3. | Строительство городского кладбища (9) |  |  |  | всего: |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | привлеченные средства |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | всего: |  | 257 677,5 |  | 39 382,5 |  | 36 382,5 |  | 36 382,5 |  | 36 382,5 |  | 36 382,5 |  | 36 382,5 |  | 36 382,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 9 677,5 |  | 1 382,5 |  | 1 382,5 |  | 1 382,5 |  | 1 382,5 |  | 1 382,5 |  | 1 382,5 |  | 1 382,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 248 000,0 |  | 38 000,0 |  | 35 000,0 |  | 35 000,0 |  | 35 000,0 |  | 35 000,0 |  | 35 000,0 |  | 35 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | привлеченные средства |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (14-15) |  | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» |  | всего: |  | 43 319,8 |  | 10 682,6 |  | 5 527,7 |  | 5 421,9 |  | 5 421,9 |  | 5 421,9 |  | 5 421,9 |  | 5 421,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 26 433,1 |  | 4 575,2 |  | 4 443,5 |  | 4 353,6 |  | 4 353,6 |  | 4 353,6 |  | 4 353,6 |  | 4 353,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 12 533,1 |  | 6 107,4 |  | 1 084,2 |  | 1 068,3 |  | 1 068,3 |  | 1 068,3 |  | 1 068,3 |  | 1 068,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | привлеченные средства |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 2.2. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов (16) |  | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», департамент экономического развития и инвестиций |  | всего: |  | 19 300,0 |  | 4 300,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 19 300,0 |  | 4 300,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | привлеченные средства |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 2.3. | Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХМАО-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам (17) |  | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» |  | всего: |  | 48 800,9 |  | 7 779,1 |  | 8 012,2 |  | 8 252,4 |  | 8 252,4 |  | 8 252,4 |  | 8 252,4 |  | 8 252,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 48 800,9 |  | 7 779,1 |  | 8 012,2 |  | 8 252,4 |  | 8 252,4 |  | 8 252,4 |  | 8 252,4 |  | 8 252,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | привлеченные средства |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  | всего: |  | 110 067,1 |  | 22 761,7 |  | 16 539,9 |  | 16 674,3 |  | 16 674,3 |  | 16 674,3 |  | 16 674,3 |  | 16 674,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 75 234,0 |  | 12 354,3 |  | 12 455,7 |  | 12 606,0 |  | 12 606,0 |  | 12 606,0 |  | 12 606,0 |  | 12 606,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 34 833,1 |  | 10 407,4 |  | 4 084,2 |  | 4 068,3 |  | 4 068,3 |  | 4 068,3 |  | 4 068,3 |  | 4 068,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | привлеченные средства |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности городского округа город Мегион» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Энергосбережение в бюджетной сфере (18) |  | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», муниципальные бюджетные учреждения |  | всего: |  | 700,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 700,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | привлеченные средства |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  | всего: |  | 700,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 700,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | привлеченные средства |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда (19) |  | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» |  | всего: |  | 7 500,0 |  | 1 500,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 7 500,0 |  | 1 500,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | привлеченные средства |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  | Всего: |  | 7 500,0 |  | 1 500,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 7 500,0 |  | 1 500,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | привлеченные средства |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Мегион (20) |  | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» |  | всего: |  | 11 900,0 |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 11 900,0 |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | привлеченные средства |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  |  |  | всего: |  | 11 900,0 |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 11 900,0 |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  | 1 700,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | привлеченные средства |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  | всего: |  | 400 450,6 |  | 65 444,2 |  | 55 722,4 |  | 55 856,8 |  | 55 856,8 |  | 55 856,8 |  | 55 856,8 |  | 55 856,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 97 517,5 |  | 13 736,8 |  | 13 838,2 |  | 13 988,5 |  | 13 988,5 |  | 13 988,5 |  | 13 988,5 |  | 13 988,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 302 933,1 |  | 51 707,4 |  | 41 884,2 |  | 41 868,3 |  | 41 868,3 |  | 41 868,3 |  | 41 868,3 |  | 41 868,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | привлеченные средства |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» |  |  |  |  | Всего: |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Исполнитель 1 Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» |  |  |  |  | Всего: |  | 400 450,6 |  | 65 444,2 |  | 55 722,4 |  | 55 856,8 |  | 55 856,8 |  | 55 856,8 |  | 55 856,8 |  | 55 856,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 97 517,5 |  | 13 736,8 |  | 13 838,2 |  | 13 988,5 |  | 13 988,5 |  | 13 988,5 |  | 13 988,5 |  | 13 988,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 302 933,1 |  | 51 707,4 |  | 41 884,2 |  | 41 868,3 |  | 41 868,3 |  | 41 868,3 |  | 41 868,3 |  | 41 868,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Исполнитель 2 Департамент экономического развития и инвестиций администрации города |  |  |  |  | Всего: |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Исполнитель 3 Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  | Всего: |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Таблица 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями |  |  |  |  |
| № п/п | Основные мероприятия |  |  | Наименование целевого показателя |
|  | Наименование основного мероприятия | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель. Создание условий для комфортного проживания граждан в городском округе город Мегион |  |  |  |  |
| Задача 1. Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион. Задача 2.Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории городского округа город Мегион |  |  |  |  |
| Подпрограмма I «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион» |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и животных | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в рамках реализации переданных государственных полномочий, субвенции на проведение дезинсекции и дератизации на территории городского округа город Мегион. | Таблица 1 к муниципальной программе; Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 25.12.2000 №143-оз «О содержании и защите домашних животных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.04.2013 №29-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных». постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.07.2001 №366-п «Об утверждении Правил содержания домашних животных в Ханты-Мансийском автономном округе и других организационных мероприятий». | Показатель 1. «Ежегодное количество отловленных безнадзорных и бродячих животных», шт. (определяется согласно фактической стоимости отлова, транспортировки, учета, содержания одного безнадзорного и бродячего животного). Показатель 2. «Площадь, на которых проведены мероприятия по дератизации и дезинсекции, га (указывается площадь обработанной территории) |
| 1.2. | Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования) | Потребление электроэнергии на уличное освещение, обслуживание сетей уличного освещения, содержание кладбищ, планировка территории, содержание детских игровых площадок (содержание, ремонт, установка нового оборудования), уход за газонами, закупка и посадка насаждений, выполнение противопаводковых мероприятий, снос сараев, гаражей, балков, подготовка объектов к новогодним мероприятиям, ремонт и содержание площадей и скверов, обслуживание и ремонт пожарных гидрантов, предоставление грантов в форме субсидии победителям конкурса поддержки местных инициатив в рамках инициативного бюджетирования | Таблица1 к муниципальной программе; Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; решение Думы города Мегиона от 22.06.2018 №278 «О правилах благоустройства территории городского округа город Мегион»; постановление администрации города Мегиона от 19.10.2017 №2070 «О конкурсном отборе проектов поддержки местных инициатив». | Показатель 3. «Ежегодное количество снесенного непригодного для проживания жилья», шт. (показатель определяется согласно составленным дефектным ведомостям и локальным сметным расчетам в рамках предусмотренного объема финансирования на данные цели). Показатель 4. «Площадь обслуживаемых магистральных и луговых газонов», тыс.м² (указывается общая площадь магистральных и луговых газонов территории городского округа город Мегион, на которой выполняются работы). Показатель 5. «Количество обслуживаемых детских игровых площадок», шт. (указывается количество детских игровых площадок, состоящих в реестре муниципальной собственности). Показатель 6. «Объем потребления электроэнергии на уличное освещение», т.кВт/ч (указывается объем потребляемой электрической энергии на уличное освещение, согласно показаниям приборов учета электрической энергии). Показатель 7 «Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения», км (указывается общая протяженность сетей уличного освещения территории городского округа город Мегион). Показатель 8 «Количество обслуживаемых кладбищ), шт. (указывается общее количество кладбищ на территории городского округа город Мегион, на которых выполняются работы). Показатель 10 «Проведенные противопаводковые мероприятия», маш./час (указывается объем талых вод, откаченных мотопомпой и илососной машиной, согласно дефектной ведомости на оказание услуг по выполнению противопаводковых мероприятий в соответствии с заключаемым ежегодно муниципальным контрактом). Показатель 11 «Количество объектов, подготовленных к новогодним мероприятиям», шт. (указывается количество построенных объектов в рамках подготовки к новогодним мероприятиям в соответствии с заключаемым ежегодно муниципальным контрактом). Показатель 12 «Количество обслуживаемых площадей и скверов», шт. (указывается количество площадей и скверов городского округа город Мегион, на которых выполняются работы в рамках предусмотренного объема финансирования на данные цели). Показатель 13. «Участие населения в реализации проектов в рамках инициативного бюджетирования», чел. (указывается количество участвующих в реализации проектов лиц в рамках денежного, трудового участия) |
| 1.3. | Строительство городского кладбища | Строительство объекта: «Городское кладбище (2-я очередь)» | Таблица 1 к муниципальной программе, Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | Показатель 7. «Общая площадь территории вновь построенного кладбища», м² (указывается площадь территории вновь построенного кладбища, согласно разработанной проектной документации/по факту выполненных работ) |
| Цель. Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности. |  |  |  |  |
| Задача 3. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий. Завдача 4.Строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион. Задача 5.Субсидии организациям городского округа город Мегион. |  |  |  |  |
| Подпрограмма II «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион» |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | Субсидия на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с целью подготовки к осенне-зимнему периоду), обслуживание и ремонт пожарных гидрантов. | Таблица 1 к муниципальной программе; постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», постановление администрации города Мегиона от 16.03.2017 №504 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат или неполученных доходов на жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения на территории городского округа город Мегион». | Показатель 14. «Протяженность замененных ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», км (указывается протяженность отремонтированных инженерных сетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду). Показатель 15 «Количество обслуживаемых пожарных гидрантов», шт. (указывается общее количество пожарных гидрантов на территории городского округа город Мегион). |
| 2 | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов | Таблица 1 к муниципальной программе; постановление администрации города Мегиона от 16.03.2017 №504 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат или неполученных доходов на жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения на территории городского округа город Мегион» (с изменениями) | Показатель 16. «Объем вывезенных жидких бытовых отходов», м³ (определяется по факту оказанных услуг, согласно предоставленным документам на получение субсидии в рамках постановления администрации города от 16.03.2017 №504). |
| 3 | Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХМАО-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | Таблица 1 к муниципальной программе; постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 №423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года». | Показатель 17. «Ежегодное обеспечение сжиженным газом населения в границах городского округа город Мегион», т/год (определяется исходя из фактического объема реализованного населению сжиженного газа, согласно предоставленным документам на получение субсидии). |
| Цель. Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности; |  |  |  |  |
| Задача 6. Энергосбережение в бюджетной сфере. Задача 7. Энергосбережение в жилищной сфере. |  |  |  |  |
| Подпрограмма III «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности городского округа город Мегион» |  |  |  |  |
| 1 | Энергосбережение в бюджетной сфере | Оснащение индивидуальными и общедомовыми приборами учета энергоресурсов жилого фонда (установка и замена вышедших из строя) | Таблица 1 к муниципальной программе; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | Показатель 18. «Количество установленных приборов учета энергоресурсов, шт. (определяется согласно фактической стоимости приобретения, установки приборов учета по видам ресурсов в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в рамках предусмотренного объема финансирования на данные цели). |
| Цель. Создание условий для комфортного проживания граждан. |  |  |  |  |
| Задача 8. Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов. |  |  |  |  |
| Подпрограмма IV «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион» |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда | Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион | Таблица 1 к муниципальной программе; Жилищный кодекс Российской Федерации | Показатель 19. «Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт или реконструкция», м² (указывается общая площадь муниципального жилищного фонда, на котором проведены данные работы). |
| Цель. Создание условий для комфортного проживания граждан; Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. |  |  |  |  |
| Задача 8. Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов. Задача 9. Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов. |  |  |  |  |
| Подпрограмма V «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион» |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Мегион | Муниципальная поддержка капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования автономного округа, осуществляемого в соответствии с программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории автономного округа, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 декабря 2013 года № 568-п | Таблица 1 к муниципальной программе, Закон автономного округа от 01.07.2013 №54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Закон автономного округа от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановление Правительства автономного округа от 25.12.2013 №568-п «О Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» | Показатель 20. «Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», % (расчет осуществляется по формуле: Д(кр.) =К(кр.)/К(общ.)*100, где Д(кр.) - доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; К(кр.) - количество многоквартирных домов, на которых проведены работы по капитальному ремонту в плановом году; К(общ) - количество многоквартирных домов городского округа, запланированных к выполнению работ по капитальному ремонту в соответствии с краткосрочным планом в плановом году. |

|  |  |  | Таблица 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению |  |  |  |
| № п/п |  | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 |  | Снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности | Модернизация и технологическое обновление основных фондов жилищно-коммунального комплекса с применением ресурсо- и энергосберегающего оборудования и материалов |
| 2 |  | Ограниченные объемы бюджетных средств на финансирование мероприятий | Привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс, обеспечение передачи объектов коммунального комплекса в концессию |
| 3 |  | Недостаточная правовая грамотность населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с населением, встреч, семинаров |